Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «____» _______________________ г. № _________

МОСКВА

# О внесении изменений в федеральную целевую программу «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации

# в 2012–2020 годах»

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах», утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2012 г. № 350 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 18, ст. 2219; № 50, ст. 7063; 2013, № 2, ст. 102; № 49, ст. 6444; 2014, № 49, ст. 6950; 2015, № 39, ст. 5411; 2016, № 24, ст. 3525; № 34, ст. 5251; 2017, № 24, 
ст. 3526; № 35, ст. 5353; 2018, № 1, ст. 374; № 14, ст.1968; № 53, ст. 8681).

| Председатель Правительства Российской Федерации | Д. Медведев |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Российской Федерации от «___» _______ 2019 г. №___

И З М Е Н Е Н И Я,

которые вносятся в федеральную целевую программу
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации
в 2012–2020 годах» (далее – Программа)

- В паспорте Программы:

а) в позиции, касающейся важнейших целевых показателей и индикаторов Программы:

- в абзаце первом цифры «2,33» заменить цифрами «1,87»;

- в абзаце третьем цифры «79,4» заменить цифрами «79,7»

- в абзаце четвертом цифры «50,2» заменить цифрами «49,5»

- в абзаце пятом цифры «842» заменить цифрами «855»;

- в абзаце шестом цифры «38,9» заменить цифрами «39,5»

- в абзаце восьмом цифры «823,7» заменить цифрами «793,2»;

- в абзаце десятом цифры «18344,8» заменить цифрами «8825,1»

- в абзаце одиннадцатом цифры «1017» заменить цифрами «999»;

б) позицию, касающуюся объемов и источников финансирования Программы, изложить в следующей редакции:

«объем финансирования Программы в 2012 - 2020 годах за счет всех источников составит 217,8 млрд рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 114,6 млрд рублей, из них субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным учреждениям – 10,3 млрд рублей;

за счет средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации – 28,3 млрд рублей;

за счет средств из внебюджетных источников – 74,9 млрд рублей».

2. В разделе I. Характеристики проблемы, на решение которой направлена Программа после абзаца двадцать пять, дополнить новым абзацем следующего содержания:

«Начиная с 2019 года, задача по устойчивому функционированию водохозяйственного комплекса Нижней Волги и сохранению экосистемы Волго-Ахтубинской поймы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 (далее – Указ), решается вне рамок Программы, а в федеральном проекте «Оздоровление Волги», входящим в состав национального проекта «Экология», подготовленного в целях реализации Указа.».

3. В разделе II. Основные цели и задачи Программы, целевые индикаторы

и показатели, отражающие ход ее выполнения после абзаца одиннадцать, дополнить новыми абзацами следующего содержания:

«Мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов, утративших способность к самоочищению, выполнялись в полном объеме до 2019 года.

Начиная с 2019 года, экологическая реабилитация водных объектов по линии Росводресурсов и частично Росрыболовства будет осуществляться вне рамок Программы, а в федеральных проектах «Оздоровление Волги» и «Сохранение уникальных водных объектов», входящих в состав национального проекта «Экология», нацеленного на достижение цели по экологическому оздоровлению водных объектов, и решение задач экологической реабилитации водных объектов и сохранения уникальных водных объектов, поставленных Указом.».

4. В разделе III. Мероприятия Программы:

а) после абзаца восемь дополнить абзацем следующего содержания:

«Экологическая реабилитация водных объектов по линии Росводресурсов и частично Росрыболовства начиная с 2019 года осуществляется вне рамок Программы, а в федеральных проектах «Оздоровление Волги» и «Сохранение уникальных водных объектов», входящих в состав национального проекта «Экология».»;

б) абзац двадцать три дополнить словами «При этом, экологическое оздоровление водных объектов Нижней Волги начиная с 2019 года осуществляется в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги».»;

в) в абзаце двадцать пятом цифры «823,7» заменить цифрами «793,2»;

г) в абзаце двадцать девятом цифры «1017» заменить цифрами «999»;

д) в абзаце тридцать пятом цифры «542» заменить цифрами «555»

5. В разделе IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы:

а) абзац девять изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Программы (в ценах соответствующих лет) составляет 217,8 млрд рублей, в том числе средства федерального бюджета – 114,6 млрд рублей, из них субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным учреждениям – 10,3 млрд рублей, средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов – 28,3 млрд рублей, внебюджетных источников – 74,9 млрд рублей.»;

б) после абзаца тринадцать дополнить абзацами следующего содержания:

«В ресурсном обеспечении Программы учтены бюджетные ассигнования, предусмотренные государственным заказчикам на реализацию мероприятий приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волга».

Ресурсное обеспечение Программы в 2019-2020 годах уточнено с учетом реализации мер, направленных на экологическую реабилитацию водных объектов и на рациональное использование водных ресурсов и устойчивое функционирование водохозяйственного комплекса Нижней Волги, сохранение уникальной системы Волго-Ахтубинской поймы, вне рамок Программы, а в федеральных проектах «Оздоровление Волги» и «Сохранение уникальных водных объектов», входящих в состав национального проекта «Экология».

6. В разделе V. Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм управления Программой, распределение сфер ответственности и механизм взаимодействия государственных заказчиков Программы после сорок пятого абзаца дополнить абзацами следующего содержания:

«С 2018 года в рамках Программы реализуются мероприятия приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волга», паспорт которого утвержден протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 августа 2017 г. № 9).

В 2019-2020 годах меры, направленные на рациональное использование водных ресурсов и устойчивое функционирование водохозяйственного комплекса Нижней Волги, сохранение уникальной системы Волго-Ахтубинской поймы, а также экологическую реабилитацию водных объектов по линии Росводресурсов и частично Росрыболовства, реализуются вне рамок Программы, а в федеральных проектах «Оздоровление Волги» и «Сохранение уникальных водных объектов», входящих в состав национального проекта «Экология».

7. В разделе VI. Оценка социально-экономической эффективности Программы:

а) в абзаце втором цифры «2,33» заменить цифрами «1,87», цифры «79,4» заменить цифрами «79,7»;

б) в абзаце седьмом цифры «18» заменить цифрами «8,8»;

в) в абзаце девятом цифры «0,8» заменить цифрами «0,9».

8. Приложение № 1 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

## «Приложение № 1

## к федеральной целевой программе

## «Развитие водохозяйственного комплекса

## Российской Федерации в 2012 - 2020 годах»

Целевые индикаторы и показатели реализации

федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса

Российской Федерации в 2012 - 2020 годах»

| Целевые показатели | Единица измерения | 2010 год (базовый) | 2012 - 2020 годы - всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Численность населения, проживающего в районах возникновения локальных вододефицитов, надежность обеспечения водными ресурсами которого повышена1,2 | млн. человек | 0,3 | 1,87 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | - | 0,01 | 0,21 | 0,05 |
| Доля загрязненных сточных вод в общем объеме сброса в поверхностные водные объекты сточных вод, подлежащих очистке3 | процентов | 88,6 | сокращение в 1,1 раза | 88,6 | 87,7 | 86,9 | 85 | 85 | 85 | 84,9 | 84,9 | 84,7 |
| Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях3 | процентов | 64,9 | увеличение на 14,8 процентов | 68,3 | 70,1 | 71,9 | 73,7 | 74 | 75,3 | 77 | 77,5 | 79,7 |
| Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние3 | процентов | 5,7 | увеличение в 8,7 раза | 17,6 | 23,5 | 29,4 | 34,8 | 38,4 | 42,3 | 44 | 46,7 | 49,5 |
| Доля модернизированных и новых гидрологических постов и лабораторий, входящих в состав государственной наблюдательной сети Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в общей потребности в гидрологических постах и лабораториях3 | процентов | 5 | увеличение в 7,9 раза | 7 | 7,8 | 7,8 | 25,4 | 26 | 30 | 33,3 | 37 | 39,5 |
| Количество вновь созданных водохранилищ и реконструированных гидроузлов на действующих водохранилищах комплексного назначения, а также магистральных каналов и трактов водоподачи для повышения их водоотдачи2 | единиц | - | 22 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 1 |
| Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов1,2 | километров | 26 | 404 | - | - | 220 | 184 | - | - | - | - | - |
|  | гектары |  | 8 825,1 |  |  |  |  | 1 951 | 2 074 | 4 434,8 | 304,6 | 60,7 |
| Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления1,2 | километров | 90 | 793,2 | 31,5 | 184,4 | 70,6 | 90,8 | 63,7 | 14,4 | 56,3 | 40 | 241,4 |
| Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние1,2 | единиц | 160 | 999 | 165 | 165 | 148 | 124 | 96 | 105 | 46 | 74 | 76 |
| Количество модернизированных и вновь открытых гидрологических постов и лабораторий, входящих в состав государственной наблюдательной сети1,2 | единиц | 225 | 855 | 90 | 27 | 23 | 335 | 83 | 87 | 74 | 80 | 56 |
| Количество проектов по строительству (реконструкции) комплексов очистных сооружений и систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения, реализованных с помощью механизма субсидирования процентных ставок по кредитам1,2 | единиц | - | 64 | - | - | 19 | 18 | 19 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Доля населения, просвещенного и информированного по вопросам охраны и использования водных объектов3 | процент | 34 | увеличение в 1,6 раза | - | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |

_____________________

1Показатели рассчитаны для завершаемых объектов.

2Показатели рассчитываются в годовом исчислении.

3Показатели рассчитываются нарастающим итогом.

## 9. Приложения № 3 и 4 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

## «Приложение № 3

## к федеральной целевой программе

## «Развитие водохозяйственного комплекса

## Российской Федерации в 2012 - 2020 годах»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий федеральной целевой программы

«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах»

в части прикладных научных исследований и экспериментальных разработок, выполняемых по договорам на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и прочих нужд

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

| Мероприятия Программы, государственные заказчики |  | Источники финансирования/источники финансового обеспечения учреждений |  | 2012 - 2020 годы - всего |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 год |  | 2013 год |  | 2014 год |  | 2015 год |  |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  |  |
|  | I. Прикладные научные исследования и экспериментальные разработки, выполняемые по договорам на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Научные исследования и экспериментальные разработки, выполняемые по договорам на проведения научно – исследовательских опытно конструкторских и технологических работ (государственный заказчик - Минприроды России (федеральное государственное бюджетное учреждение «Информационно-аналитический центр развития водохозяйственного комплекса»)) |  | средства федерального бюджета | 1 459,6 |  | 260 |  | 262,2 |  | 235 |  | 201,5 |  | 107,3 |  |  | 116 |  | 90 |  | 93,7 |  | 93,9 |  | 1. Оценка и прогноз изменений состояния водных объектов (их ресурсов), в том числе количественных и качественных показателей состояния водных ресурсов, а также режима использования водоохранных зон Российской Федерации в границах бассейновых округов с учетом особенностей режима водных объектов, их физико-географических, морфометрических и других особенностей. Выработка мероприятий, направленных: на сокращение негативного антропогенного воздействия на водные объекты; на восстановление и экологическую реабилитацию водных объектов. Оценка и прогноз изменений использования водных объектов, в том числе водопотребление и сброс сточных вод в водные объекты. Выработка мероприятий, направленных: на ликвидацию локальных дефицитов водных ресурсов в вододефицитных регионах Российской Федерации; на повышение рациональности использования водных ресурсов. Методы оперативного гидрологического прогноза на современной информационной и технологической основе, гарантирующей заблаговременность и достоверность прогнозов, обеспечивающих водными ресурсами устойчивое функционирование отраслей экономики, населения питьевой водой в достаточном количестве и нормативного качества 2. Анализ правоприменительной практики и разработка проектов законодательных и нормативных правовых актов, направленных на совершенствование правового регулирования в сфере водных отношений Российской Федерации, методическое обеспечение внедрения экономических механизмов стимулирования рационального водопользования, базирующихся на применении принципов наилучших существующих технологий, современных национальных стандартов и сводах правил в сфере водного хозяйства, разработка предложений по формированию водного рынка, научно-методическое обеспечение решения информационно-аналитических задач в рамках ведения государственного водного реестра, анализ состояния международной правовой базы, подготовка предложений по совершенствованию международной правовой базы совместного использования и охраны трансграничных водных объектов, рекомендации по взаимодействию Российской Федерации с государствами, расположенными в вододефицитных трансграничных бассейнах, анализ механизмов международных рынков воды в связи с инициированием проектов переброски стока, обоснование принципов справедливого вододеления на трансграничных водных объектах с учетом национальных интересов Российской Федерации 3. Методы управления водохозяйственными системами, обеспечивающие требуемый уровень надежности водоснабжения, минимизацию экологических последствий, рациональное использование водных ресурсов отраслями экономики (питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение населения, промышленность, энергетика, транспорт, сельское и рыбное хозяйство, рекреация и др.), в том числе посредством научно-методических рекомендаций по разработке правил использования водохранилищ комплексного назначения, обеспечивающих комплексное оптимальное использование водных ресурсов и технических возможностей водохозяйственных систем 4. Нормативно-методическое обеспечение решения задач управления водохозяйственными системами с учетом обеспечения качества вод и сохранения экологических систем, достижения целевых показателей качества вод, установленных с учетом подходов к решению медико-экологических факторов неконтролируемых источников загрязнения, возможных изменений климата, научно-методическое обеспечение решения задач определения нормативов допустимого воздействия на водные объекты, позволяющее выполнять комплексную экологическую оценку состояния водных объектов и исчислять обоснованные значения нормативов допустимого воздействия на водные объекты 5. Выявление основных видов рисков, связанных с водным фактором, для функционирования отраслей экономики и обеспечения безопасности населения на территории Российской Федерации, методы количественной оценки рисков возникновения экстремальных гидрологических событий и связанных с ними негативных последствий (наводнения, включая зимние, затяжные маловодья и др.) для принятия управленческих решений, направленных на их минимизацию 6. Оценка водопользования и состояния водных ресурсов на наиболее сложных водохозяйственных участках, региональные модели функционирования водохозяйственных систем на проблемных участках и научно обоснованные рекомендации по мероприятиям и проектным решениям, обеспечивающим их устойчивое функционирование. |  |
| - Научные исследования, направленные на изучение и разработку мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях 2 и более субъектов Российской Федерации (государственный заказчик - Росводресурсы) |  | средства федерального бюджета | 106,2 |  | 12,5 |  | 12,6 |  | 11,5 |  | 11 |  | - |  |  | 15,1 |  | 16,1 |  | 16 |  | 11,4 |  | научно обоснованные рекомендации по составу мероприятий и проектным решениям, направленные на изучение и разработку мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях 2 и более субъектов Российской Федерации |  |
| - Научные исследования, направленные на изучение и разработку мер по обеспечению качества водных ресурсов (государственный заказчик - Росводресурсы) |  | средства федерального бюджета | 27,6 |  | 2,5 |  | 8,5 |  | 8,9 |  | 7,7 |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | региональные оценки качества вод и механизмов его формирования и научно- обоснованные рекомендации по составу мероприятий для обеспечения качества водных ресурсов на основных проблемных водохозяйственных участках |  |
| - Научные исследования, направленные на изучение трансграничных водных объектов и выполнение обязательств по международным конвенциям и межправительственным соглашениям (государственный заказчик - Росводресурсы) |  | средства федерального бюджета | 17,7 |  | 3,5 |  | 4,5 |  | 4,7 |  | 5 |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | оценка состояния водных ресурсов и практики водопользования, подготовка рекомендаций по предотвращению негативного воздействия вод на всех трансграничных водных объектах, совершенствованию механизмов вододеления и совместного использования и охраны водных объектов |  |
| - Научные исследования, направленные на сохранение водности рек и создание водохранилищ и водохозяйственных систем для эффективного удовлетворения социально-экономических потребностей в водных ресурсах (государственный заказчик - Росводресурсы) |  | средства федерального бюджета | 33,1 |  | 2,5 |  | 8,7 |  | 7 |  | 8,5 |  | 4,6 |  |  | 1,8 |  | - |  | - |  | - |  | региональные научно-методические разработки по основным водохозяйственным участкам, требующим создания регулирующих емкостей для решения задач гарантированного водообеспечения населения и объектов экономики |  |
| - Научные исследования, направленные на изучение и составление прогнозов состояния водных ресурсов, их перспективного использования и охраны водных объектов (государственный заказчик - Росводресурсы) |  | средства федерального бюджета | 29,7 |  | 5 |  | 9,5 |  | 7,5 |  | 7,7 |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | региональные оценки состояния водных ресурсов, и разработка научно обоснованных предложений по перспективному водопользованию с учетом положений схем территориального планирования |  |
| - Научные исследования, направленные на совершенствование экономических механизмов водопользования (государственный заказчик - Росводресурсы) |  | средства федерального бюджета | 2,3 |  | - |  | - |  | - |  | 2,3 |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | научно обоснованные предложения по изменению и дифференциации ставок платы за пользование водными объектами, разработка методов экономического стимулирования населения и экономики к рационализации водопользования |  |
| - Научные исследования, направленные на изучение водного режима и русловых процессов водных объектов (государственный заказчик - Росводресурсы) |  | средства федерального бюджета | 22,3 |  | 3,5 |  | 7,2 |  | 6,6 |  | 5 |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | комплекс научно-методических рекомендаций по прогнозированию деформаций русел рек, обоснование инженерных методов его регулирования, оценке влияния изменений водного режима на русловые процессы и состояние донных отложений, включая посадку уровней в нижних бьефах гидротехнических сооружений |  |
| - Научные исследования, направленные на изучение антропогенного воздействия и экзогенных процессов на гидрологический режим водных объектов и безопасность населенных пунктов (государственный заказчик - Росводресурсы) |  | средства федерального бюджета | 23,5 |  | 5,5 |  | 6 |  | 7 |  | 5 |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | обобщение по территории Российской Федерации характеристик антропогенного изменения состояния водосборов (сведение лесов, урбанизация, сельскохозяйственное использование земель) и развития экзогенных процессов (оползни, сели, эрозия), методика учета влияния этих факторов на изменение гидрологического режима водных объектов и оценки безопасности населенных пунктов (затопление, подтопление, заболачивание территорий и др.) |  |
| - Научные исследования, направленные на совершенствование системы мониторинга водных объектов (государственный заказчик - Росводресурсы) |  | средства федерального бюджета | 1,8 |  | - |  | - |  | - |  | 1,8 |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | научно-методическое обеспечение развития системы государственного мониторинга водных объектов |  |
| - Научно-методическое обеспечение развития наблюдательной сети, развитие методов и технологий гидрологических наблюдений (государственный заказчик - Росгидромет) |  | средства федерального бюджета | 18,7 |  | 6,3 |  | 6,5 |  | 5,9 |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | концепция развития сети гидрологических наблюдений для удовлетворения потребностей экономики и охраны водных объектов в соответствии с задачами Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года |  |
| - Развитие методов и технологий сбора и обработки данных наблюдений, включая методы и технологии гидрологических расчетов и прогнозирования (государственный заказчик - Росгидромет) |  | средства федерального бюджета | 55,7 |  | 19,7 |  | 19 |  | 17 |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | комплекс методов и технологий сбора и обработки данных наблюдений, методов и технологий гидрологических расчетов и прогнозов, в том числе опасных гидрологических явлений, притока воды в водохранилища, характеристик почвенного и снежного покрова, ледовых явлений |  |
| - Исследования гидрологического и гидрохимического режима поверхностных вод суши в условиях изменения климата на территории Российской Федерации (государственный заказчик - Росгидромет) |  | средства федерального бюджета | 28,9 |  | 9,8 |  | 10,1 |  | 9 |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | оценка водообеспеченности территории Российской Федерации на период до 2020 года с учетом изменений климата с целью обеспечения планирования мероприятий, направленных на обеспечение безопасности хозяйственной деятельности и сохранение водных биоресурсов, а также снижения негативных последствий вредного воздействия вод |  |
| - Развитие методов и технологий мониторинга загрязнения поверхностных вод суши на территории Российской Федерации (государственный заказчик - Росгидромет) |  | средства федерального бюджета | 7,3 |  | 2,4 |  | 2,5 |  | 2,4 |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | комплекс методов и технологий мониторинга загрязнения поверхностных вод суши |  |
| - Создание базы данных гидрологических и гидрохимических характеристик поверхностных вод суши на территории Российской Федерации (государственный заказчик - Росгидромет) |  | средства федерального бюджета | 35,1 |  | 11,8 |  | 12,3 |  | 11 |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | базы данных о водных ресурсах страны, гидрологическом режиме и качестве вод, автоматизированные технологии подготовки и предоставления потребителям справочно-информационной продукции |  |
| Всего по разделу I |  |  | 1 869,6 |  | 345 |  | 369,6 |  | 333,5 |  | 255,5 |  | 111,9 |  |  | 132,9 |  | 106,1 |  | 109,7 |  | 105,3 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минприроды России |  | средства федерального бюджета | 1 459,6 |  | 260 |  | 262,2 |  | 235 |  | 201,5 |  | 107,3 |  |  | 116 |  | 90 |  | 93,7 |  | 93,9 |  |  |  |
| Росводресурсы |  | средства федерального бюджета | 264,2 |  | 35 |  | 57 |  | 53,2 |  | 54 |  | 4,6 |  |  | 16,9 |  | 16,1 |  | 16 |  | 11,4 |  |  |  |
| Росгидромет |  | средства федерального бюджета | 145,7 |  | 50 |  | 50,4 |  | 45,3 |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| II. Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Мероприятия текущего характера, выполняемые Росводресурсами (государственный заказчик - Росводресурсы), - |  | всего | 6 032,8 |  | 1 181,3 |  | 529,5 |  | 665,8 |  | 881 |  |  | 768,5 |  | 493,5 |  | 674 |  | 417,3 |  | 421,9 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природоохранные мероприятия (экологическая реабилитация водных объектов в соответствии с перечнем, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 г. № 2054-р) (государственный заказчик - Росводресурсы) |  | средства федерального бюджета | 890 |  | 60 |  | 150 |  | 129,2 |  | 202,1 |  |  | 122,1 |  | 116,1 |  | 110,5 |  | - |  | - |  | экологическая реабилитация водных объектов, улучшение состояния водных экологических систем, повышение качества воды в водных объектах |  |
| капитальный ремонт гидротехнических сооружений федеральной собственности, а также недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных государственных бюджетных учреждений, подведомственных Росводресурсам (государственный заказчик - Росводресурсы) |  | средства федерального бюджета | 3 276,8 |  | 339,5 |  | 267,5 |  | 336,6 |  | 421,5 |  |  | 435,4 |  | 327,4 |  | 381,9 |  | 381,2 |  | 385,8 |  | обеспечение безопасности и функциональной надежности гидротехнических сооружений федеральной собственности, находящихся в ведении Росводресурсов, снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на гидротехнических сооружениях |  |
| приобретение основных средств в целях обеспечения выполнения функций федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Росводресурсов (государственный заказчик - Росводресурсы) |  | средства федерального бюджета | 1 866 |  | 781,8 |  | 112 |  | 200 |  | 257,4 |  |  | 211 |  | 50 |  | 181,6 |  | 36,1 |  | 36,1 |  | обеспечение безопасной эксплуатации имущественного комплекса гидротехнических сооружений федеральных государственных учреждений Росводресурсов |  |
| - Рыбохозяйственная мелиорация, в том числе в бассейнах р. Волги и р. Амура (государственный заказчик - Росрыболовство) |  | средства федерального бюджета | 3 083,6 |  | 322,3 |  | 299,6 |  | 292,5 |  | 291,4 |  |  | 470,3 |  | 444,1 |  | 679,5 |  | 67,5 |  | 216,4 |  | Проведение мелиоративных работ по выемке грунта, удалению водных растений из водных объектов в части мероприятий на приоритетной территории Дальневосточного федерального округа (Хабаровский край и Еврейская автономная область), мероприятий, включенных в приоритетный проект "Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги" (Астраханская и Волгоградская области), а также на территории Краснодарского края и Волгоградской области. |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мелиоративные работы на водных объектах по мероприятиям на приоритетных территориях Дальневосточного федерального округа (Хабаровский край, Еврейская автономная область), а также на водных объектах Краснодарского края и Волгоградской области |  | средства федерального бюджета | 365,1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | 81,2 |  | 67,5 |  | 216,4 |  |  |  |
| Мелиоративные работы по мероприятиям, включенным в приоритетный проект "Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги" (Астраханская и Волгоградская область) |  | средства федерального бюджета | 598,3 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | 598,3 |  | - |  | - |  |  |  |
| - Расчистка мелиоративных каналов и водных трактов федеральной собственности, находящихся в оперативном управлении федерального государственного бюджетного учреждения в области мелиорации, подведомственного Минсельхозу России, в Астраханской области в рамках приоритетного проекта "Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги" (государственный заказчик - Минсельхоз России) |  | средства федерального бюджета | 331,5 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | 331,5 |  | - |  | - |  | повышение пропускной способности мелиоративных каналов и водных трактов, находящихся в зоне западных подстепных ильменей дельты реки Волги |  |
| - Мероприятия по восстановлению функционирования пунктов государственной наблюдательной сети (государственный заказчик - Росгидромет) |  | средства федерального бюджета | 2 708,7 |  | 508 |  | 830,4 |  | 473,9 |  | 600,5 |  |  | 50,3 |  | 76,7 |  | 82,4 |  | 51,3 |  | 35,2 |  | повышение достоверности и заблаговременности гидрологических прогнозов, создание условий для установления оптимальных режимов использования водных ресурсов водохозяйственных систем, водохранилищ комплексного назначения и их каскадов, сокращение ущербов от опасных гидрологических явлений |  |
| - Мероприятия по техническому переоснащению существующей государственной наблюдательной сети и ее инфраструктурных элементов (государственный заказчик - Росгидромет) |  | средства федерального бюджета | 2 010,7 |  | 672,8 |  | - |  | - |  | 798,6 |  |  | 126,1 |  | 175 |  | 58,3 |  | 121,2 |  | 58,7 |  | повышение качества гидрологических прогнозов, обеспечение оперативного мониторинга качественных и количественных характеристик вод |  |
| - Мероприятия по приобретению специализированных мобильных средств измерения, в том числе маломерных судов (государственный заказчик - Росгидромет) |  | средства федерального бюджета | 550 |  | 346,6 |  | - |  | - |  | - |  |  | 85 |  | - |  | 30,9 |  | 64,1 |  | 23,4 |  | обеспечение оперативного мониторинга качественных и количественных характеристик вод |  |
| - Мероприятия текущего характера, реализуемые в субъектах Российской Федерации (государственный заказчик - Росводресурсы) (субсидии из федерального бюджета), |  | всего | 22 675 |  | 3 108,6 |  | 2 685,6 |  | 2 368,5 |  | 2 898,1 |  |  | 2 992,9 |  | 3 467,2 |  | 2 036,7 |  | 1 435,5 |  | 1 693,2 |  |  |  |
|  |  | в том числе: средства федераль-ного бюджета средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 17 289,61 5 385,3 |  | 2 176 932,6 |  | 2 065,8 619,8 |  | 1 645,6 722,9 |  | 2 435,4 462,7 |  |  | 2 439,3 553,6 |  | 2 339,6 1 127,6 |  | 1 544,1 492,6 |  | 1 178,92 256,6 |  | 1 476,3 216,9 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальных, бесхозяйных гидротехнических сооружений (государственный заказчик - Росводресурсы) |  | средства федерального бюджета средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 13 938,71 4 114,1 |  | 2 176 932,6 |  | 1 964,5 614,5 |  | 1 251,5 576,6 |  | 1 663,3 316 |  |  | 1 416,4 269,1 |  | 1 544 612,2 |  | 1 279,2 319,6 |  | 1 171,53 256,6 |  | 1 476,3 216,9 |  | приведение гидротехнических сооружений в безопасное техническое состояние, сокращение ущербов от негативного воздействия вод |  |
| софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации в части природоохранных мероприятий (государственный заказчик - Росводресурсы) |  | средства федерального бюджета средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 3 350,91 1 271,2 |  | - - |  | 101,3 5,3 |  | 394,1 146,3 |  | 772,1 146,7 |  |  | 1 022,9 284,5 |  | 795,6 515,4 |  | 264,9 173 |  | 7,44 - |  | - - |  | экологическая реабилитация водных объектов, утративших способность к самоочищению, в том числе малых рек, а также улучшение состояния водных экосистем, в том числе повышение качества воды в водных объектах |  |
| - Мероприятия приоритетного проекта "Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги", реализуемые в Волгоградской области (государственный заказчик - Росводресурсы) (субсидии из федерального бюджета), |  | всего | 139,2 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | 139,2 |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | в том числе: средства федераль-ного бюджета средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 116 23,2 |  | - - |  | - - |  | - - |  | - - |  |  | - - |  | - - |  | 116 23,2 |  | - - |  | - - |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| субсидии на природоохранные мероприятия (экологическая реабилитация) водных объектов Волгоградской области |  | средства федерального бюджета средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 116 23,2 |  | - - |  | - - |  | - - |  | - - |  |  | - - |  | - - |  | 116 23,2 |  | - - |  | - - |  | экологическая реабилитация водных объектов, улучшение состояния водных экологических систем, повышение качества воды в водных объектах |  |
| - Строительство и (или) реконструкция комплексов очистных сооружений и систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения (государственный заказчик - Минприроды России) (субсидирование процентных ставок по кредитам) |  | средства федерального бюджета | 7 233,8 |  | 216 |  | 566,3 |  | 862,9 |  | 1 149,1 |  |  | 1 233 |  | 579,8 |  | 852,3 |  | 887,2 |  | 887,2 |  | строительство и модернизация крупных и средних объектов комплексов очистных сооружений и систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения, сокращение доли загрязненных сточных вод в общем объеме сброса в поверхностные водные объекты сточных вод, подлежащих очистке |  |
| - Мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов (государственный заказчик - Росводресурсы) - всего |  | средства федерального бюджета | 1 961,31 |  | 463,7 |  | 827,7 |  | 487,6 |  | 23,4 |  |  | 16,9 |  | 92,7 |  | 182 |  | 16,4 |  | 16,4 |  | повышение эффективности государственного управления в области использования и охраны водных объектов |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ведение государственного водного реестра (государственный заказчик - Росводресурсы) |  | средства федерального бюджета | 169,5 |  | 28,2 |  | 27,7 |  | 25 |  | 23,4 |  |  | 14,4 |  | 13,2 |  | 12,6 |  | 12,5 |  | 12,5 |  | совершенствование системы государственных информационных ресурсов в области использования и охраны водных объектов |  |
| разработка схем комплексного использования и охраны водных объектов, нормативов допустимого воздействия на водные объекты, правил использования водохранилищ (государственный заказчик - Росводресурсы) - всего |  | средства федерального бюджета | 1 736,81 |  | 425,5 |  | 755 |  | 462,6 |  | - |  |  | 2,5 |  | 79,5 |  | 5,42 |  | 3,9 |  | 3,9 |  | формирование эффективного инструментария государственного управления в целях обеспечения комплексного использования водных объектов, восстановления водных экологических систем, снижения негативного воздействия вод |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| разработка нормативов допустимого воздействия, схем комплексного использования и охраны водных объектов (государственный заказчик - Росводресурсы) |  | средства федерального бюджета | 442,6 |  | 215 |  | 79,2 |  | 73,4 |  | - |  |  | - |  | 75 |  | - |  | - |  | - |  | сокращение негативного антропогенного воздействия на водные объекты, формирование и применение нормативов допустимого воздействия в системе нормирования воздействия на окружающую природную среду, обеспечение комплексного использования водных ресурсов, включая гарантированное обеспечение перспективных потребностей населения и объектов экономики, сокращение антропогенного воздействия на водные объекты, предотвращение негативного воздействия вод |  |
| разработка правил использования 343 водохранилищ (государственный заказчик - Росводресурсы) |  | средства федерального бюджета | 1 294,21 |  | 210,5 |  | 675,8 |  | 389,2 |  | - |  |  | 2,5 |  | 4,5 |  | 5,45 |  | 3,9 |  | 3,9 |  | повышение эффективности использования водных ресурсов водохранилищ комплексного назначения и их каскадов в интересах участников бассейнового водохозяйственного комплекса |  |
| - Разработка аналитической информационной системы государственного мониторинга водных объектов Российской Федерации (государственный заказчик - Росводресурсы) |  | средства федерального бюджета | 55 |  | 10 |  | 45 |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | повышение качества и обеспечение доступности данных о состоянии водных объектов (гидрологическая и гидрохимическая характеристика состояния водных объектов) |  |
| - Комплекс информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на просвещение и информирование населения по вопросам использования и охраны водных объектов (государственный заказчик Минприроды России (федеральное государственное бюджетное учреждение «Информационно-аналитический центр развития водохозяйственного комплекса»)) |  | средства федерального бюджета | 995,6 |  | 120 |  | 112,7 |  | 99,4 |  | 106,2 |  |  | 117,3 |  | 106,3 |  | 110,5 |  | 111,6 |  | 111,6 |  | Повышение уровня информирования и просвещения населения по вопросам охраны и использования водных объектов |  |
| - Управление реализацией Программы, информационное и аналитическое сопровождение (государственный заказчик - Минприроды России (федеральное государственное бюджетное учреждение «Информационно-аналитический центр развития водохозяйственного комплекса»)) |  | средства федерального бюджета | 1 162 |  | 148 |  | 157 |  | 130,2 |  | 138,7 |  |  | 115 |  | 115 |  | 119,7 |  | 119,3 |  | 119,1 |  | обеспечение эффективности реализации Программы, в том числе мониторинг реализации мероприятий, оценка достижения целевых показателей, корректировка системы программных мероприятий (при необходимости) |  |
| - Разработка единой информационно-аналитической системы управления водохозяйственным комплексом Российской Федерации (государственный заказчик - Минприроды России) |  | средства федерального бюджета | 309 |  | 150 |  | 159 |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | повышение эффективности государственного управления в области использования и охраны водных объектов за счет улучшения информационного обеспечения при принятии управленческих решений |  |
| Всего по разделу II |  |  | 49 193,41 |  | 7 237,3 |  | 6 167,8 |  | 5 380,8 |  | 6 887 |  |  | 5 975,4 |  | 5 550,3 |  | 5 133,12 |  | 3 291,52 |  | 3 583,1 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минприроды России |  | средства федерального бюджета | 9 700,6 |  | 634 |  | 995 |  | 1 092,5 |  | 1 394 |  |  | 1 465,4 |  | 801,1 |  | 1 082,6 |  | 1 118,1 |  | 1 117,9 |  |  |  |
| Росводресурсы |  | средства федерального бюджета | 25 399,81 |  | 3 821 |  | 3 423 |  | 2 799 |  | 3 339,8 |  |  | 3 224,7 |  | 2 925,8 |  | 2 352,12 |  | 1 612,72 |  | 1 914,6 |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 5 408,5 |  | 932,6 |  | 619,8 |  | 722,9 |  | 462,7 |  |  | 553,6 |  | 1 127,6 |  | 515,8 |  | 256,6 |  | 216,9 |  |  |  |
| Росрыболовство |  | средства федерального бюджета | 3 083,6 |  | 322,3 |  | 299,6 |  | 292,5 |  | 291,4 |  |  | 470,3 |  | 444,1 |  | 679,5 |  | 67,5 |  | 216,4 |  |  |  |
| Минсельхоз России |  | средства федерального бюджета | 331,5 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | 331,5 |  | - |  | - |  |  |  |
| Росгидромет |  | средства федерального бюджета | 5 269,4 |  | 1 527,4 |  | 830,4 |  | 473,9 |  | 1 399,1 |  |  | 261,4 |  | 251,7 |  | 171,6 |  | 236,6 |  | 117,3 |  |  |  |
| Всего по Программе |  |  | 51 0631 |  | 7 582,3 |  | 6 537,4 |  | 5 714,3 |  | 7 142,5 |  |  | 6 087,3 |  | 5 683,2 |  | 5 239,22 |  | 3 401,22 |  | 3 688,4 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 45 654,51 |  | 6 649,7 |  | 5 917,6 |  | 4 991,4 |  | 6 679,8 |  |  | 5 533,7 |  | 4 555,6 |  | 4 723,42 |  | 3 144,62 |  | 3 471,5 |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 5 408,5 |  | 932,6 |  | 619,8 |  | 722,9 |  | 462,7 |  |  | 553,6 |  | 1 127,6 |  | 515,8 |  | 256,6 |  | 216,9 |  |

1 Объем финансирования Программы за счет средств федерального бюджета в столбце «2012-2020 годы – всего» указан без учета перенесенных на 2018-2019 годы лимитов бюджетных ассигнований 2017 и 2018 годов в размере 12,9 млн. рублей (Росводресурсы).

2 Объем финансирования в 2018-2019 годах приведен с учетом не использованных на 1 января 2018-2019 годов остатков бюджетных обязательств 2017-2018 годов из федерального бюджета, разрешенных к использованию в 2018-2019 годах.

3 По мероприятию Росводресурсов объем финансирования в 2019 году приведен с учетом не использованных на 1 января 2019 года остатков бюджетных обязательств 2018 года из федерального бюджета, разрешенных к использованию в 2019 году на общую сумму 4,0 млн. рублей.

## 4 По мероприятию Росводресурсов объем финансирования в 2019 году приведен с учетом не использованных на 1 января 2019 года остатков бюджетных обязательств 2018 года из федерального бюджета, разрешенных к использованию в 2019 году на общую сумму 7,4 млн. рублей.

5 По мероприятию Росводресурсов объем финансирования в 2018 году приведен с учетом не использованных на 1 января 2018 года остатков бюджетных обязательств 2017 года из федерального бюджета, разрешенных к использованию в 2018 году на общую сумму 1,5 млн. рублей.».

## «Приложение № 4

## к федеральной целевой программе

## «Развитие водохозяйственного комплекса

## Российской Федерации в 2012 - 2020 годах»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий федеральной целевой программы

«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах»

в части капитальных вложений

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

| Наименование инвестиционного проекта |  | Источники финансирования/источники финансового обеспечения учреждений | 2012 - 2020 годы - всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок реализации/срок ввода объекта | Мощность объекта | Едини-ца изме-рения |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |  |  |  |  |
| I. Строительство и реконструкция объектов капитального строительства федеральной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Росводресурсы (гарантированное водообеспечение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | средства федерального бюджета | 6 798,71 | 554,1 | 1 095,4 | 982,8 | 1 743,82 | 428,2 | 542,92 | 632,9 | 958,52 | 880,7 |  |  |  |  | повышение водообеспечения населения и объектов экономики |
| Зона деятельности Западно-Каспийского бассейнового водного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Западно-Каспийское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов, г. Махачкала, Республика Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство водохранилища на балке "Шурдере" в Сулейман-Стальском районе на землях Хивского района, Республика Дагестан | средства федерального бюджета /бюджетные инвестиции | 1 264,81 | 202 | 365,4 | 302,9 | 394,53 | - | 503 | 50 | 503 | - | 2018 год/ 2019 год | 50 | млн. куб. метров |  | подача воды для 11,1 тыс. гектаров, работа магистральных каналов - 17 тыс. гектаров |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение по водному хозяйству "Запкаспводхоз", Республика Дагестан, г. Махачкала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Реконструкция объединенного канала с ПК0 по ПК148+65 в Магарамкентском районе Республики Дагестан (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета/ субсидии на осуществление капитальных вложений4 | 682,3 | 50 | 302 | 181,1 | 149,2 | - | - | - | - | - | 2015 год/ 2016 год | 14865 | пог. метров |  | подача воды для 49,6 тыс. гектаров, обводнение Самурского природного комплекса на площади 7,1 тыс.гектаров. |
| 3. | Защита от паводковых вод входного оголовка акведука на узле гидротехнических сооружений Самур-Дербентского канала в Магарамкентском районе Республики Дагестан | средства федерального бюджета/ бюджетные инвестиции | 9,8 | 9,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год/ 2012 год | 161 | пог. метров |  | вероятный предотвращаемый ущерб - 460 млн. рублей |
| 4. | Защита водозаборного узла на р. Самур у с. Куйсун в Магарамкентском районе Республики Дагестан | средства федерального бюджета/ бюджетные инвестиции | 61,6 | 61,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год/ 2012 год | 333,3 | метров |  | подача воды для 49,6 тыс. гектаров, обводнение Самурского природного комплекса на площади 7,1 тыс. гектаров |
| Зона деятельности Нижне-Волжского бассейнового водного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение по эксплуатации берегозащитных сооружений и мониторинга прибрежной полосы Каспийского моря в Республике Калмыкия, г. Элиста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Элистинское водохранилище на балке Гашун-Сала для обеспечения водными ресурсами г. Элиста, Республика Калмыкия (в том числе проектные и изыскательские работы, проведение публичного технологического и ценового аудита) | средства федерального бюджета/ субсидии на осуществление капитальных вложений4 | 753,61 | 146,4 | 193,5 | 200 | 621,65 | 156,75 | - | - | 0,4 | 50 | -6 | 36,2 | млн. куб. метров |  | население (питьевые нужды) - 20 тыс. человек, полив 100 гектаров садов, водопой 255 тыс. голов скота |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение по водному хозяйству "Средволгаводхоз", г. Казань, Республика Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Реконструкция производственной базы ФГУ "Средволгаводхоз" в г. Казани, Республика Татарстан | средства федерального бюджета/ бюджетные инвестиции | 93,1 | 31 | 62,1 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год/ 2015 год | 1 | объек-тов |  | площадь защищаемой территории - 30000 кв. метров |
| Зона деятельности Кубанского бассейнового водного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Краснодарское водохранилище", г. Краснодар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Реконструкция и улучшение технического состояния объектов Краснодарского водохранилища, Краснодарский край и Республика Адыгея. Сооружения напорного фронта | средства федерального бюджета/ субсидии на осуществление капитальных вложений4 | 663,8 | 48,9 | 154,8 | 275,5 | 184,6 | - | - | - | - | - | 2015 год/ 2017 год | 1 | ком-плекс сору-жений |  | площадь защищаемой территории - 700 тыс. гектаров, численность защищаемого населения -300 тыс. человек, вероятный предотвращаемый ущерб - 521,35 млрд. рублей |
| 8. | Реконструкция и улучшение технического состояния объектов Краснодарского водохранилища, Краснодарский край и Республика Адыгея. Сооружения инженерных защит (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета/ субсидии на осуществление капитальных вложений4 | 1 020,1 | - | - | 10 | 326,4 | 78,6 | 328,1 | 123,4 | 118 | 35,6 | 2020 год/ 2020 год | 57,046/4 | комплекс сооружений, в том числе протяженность оградительных сооружений-км/ количество насосных станций-(штук) |  | площадь защищаемой территории, численность защищаемого населения и вероятный предотвращаемый ущерб соответствуют пункту 7 настоящего приложения |
| 9. | Замена крана контейнеровоза 2х16 тс механического рыбоподъемника Краснодарского водохранилища. Республика Адыгея (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета / субсидии на осуществление капитальных вложений4 | 49,5 | - | - | - | 4,5 | - | 25 | 18,8 | 1,2 | - | 2019 год/ 2019 год | 32 | тонны |  | обеспечение безопасной эксплуатации ГТС. |
| Зона деятельности Нижне-Обского бассейнового водного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение по эксплуатации водохранилищ Челябинской области, г. Челябинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Тракт водоподачи части стока р. Уфы в р. Миасс на участке Кыштым-Аргази в обход озера Увильды (корректировка), Челябинская область (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета/ субсидии на осуществление капитальных вложений4 | 1 4941 | 2,1 | - | - | - | 189,57 | 116,47 | 348,4 | 612,9 | 465 | 2020 год/-6 | 21,04 | кило-метров |  | обеспечит максимальный объем перебрасываемого стока - 260 млн. куб. метров в год |
| Зона деятельности Донского бассейнового водного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственное федеральное бюджетное учреждение "Цнинская шлюзованная система", г. Тамбов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Реконструкция плотины Горельского гидроузла на р. Цна, с. Горелое, Тамбовский район, Тамбовская область. Корректировка (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета/ субсидии на осуществление капитальных вложений4 | 79,3 | - | - | 5,8 | 0,6 | - | - | - | 2,9 | 70 | -6 | 6,56 | млн. куб. метров |  | предотвращаемый ущерб - 303,6 млн. рублей, численность защищаемого населения - 200 тыс. человек |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление эксплуатации Белгородского водохранилища", пос. Маслова Пристань, Белгородская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Строительство лабораторно-производственного корпуса Федерального государственного бюджетного учреждения "Управление эксплуатации Белгородского водохранилища", Белгородская обл., Шебекинский р-н, пос. Маслова Пристань, ул. Зеленая, 22 | средства федерального бюджета/ субсидии на осуществление капитальных вложений4 | 27,1 | 2 | 17,6 | 7,5 | - | - | - | - | - | - | 2014 год/ 2014 год | 427,5 | кв. метров |  | повышение водообеспечения населения и объектов экономики |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский информационно-аналитический и научно- исследовательский водохозяйственный центр", г. Ростов-на-Дону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Строительство административно-производственного здания ФГУ Донводинформцентр в г. Ростове-на-Дону | средства федерального бюджета / субсидии на осуществление капитальных вложений4 | 130,8 | - | - | - | 1,5 | 3,4 | - | 68,9 | 57 | - | 2019 год/ 2020 год | 2180,71 | кв. метров |  | обеспечение мониторинга, контроля качества водных объектов |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Сурский гидроузел", Пензенская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Реконструкция гидротехнических сооружений Сурского гидроузла, Пензенская область (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета/ субсидии на осуществление капитальных вложений4 | 397,91 | - | - | - | - | - | 23,48 | 23,4 | 106,4 | 260 | 2020 год/ 2020 год | 2960/3196 | комплекс сооружений, в том числе протяженность сооружений напорного фронта-п.м/пропускная способность-куб.м/сек |  | предотвращаемый ущерб - 11376,61 млн. рублей |
| Зона деятельности Невско-Ладожского бассейнового водного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение по водному хозяйству "Новгородводхоз", г. Великий Новгород |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Строительство производственной базы Федерального государственного бюджетного учреждения по водному хозяйству "Новгородводхоз" (гараж), г. Великий Новгород, ул. Береговая, д. 41 | средства федерального бюджета/ бюджетные инвестиции | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год/ 2013 год | 200 | кв. метров |  | повышение водообеспечения населения и объектов экономики |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление эксплуатации Богучанского водохранилища", г. Кодинск, Красноярский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Богучанская ГЭС на реке Ангара, этап "Водохранилище и охрана окружающей среды. База службы эксплуатации Богучанского водохранилища". 4 этап, Кежемский район, Красноярский край (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета / субсидии на осуществление капитальных вложений4 | 9,7 | - | - | - | - | - | - | - | 9,7 | - | -6 | 1977,9 | кв. метров |  | повышение водообеспечения населения и объектов экономики, а также обеспечение безопасной эксплуатации Богучанского водохранилища |
| 17. | Укрупненные инвестиционные проекты, направленные на гарантированное водообеспечение (строительство, реконструкция гидротехнических сооружений водохранилищ комплексного назначения, трактов водоподачи) (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета/ бюджетные инвестиции/ субсидии на осуществление капитальных вложений4 | 60,9 | - | - | - | 60,9 | - | - | - | - | - | 2015 год/ 2015 год |  |  |  | повышение водообеспечения населения и объектов экономики |
| 2. Росводресурсы (защита от негативного воздействия вод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | средства федерального бюджета | 7 790,81 | 1 026 | 1 536,52 | 1 5612 | 758,52 | 748,22 | 949,72 | 447,52 | 465,12 | 1 055,6 |  |  |  |  | повышение защищенности населения, промышленных объектов, объектов инфраструк- туры и сельскохозяйственных угодий от негативного воздействия вод |
| Зона деятельности Западно-Каспийского бассейнового водного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Западно-Каспийское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов, г. Махачкала, Республика Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Берегоукрепительные работы на р. Терек по защите ст. Терская, Республика Северная Осетия – Алания (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета/ бюджетные инвестиции | 119,2 | 119,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год/ 2013 год | 1110 | метров |  | предотвращаемый ущерб - 609,85 млн. рублей, защита от разрушения более 400 домовладений |
| 19. | Берегоукрепительные работы на р. Малка в г. Прохладном от ул. Радченко до ул. Зеленая, Кабардино-Балкарская Республика (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета/ бюджетные инвестиции | 190 | 3,9 | 73,1 | 50,2 | 62,8 | - | - | - | - | - | 2015 год/ 2016 год | 2755 | метров |  | предотвращаемый ущерб - 4267270 тыс. рублей |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центр изучения, использования и охраны водных ресурсов Республики Северная Осетия - Алания», г. Владикавказ, Республика Северная Осетия – Алания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Берегоукрепительные сооружения на р. Камбилеевка по левобережью вдоль ул. Победы и по правобережью вдоль ул. Богдана Хмельницкого в с. Октябрьское, Республика Северная Осетия – Алания | средства федерального бюджета /бюджетные инвестиции | 51,3 | 2,4 | 48,9 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год/ 2014 год | 1709 | метров |  | предотвращаемый ущерб - 311,61 млн. рублей. Защита территории - 39 гектаров. Защита населения - 220 человек |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центр изучения, использования и охраны водных ресурсов Кабардино-Балкарской Республики", г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Защита с. Исламей от боковой эрозии р. Баксан, Кабардино-Балкарская Республика (2-я очередь) | средства федерального бюджета/ субсидии на осуществление капитальных вложений4 | 96,5 | 2,5 | 48,1 | 14,9 | 31 | - | - | - | - | - | 2015 год/ 2016 год | 1134 | метров |  | предотвращаемый ущерб - 1702 млн. рублей. Защита территории - 12,5 гектара. Защита населения - 5000 человек |
| Зона деятельности Кубанского бассейнового водного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кубанское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов, г. Краснодар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Берегоукрепитель-ные работы на реке Белая в районе с. Великовечное Белореченского района, Краснодарский край (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета/ бюджетные инвестиции | 81,7 | 45 | 36,7 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год/ 2013 год | 5100 | метров |  | предотвращаемый ущерб - 355,6 млн. рублей |
| 23. | Берегоукрепительные и берегозащитные работы на р. Псоу от с. Веселое до пос. Ермоловка в Адлерском районе г. Сочи (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета/ бюджетные инвестиции | 404,9 | 3,4 | 50 | 324,4 | 27,1 | - | - | - | - | - | 2015 год/ 2016 год | 7900 | метров |  | предотвращаемый ущерб - 22320 млн. рублей |
| 24. | Берегоукрепительные работы на р. Большой Зеленчук в районе ст. Зеленчукской Зеленчукского района, Карачаево-Черкесская Республика (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета/ бюджетные инвестиции | 91 | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год/ 2013 год | 3 | кило-метров |  | предотвращаемый ущерб - 506,44 млн. рублей |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Краснодарское водохранилище", г. Краснодар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Восстановление продольной (правобережной) дамбы обвалования р. Пшиш инженерной защиты № 11 Краснодарского водохранилища, Краснодарский край | средства федерального бюджета/ бюджетные инвестиции | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год/ 2012 год | 360 | пог. метров |  | 1000 гектаров сельскохозяйственных угодий, предотвращаемый ущерб - 158 млн. рублей |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Кубанский центр мониторинга водных объектов", г. Краснодар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Защитные сооружения на р. Мзымта в районе форелеводческого хозяйства Адлерского района города Сочи, Краснодарский край | средства федерального бюджета/ субсидии на осуществление капитальных вложений4 | 35,5 | 1,6 | 0,9 | 33 | - | - | - | - | - | - | 2015 год/ 2015 год | 486 | метров |  | площадь защищаемой территории - 52 гектара, предотвращаемый ущерб - 695,5 млн. рублей |
| 27. | Защитные сооружения на р. Мзымта в районе рекреационного объекта "Райский уголок" (территория Сочинского национального парка) Адлерского района города Сочи, Краснодарский край | средства федерального бюджета/ субсидии на осуществление капитальных вложений4 | 30 | 1,3 | 0,7 | 28 | - | - | - | - | - | - | 2015 год/ 2015 год | 670 | метров |  | предотвращаемый ущерб - 85,64 млн. рублей |
| 28. | Защитные сооружения на участке правого берега реки Мзымта в с. Высокое Адлерского района города Сочи, Краснодарский край | средства федерального бюджета/ субсидии на осуществление капитальных вложений4 | 45,1 | 1,7 | - | 43,4 | - | - | - | - | - | - | 2015 год/ 2015 год | 500 | метров |  | предотвращаемый ущерб - 264,82 млн. рублей |
| 29. | Строительство поперечных порогов для защиты речного дна от вертикального размыва на участке 50-57 км от устья реки Мзымта, Краснодарский край | средства федерального бюджета/ субсидии на осуществление капитальных вложений4 | 53,9 | 3,3 | 1,2 | 49,4 | - | - | - | - | - | - | 2015 год/ 2015 год | 2050 | метров |  | повышение защищенности населения, промышленных объектов, объектов инфраструктуры и сельскохозяйственных угодий от негативного воздействия вод |
| 30. | Строительство берегоукрепитель-ных сооружений для защиты правого берега реки Мзымта на участке 8,5 км от устья, Краснодарский край | средства федерального бюджета/ субсидии на осуществление капитальных вложений4 | 30,2 | 2 | 1 | 27,2 | - | - | - | - | - | - | 2015 год/ 2015 год | 300 | метров |  | повышение защищенности населения, промышленных объектов, объектов инфраструктуры и сельскохозяйственных угодий от негативного воздействия вод |
| 31. | Строительство берегоукрепительных сооружений на 18,2 км и 20,8 км от устья для укрепления правого берега реки Мзымта, Краснодарский край | средства федерального бюджета/ субсидии на осуществление капитальных вложений4 | 37,9 | 5,7 | 1,9 | 30,3 | - | - | - | - | - | - | 2015 год/ 2015 год | 678 | метров |  | повышение защищенности населения, промышленных объектов, объектов инфраструктуры и сельскохозяйственных угодий от негативного воздействия вод |
| 32. | Строительство берегозащитных сооружений для защиты от размыва правого и левого берегов реки Мзымта на участке 30,7 -31,0 км от устья и на участках 30,5 -30,7 км, 31,1 - 31,4 км и 31,8 -32,0 км, Краснодарский край | средства федерального бюджета/ субсидии на осуществление капитальных вложений4 | 28,6 | 5,7 | 1,9 | 21 | - | - | - | - | - | - | 2015 год/ 2015 год | 600 | метров |  | повышение защищенности населения, промышленных объектов, объектов инфраструктуры и сельскохозяйственных угодий от негативного воздействия вод |
| 33. | Строительство берегозащитных сооружений и восстановление пойменного правобережного массива на участке 20,6 -21,2 км от устья реки Мзымта, Краснодарский край | средства федерального бюджета/ субсидии на осуществление капитальных вложений4 | 29,9 | 2,6 | 1,1 | 26,2 | - | - | - | - | - | - | 2015 год/ 2015 год | 570 | метров |  | повышение защищенности населения, промышленных объектов, объектов инфраструктуры и сельскохозяйственных угодий от негативного воздействия вод |
| Зона деятельности Нижне-Волжского бассейнового водного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Ульяновская дамба", г. Ульяновск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Комплексная реконструкция гидротехнических сооружений инженерной защиты ФГУ "Ульяновская дамба", Ульяновская область | средства федерального бюджета/ субсидии на осуществление капитальных вложений4 | 360,3 | 77,8 | 191,3 | 91,2 | - | - | - | - | - | - | 2014 год/ 2018 год | 8,2 | кило-метров |  | площадь защищаемой территории - 12,5 кв. километров, численность защищаемого населения - 26000 человек |
| 35. | Производственное здание для стоянки и ремонта техники Федерального государственного бюджетного учреждения "Ульяновская дамба" (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета/ субсидии на осуществление капитальных вложений4 | 17,61 | - | - | 1,79 | 17,29 | - | - | 17,6 | - | - | 2018 год/ 2019 год | 576,91 | кв. метров |  | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление эксплуатации Нижне-Камского водохранилища", г. Набережные Челны, Республика Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Реконструкция дренажных сооружений Старо-Татышевской сельхознизины на территории Республики Татарстан | средства федерального бюджета/ субсидии на осуществление капитальных вложений4 | 396,8 | 100 | 200 | 96,8 | - | - | - | - | - | - | 2014 год/ 2015 год | 1 | ком-плекс соору-жений |  | площадь защищаемой территории - 100 кв. километров, численность защищаемого населения - 3150 человек, предотвращаемый ущерб - 7677,5 млн.руб. |
| 37. | Строительство насосной станции инженерной защиты Старо-Татышевской сельхознизины, Республика Татарстан | средства федерального бюджета/ бюджетные инвестиции | 62,1 | 62,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год/ 2012 год | 1 | объек-тов |  | площадь защищаемой территории сельхознизины - 110 кв. километров, численность защищаемого населения - 3500 человек |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение по водному хозяйству "Средволгаводхоз", г. Казань, Республика Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища у н.п. Ундоры Ульяновская область. Корректировка (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета/ субсидии на осуществление капитальных вложений4 | 260,8 | - | - | 4,7 | - | 50 | 121,5 | - | 2 | 82,6 | 2020 год/ -6 | 1031 | метров |  | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
| 39. | Берегоукрепительные работы на Куйбышевском водохранилище у н.п. Полянки Спасского района Республики Татарстан | средства федерального бюджета/ бюджетные инвестиции | 68,2 | 48,2 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год/ 2013 год | 501,2 | пог. метров |  | предотвращаемый ущерб - 195,7 млн. рублей. Защита населения - 144 человека |
| 40. | Берегоукрепительные работы на Куйбышевском водохранилище у н.п. Березовка Чистопольского района Республики Татарстан | средства федерального бюджета/ бюджетные инвестиции | 54,9 | 54,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год/ 2012 год | 700 | метров |  | площадь защищаемой территории - 196000 кв. метров, численность защищаемого населения - 186 человек, вероятный предотвращаемый ущерб - 118,87 млн. рублей |
| 41. | Берегоукрепление прибрежной зоны Куйбышевского водохранилища в н.п. Старая Пристань Лаишевского района, Республика Татарстан | средства федерального бюджета/ субсидии на осуществление капитальных вложений4 | 234,6 | 2,9 | 95,5 | 116,5 | 19,7 | - | - | - | - | - | 2015 год/ 2016 год | 2000 | метров |  | предотвращаемый ущерб - 361,5 млн. рублей |
| 42. | Берегоукрепление р. Вятка в г.Мамадыш Мамадышского района Республики Татарстан (корректировка) (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета/ субсидии на осуществление капитальных вложений4 | 165,41 | - | 3,3 | 200,110 | - | - | 1,510 | 1,5 | 38,3 | - | 2019 год/ 2020 год | 1135 | метров |  | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление эксплуатации Волгоградского водохранилища", п. Ерзовка, Волгоградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Берегоукрепление Волгоградского водохранилища в районе с. Колышкино (2-я очередь) Старополтавского района Волгоградской области | средства федерального бюджета/ бюджетные инвестиции | 13,3 | 0,5 | 12,8 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год/ 2013 год | 0,2 | кило-метров |  | сумма предотвращаемого ущерба - 42,779 млн. рублей, площадь защищаемых территорий - 4,6 гектара, население - 640 человек |
| 44. | Берегоукрепление Волгоградского водохранилища в г. Дубовка (4-й пусковой комплекс), Волгоградская область | средства федерального бюджета/ бюджетные инвестиции | 98,4 | 56,6 | 41,8 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год/ 2013 год | 525,7 | метров |  | сумма предотвращаемого ущерба 166061 тыс. рублей, защищаемая территория - 2,6 гектара, численность защищенного населения - 14,67 тыс. человек |
| 45. | Берегоукрепление Волгоградского водохранилища в районе г. Дубовка (2-й пусковой комплекс), Волгоградская область (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета/ субсидии на осуществление капитальных вложений4 | 81,9 | - | - | 0,8 | 0,5 | 63,4 | 17,2 | - | - | - | 2017 год/ 2017 год | 503 | метров |  | предотвращаемый ущерб - 294,447 млн. рублей |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение по эксплуатации Саратовского водохранилища, г. Балаково, Саратовская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Берегоукрепление участка Саратовского водохранилища в д. Вечный Хутор Духовницкого района Саратовской области (участок № 2) | средства федерального бюджета/ субсидии на осуществление капитальных вложений4 | 41,8 | 2,6 | 20 | 17,6 | 1,6 | - | - | - | - | - | 2015 год/ 2015 год | 1000 | пог. метров |  | размер предотвращаемого ущерба - 391,64 млн. рублей, площадь защищенной территории - 360 гектаров, население - 591 человек |
| 47. | Берегоукрепление участка Саратовского водохранилища в районе поселка Алексеевка Хвалынского района Саратовской области (участок № 2) | средства федерального бюджета/ субсидии на осуществление капитальных вложений4 | 34,9 | 2,4 | 25 | 7,5 | - | - | - | - | - | - | 2014 год/ 2014 год | 750 | пог. метров |  | размер предотвращаемого ущерба - 124,536 млн. рублей, количество защищенного населения - 480 человек |
| Зона деятельности Нижне-Обского бассейнового водного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение по водному хозяйству Нижне-Обского бассейна "Тюменьрегионводхоз", г. Тюмень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Система сброса избыточных поверхностных вод с территории Челябинской и Курганской областей в реку Чумляк, Курганская область | средства федерального бюджета/ бюджетные инвестиции | 133,1 | 80,2 | 52,9 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год/ 2013 год | 93,2 | кило-метров |  | площадь защищаемой территории военного полигона - 685,2 гектара, численность защищаемого населения - 708 человек |
| Зона деятельности Верхне-Волжского бассейнового водного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Верхне-Волжскводхоз", г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Реконструкция гидроузла № 4 Тезянской шлюзовой системы Ивановской области (2-ой этап) | средства федерального бюджета/ бюджетные инвестиции | 15,5 | 15,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год/ 2012 год | 1 | гидро-узел |  | повышение защищенности от негативного воздействия вод, водообеспечение - 70 тыс. человек |
| 50. | Завершение реконструкции Тезянской шлюзованной системы Ивановской области (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета/ субсидии на осуществление капитальных вложений4 | 326,6 | - | - | 7,3 | 5,2 | - | 179,3 | 96 | 38,8 | - | 2019 год/ 2019 год | гидроузел №2-268, гидроузел №3-406 | куб. метров в секунду |  | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Защитные сооружения Костромской низины", г. Кострома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Реконструкция котельной производственной базы ФГУ "Защитные сооружения Костромской низины", г. Кострома | средства федерального бюджета/ бюджетные инвестиции | 6,4 | 6,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год/ 2012 год | 1 | объек-тов |  | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Сурский гидроузел", Пензенская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Укрепление левого берега Пензенского водохранилища в месте сопряжения его с земляной плотиной Сурского гидроузла, Пензенская область (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета/ субсидии на осуществление капитальных вложений4 | 16 | - | - | 1 | 14,8 | 0,2 | - | - | - | - | 2016 год/ 2016 год | 321,5 | метров |  | предотвращаемый ущерб - 11376,61 млн. рублей |
| Зона деятельности Донского бассейнового водного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление водными ресурсами Цимлянского водохранилища", г. Цимлянск, Ростовская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Берегоукрепление Цимлянского водохранилища в черте г. Цимлянска Цимлянского района Ростовской области | средства федерального бюджета/ субсидии на осуществление капитальных вложений4 | 291,4 | 55,7 | 160 | 75,7 | - | - | - | - | - | - | 2014 год/ 2014 год | 1714 | пог. метров |  | площадь защищенной территории - 675000 кв. метров, население - 150 человек, размер предотвращаемого ущерба - 601970 тыс. рублей |
| 54. | Берегоукрепление Цимлянского водохранилища у х. Ляпичева и п.Донского Калачевского района Волгоградской области (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета/ субсидии на осуществление капитальных вложений4 | 757,4 | - | - | 10 | 10 | 211,1 | 169,3 | 286,2 | 70,8 | - | 2019 год/ 2019 год | 5900 | пог. метров |  | размер предотвращаемого ущерба - 601,97 млн. рублей, численность защищенного населения - 144 человека, площадь защищенных земель - 715000 кв. метров |
| 55. | Берегоукрепление Цимлянского водохранилища у х. Попов Чернышковского района Волгоградской области (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета/ субсидии на осуществление капитальных вложений4 | 177,3 | - | - | 4,3 | 0,7 | 40 | 132,3 | - | - | - | 2017 год/ 2017 год | 1500 | метров |  | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
| Зона деятельности Верхне-Обского бассейнового водного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральное государственное бюджетное водохозяйственное учреждение "ВерхнеОбьрегионводхоз", г. Новосибирск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Берегоукрепительные сооружения на участке 140 - 143 км правого берега Новосибирского водохранилища, п. Быстровка, Искитимский район Новосибирской области | средства федерального бюджета/ бюджетные инвестиции | 181,5 | 140 | 41,5 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год/ 2013 год | 2785 | метров |  | площадь защищаемой территории - 16,8 гектара, численность защищаемого населения - 1328 человек, количество объектов - 3 штуки |
| 57. | Строительство берегозащитных сооружений (94 - 97 км) правого берега Новосибирского водохранилища в районе п. Сосновка, Искитимский район, Новосибирская область | средства федерального бюджета/ субсидии на осуществление капитальных вложений4 | 182 | 4,2 | 175,4 | 2,4 | - | - | - | - | - | - | 2014 год/ 2014 год | 2660 | метров |  | количество защищенного населения - 800 человек, площадь защищаемых территорий - 90 гектаров |
| Зона деятельности Двинско-Печорского бассейнового водного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение по водному хозяйству "Двинарегионводхоз", г. Архангельск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Берегоукрепление реки Ворьема в Печенгском районе, Мурманская область | средства федерального бюджета/ субсидии на осуществление капитальных вложений4 | 24,5 | 2,9 | 20,8 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | 2014 год/ 2014 год | 1475 | метров |  | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
| Зона деятельности Камского бассейнового водного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Камское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов, г. Пермь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Берегоукрепление Камского водохранилища в п. Висим Добрянского района Пермского края (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета /бюджетные инвестиции | 21,11 | 1,7 | 10,3 | 17,111 | - | - | - | - | - | - | 2014 год/ 2020 год | 940 | метров |  | предотвращаемый ущерб - 132,77 млн. рублей |
| 60. | Берегоукрепление Камского водохранилища в д. Гари Добрянского района Пермского края (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета /бюджетные инвестиции | 26,51 | 1,8 | 12,5 | 16,912 | - | - | - | - | - | - | 2014 год/ 2020 год | 882 | метров |  | предотвращаемый ущерб - 145,51 млн. рублей |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение по эксплуатации водохозяйственных объектов и сооружений бассейна реки Белой, г. Уфа, Республика Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Строительство насосной станции № 2 инженерной защиты Янгузнаратовской сельхознизины, Республика Башкортостан | средства федерального бюджета/ субсидии на осуществление капитальных вложений4 | 121,7 | 5,5 | 57,7 | 58,5 | - | - | - | - | - | - | 2014 год/ 2015 год | 1 | объек-тов |  | предотвращаемый ущерб - 2193081,29 тыс. руб-лей |
| 62. | Берегоукрепление р. Белой в районе ПК 130+55 до ПК134+70 инженерной защиты Янгузнаратовской сельхознизины Нижнекамского водохранилища, Республика Башкортостан | средства федерального бюджета/ бюджетные инвестиции | 54 | 1,3 | 52,7 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год/ 2014 год | 415 | пог. метров |  | предотвращаемый ущерб - 2193081,29 тыс. рублей |
| Зона деятельности Енисейского бассейнового водного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление эксплуатации Красноярского водохранилища", г. Дивногорск, Красноярский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Берегоукрепительные сооружения на Красноярском водохранилище по защите производственной территории и базы Федерального государственного бюджетного учреждения "Управление эксплуатации Красноярского водохранилища", Красноярский край | средства федерального бюджета/ субсидии на осуществление капитальных вложений4 | 52,6 | 4 | 15 | 33,6 | - | - | - | - | - | - | 2014 год/ 2014 год | 236 | метров |  | суммарный предотвращаемый ущерб в ценах 2010 г. - 60054,972 тыс. рублей |
| Зона деятельности Амурского бассейнового водного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амурское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов, г. Хабаровск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Стабилизация русла пограничной реки Гранитная на устьевом участке, Приморский край (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета /бюджетные инвестиции | 88,3 | - | 2,5 | 10 | 75,8 | - | - | - | - | - | 2015 год/ 2016 год | 1,591 | кило-метров |  | площадь защищенной территории - 4,92 кв. километров, размер предотвращаемого ущерба - 238,526 млн. рублей |
| 65. | Инженерная защита левого берега реки Амур у сел Красная Орловка и Чесноково Михайловского района Амурской области (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета/ бюджетные инвестиции | 381,21 | - | - | - | 9,4 | 205 | 276,813 | - | - | - | 2017 год/ 2019 год | 1264,65 | метров |  | численность защищенного населения - 960 человек, размер предотвращаемого ущерба - 28,5 млн. рублей в год |
| 66. | Стабилизация левого берега р. Амур у с. Орловка Амурской области (870,0 - 872,0 км судового хода) (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета /бюджетные инвестиции | 120,31 | - | - | 4,5 | 30 | 111,314 | - | - | - | - | 2016 год/ 2018 год | 0,34 | кило-метров |  | площадь защищаемой территории - 3 гектара, предотвращаемый ущерб - 134,2 млн. рублей |
| 67. | Стабилизация русловых процессов р. Амур в районе протоки Пропаристая в Еврейской автономной области (300,0-290,0 км судового хода) (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета / бюджетные инвестиции | 63,11 | - | - | - | - | - | 13,115 | 10,515 | 10,6 | 52,5 | -6 | 1000 | метров |  | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
| 68. | Стабилизация русла р. Амур в районе истока протоки Венцелевская в Еврейской автономной области (326,0-327,0 км судового хода) (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета / бюджетные инвестиции | 503,81 | - | - | - | - | - | 2,8 | 20,7 | 179,616 | 300,8 | -6 | 1700 | метров |  | Площадь защищаемой территории - 46 000 000 м2; площадь вероятных территориальных потерь - 46 км2; вероятный предотвращаемый ущерб - 2,7 млрд.руб. |
| 69. | Стабилизация русловых процессов р. Амур в Еврейской автономной области (58,5-65,5, 47,5 - 49,5 км судового хода) (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета/ бюджетные инвестиции | 540,9 | - | - | - | - | 36,9 | 17,2 | - | 110 | 376,8 | 2020 год/ 2020 год | 2926,15 | метров |  | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
| Зона деятельности Московско-Окского бассейнового водного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Московско-Окское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов, г. Москва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. | Строительство защитной дамбы с придамбовым дренажем для защиты района Российского центра программирования в г. Дубна Московской области (корректировка) (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета/ бюджетные инвестиции | 465,11 | 1,5 | 6017 | 134 | 45017 | 15,317 | 18,717 | 1517 | 15 | 242,8 | -6 | 7905 | метров |  | защита 466 гектаров территории российского центра программирования в г. Дубне |
| 71. | Укрупненные инвестиционные проекты, направленные на повышение защищенности от негативного воздействия вод (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета/ бюджетные инвестиции/ субсидии на осуществление капитальных вложений4 | 17,7 | - | - | - | 2,7 | 15 | - | - | - | - | 2016 год/ 2016 год |  |  |  | повышение защищенности населения, промышленных объектов, объектов инфраструктуры и сельскохозяйственных угодий от негативного воздействия вод |
| 3. Минсельхоз России (гарантированное водообеспечение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | средства федерального бюджета | 8 803,91 | 170,5 | 450,4 | 769,9 | 1 066,4 | 1 242,52 | 1 190,2 | 1 031 | 1 447 | 1 438,2 |  |  |  |  |  |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Министерство мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения Республики Дагестан", г. Махачкала, Республика Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. | Реконструкция магистрального канала, коллекторов им. Октябрьской революции и сооружений Коровской оросительной системы, Республика Дагестан | средства федерального бюджета | 2 352,31 | 60 | 266,5 | 206,1 | 327,9 | 368,318 | 366,5 | 204,2 | 321,4 | 233,6 | -6 | 110; 60; 58014 | кило-метров, куб. метров в секун-ду, гекта-ров |  | орошение 58014 гектаров, 1500 гектаров нового орошения, водоснабжение населенных пунктов и гг. Махачкала, Кизилюрт, Избербаш |
| 73. | Реконструкция головного водозабора и магистрального канала им. Дзержинского, Республика Дагестан | средства федерального бюджета | 1 486,3 | 55 | 128 | 175 | 240 | 183,7 | 204,9 | 242,8 | 89,5 | 167,3 | -6 | 110; 45; 65000 | кило-метров, куб. метров в секунду, гектаров |  | водоснабжение населения - 30 тыс. человек, площадь орошаемых территорий 65 тыс. гектаров |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Ставропольскому краю", г. Ставрополь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. | Строительство 4-й очереди Большого Ставропольского канала (II этап), Ставропольский край | средства федерального бюджета | 2 570,5 | 5,5 | 30,5 | 173,8 | 243,1 | 340,3 | 308,8 | 292 | 587,7 | 588,8 | -6 | 58 | кило-метров |  | площадь новых орошаемых земель - 210 тыс. гектаров, водообеспечение 167 тыс. человек, водообеспеченность существующих орошаемых земель 15,2 тыс. гектаров |
| 75. | Реконструкция Невинномысского канала, Ставропольский край | средства федерального бюджета | 2 394,8 | 50 | 25,4 | 215 | 255,4 | 350,2 | 310 | 292 | 448,4 | 448,4 | -6 | 49,2 | кило-метров |  | водоснабжение населения - 1 млн. человек, инженерное орошение 140 тыс. гектаров |
| 4. Минсельхоз России (защита от негативного воздействия вод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | средства федерального бюджета | 4 389,31 | 129,5 | 463,6 | 868,9 | 5622 | 775,62 | 480,1 | 497,6 | 335 | 343,8 |  |  |  |  | повышение защищенности населения и сельскохозяйственных угодий от негативного воздействия вод |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Краснодарскому краю", г. Краснодар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. | Реконструкция противопаводковой системы обвалования рек Кубани и Протоки с подготовительными работами по очистке русел рек Кубани и Протоки (2-я очередь), Краснодарский край | средства федерального бюджета | 2 117 | 42 | 82,3 | 185 | 161,4 | 327,4 | 340,1 | 300 | 335 | 343,8 | 2020 год/ 2020 год | 168,4 | кило-метров |  | защищенная территория - 458,6 тыс. гектаров, защита 84 населенных пунктов - 140 тыс. человек, величина предотвращаемого ущерба - 55513,96 млн. рублей |
| 77. | Реконструкция Варнавинского водохранилища, Крымский район, Краснодарский край | средства федерального бюджета | 471,3 | 16,8 | 54,8 | 140 | 100 | 159,7 | - | - | - | - | 2016 год/ 2017 год | 174 | млн. куб. метров |  | защита от затопления 39 тыс. гектаров, 10 населенных пунктов, в которых проживает 2077 человек |
| 78. | Реконструкция ГТС Крюковского водохранилища, Северский район, Краснодарский край | средства федерального бюджета | 425 | 19,1 | 50,3 | 165 | 65 | 125,6 | - | - | - | - | 2016 год/ 2017 год | 111 | млн. куб. метров |  | защита от затопления 42 тыс. гектаров, количество защищенного населения - 9136 человек, сумма предотвращаемого ущерба - 9134,72 млн. рублей, 11 тыс. гектаров орошаемых земель |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Самарской области", г. Самара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. | Реконструкция земляной плотины Кутулукского водохранилища на р. Кутулук, Богатовский район, Самарская область | средства федерального бюджета | 3,5 | 1,5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год/ 2013 год | 105 | млн. куб. метров |  | орошение 7730 гектаров, защита от затопления 4652 гектаров, 9 населенных пунктов |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Северная Осетия - Алания", г. Владикавказ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80. | Реконструкция головного водозаборного сооружения Кора-Урсдонского магистрального канала и магистрального канала, Республика Северная Осетия - Алания | средства федерального бюджета | 233,9 | 11 | 45,7 | 85 | 38 | 54,2 | - | - | - | - | 2016 год/ 2017 год | 15,28 | километров |  | предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота 3752 гектаров земель, обводнение 4144 гектаров, защита от паводков населения свыше 5000 человек |
| 81. | Реконструкция Архонского головного водозаборного сооружения и магистрального канала, Республика Северная Осетия - Алания | средства федерального бюджета | 198,1 | 11 | 59,4 | 113 | 14,7 | - | - | - | - | - | 2015год/ 2016 год | 7 | куб. метров в секун-ду |  | предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота 2237 гектаров земель, обводнение 7700 гектаров, защита от паводков населения свыше 17 тыс. человек |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Калининградской области", г. Калининград |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82. | Реконструкция правобережной дамбы реки Луговая, Славский район, Калининградская область | средства федерального бюджета | 1801 | 8,3 | 45,7 | 30 | 9619 | - | - | 27,1 | - | - | 2018 год/ 2019 год | 16,3 | кило-метров |  | защищенная территория - 3600 гектаров, население - 168 человек |
| 83. | Реконструкция правобережной дамбы реки Ржевка, Славский район, Калининградская область | средства федерального бюджета | 190,31 | 8,3 | 36,6 | 19 | 78,720 | 6820 | - | 11,2 | - | - | 2018 год/ 2019 год | 18 | кило-метров |  | защищенная территория 14730 гектаров, население - 920 человек |
| 84. | Реконструкция правобережной дамбы реки Шлюзовая, Славский район, Калининградская область | средства федерального бюджета | 97,11 | 4,5 | 41,1 | 51,5 | 8,221 | - | - | - | - | - | 2015 год/ 2015 год | 8,5 | кило-метров |  | защищенная территория 3360 гектаров, население - 190 человек |
| 85. | Реконструкция правобережной дамбы Немонин, Славский район, Калининградская область | средства федерального бюджета | 87,3 | 4,2 | 27,4 | 55,7 | - | - | - | - | - | - | 2014 год/ 2014 год | 7,5 | кило-метров |  | защищенная территория 3520 гектаров, сельскохозяйствен-ные угодья - 1570 гектаров, население - 24 человека |
| 86. | Реконструкция левобережной дамбы Немонин, Славский район, Калининградская область | средства федерального бюджета | 45,8 | 2,8 | 18,3 | 24,7 | - | - | - | - | - | - | 2014 год/ 2014 год | 4 | кило-метров |  | защищенная территория - 16065 гектаров, земли государственного лесного фонда - 1160 гектаров |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Мордовия", г. Саранск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87. | Берегоукрепительные работы на р. Мокша, Краснослободский район, Республика Мордовия | средства федерального бюджета | 340 | - | - | - | - | 40,7 | 140 | 159,3 | - | - | 2018 год/ 2019 год | 1303 | метров |  | предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота 500 гектаров земель, защита от вредного воздействия вод - 518 гектаров, предотвращение экономического ущерба - 841,8 млн. рублей |
| 5. Минсельхоз России (в рамках приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | средства федерального бюджета | 31 | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - |  |  |  |  |  |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Астраханской области", г. Астрахань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88. | Реконструкция насосной станции НС-1 оросительной системы "0-69", Приволжский район, Астраханская область (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета | 4,5 | - | - | - | - | - | - | 4,5 | - | - | -6 | 2862 | гектаров |  | создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, проживающего на территории, находящейся в зависимости от качественного функционирования водных объектов Нижней Волги, а также снижение антропогенной нагрузки на водные объекты и рациональное использование водных ресурсов. Водообеспечение 2862 га орошаемых земель |
| 89. | Реконструкция плавучей насосной станции СНР 3х315 орошаемого участка «Присельский -1», Харабалинский район, Астраханская область (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | -6 | 712 | гектаров |  | создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, проживающего на территории, находящейся в зависимости от качественного функционирования водных объектов Нижней Волги, а также снижение антропогенной нагрузки на водные объекты и рациональное использование водных ресурсов. Водообеспечение 712 га орошаемых земель |
| 90. | Реконструкция насосной станции «Зареченская», Лиманский район, Астраханская область (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета | 4,5 | - | - | - | - | - | - | 4,5 | - | - | -6 | 2589 | гектаров |  | создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, проживающего на территории, находящейся в зависимости от качественного функционирования водных объектов Нижней Волги, а также снижение антропогенной нагрузки на водные объекты и рациональное использование водных ресурсов. Водообеспечение 2862 га орошаемых земель |
| 91. | Реконструкция напорного трубопровода Ступинской оросительной системы, Черноярский район, Астраханская область (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета | 3,5 | - | - | - | - | - | - | 3,5 | - | - | -6 | 3,3 | километров |  | создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, проживающего на территории, находящейся в зависимости от качественного функционирования водных объектов Нижней Волги, а также снижение антропогенной нагрузки на водные объекты и рациональное использование водных ресурсов. Водообеспечение более 2000 га |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Волгоградской области", г. Волгоград |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92. | Реконструкция канала Р-1 и Р-3 с гидротехническими сооружениями Райгородской оросительно-обводнительной системы, Светлоярский район, Волгоградская область (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета | 6,5 | - | - | - | - | - | - | 6,5 | - | - | -6 | 17,2 | километров |  | создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, проживающего на территории, находящейся в зависимости от качественного функционирования водных объектов Нижней Волги, а также снижение антропогенной нагрузки на водные объекты и рациональное использование водных ресурсов. Водообеспечение 13 000,0 гекторав земель, Реконструкция 17,2 км каналов |
| 93. | Реконструкция головного водозабора (РН-2Э) Райгородской оросительно-обводнительной системы, Светлоярский район, Волгоградская область (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | -6 | 13000 | гектаров |  | создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, проживающего на территории, находящейся в зависимости от качественного функционирования водных объектов Нижней Волги, а также снижение антропогенной нагрузки на водные объекты и рациональное использование водных ресурсов. Водообеспечение 13 000,0 гекторав земель |
| 6. Росгидромет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94. | Строительство, реконструкция (в том числе с элементами реставрации), техническое перевооружение объектов капитального строительства, а также разработка проектной документации и проведение инженерных изысканий, приобретение объектов недвижимого имущества для наблюдательной сети подведомственных учреждений Росгидромета | средства федерального бюджета/ субсидии на осуществление капитальных вложений3 | 3 649,41 | 310,1 | 1 086,4 | 1 17422 | 353,9 | 195,4 | 135 | 124,3 | 129,7 | 249 | 2020 год/ 2020 год | 820 | объек-тов |  | повышение качества гидрологических прогнозов, обеспечение оперативного мониторинга качественных и количественных характеристик вод, выявления случаев высокого и экстремально высокого загрязнения вод |
|  | Всего по Росводресурсам | средства федерального бюджета | 14 589,41 | 1 580,1 | 2 631,92 | 2 543,82 | 2 502,32 | 1 176,42 | 1 492,62 | 1 080,42 | 1 423,62 | 1 936,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Минсельхозу России | средства федерального бюджета | 13 224,21 | 300 | 914 | 1 638,8 | 1 628,42 | 2 018,12 | 1 670,3 | 1 559,6 | 1 782 | 1 782 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Росгидромету | средства федерального бюджета | 3 649,41 | 310,1 | 1 086,4 | 1 1742 | 353,9 | 195,4 | 135 | 124,3 | 129,7 | 249 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу I | средства федерального бюджета | 31 4631 | 2 190,2 | 4 632,32 | 5 356,62 | 4 484,62 | 3 389,92 | 3 297,92 | 2 764,32 | 3 335,32 | 3 967,3 |  |  |  |  |  |
| II. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Гарантированное водообеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 8 612,7 | 3 171,5 | 3 750,7 | 1 175 | 436,7 | - | 24,5 | 46,5 | 13 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 5 720,31 | 2 179,8 | 2 729,9 | 752,7 | - | - | 17,6 | 34,6 | 10,92 | - |  |  |  |  | повышение водообеспечения населения и объектов экономики |
|  |  | средства бюджета субъекта Российс- кой Федера- ции и местных бюджетов | 2 892,4 | 991,7 | 1 020,8 | 422,3 | 436,7 | - | 6,9 | 11,9 | 2,1 | - |  |  |  |  |  |
| Зона деятельности Московско-Окского бассейнового водного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Правительство Калужской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95. | Реконструкция гидротехнических сооружений Кировского нижнего водохранилища. 1 пусковой комплекс | всего | 229,6 | 59,2 | 103,6 | 66,8 | - | - | - | - | - | - | 2014 год/ 2015 год | 1;300 | ком-плекс соору-жений; метров |  | повышение водообеспечения населения и объектов экономики |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 154,5 | 40 | 70 | 44,5 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федера- ции и местных бюджетов | 75,1 | 19,2 | 33,6 | 22,3 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Зона деятельности Донского бассейнового водного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96. | Курское водохранилище на реке Тускарь. 1 очередь пускового комплекса | всего | 193,3 | 120 | 73,3 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год/ 2013 год | 17,7 | млн. куб. метров |  | повышение водообеспечения населения и объектов экономики |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 122,3 | 100 | 22,3 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федера- ции и местных бюджетов | 71 | 20 | 51 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Зона деятельности Двинско-Печорского бассейнового водного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Правительство Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97. | Реконструкция ГТС Кажымского водохранилища на р. Кажым, п. Кажым Койгородского района, бассейн р. Северная Двина | всего | 82,5 | 82,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год/ 2012 год | 1120 | метров |  | повышение водообеспечения населения и объектов экономики |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 49,3 | 49,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федера- ции и местных бюджетов | 33,2 | 33,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Правительство Вологодской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98. | Повышение зимнего уровня Кубенского водохранилища для обеспечения работы Вологодского городского водозабора | всего | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год/ 2012 год | 215,5 | метров |  | повышение водообеспечения населения и объектов экономики |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 12,7 | 12,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федера- ции и местных бюджетов | 6,3 | 6,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Зона деятельности Нижне-Обского бассейнового водного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Правительство Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99. | Реконструкция водосбросных сооружений плотины на р. Нейва в г. Алапаевске МО "Город Алапаевск" Свердловской области | всего | 418,4 | 298,7 | 119,7 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год/ 2014 год | 99 | метров |  | повышение водообеспечения населения и объектов экономики |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 248 | 186,1 | 61,9 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 170,4 | 112,6 | 57,8 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Правительство Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100. | Строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш | всего | 7 146,1 | 2 370 | 3 231,2 | 1 108,2 | 436,7 | - | - | - | - | - | -6 | 1 | объек-тов |  | повышение водообеспечения населения и объектов экономики |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 4 710,9 | 1 608 | 2 394,7 | 708,2 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 2 435,2 | 762 | 836,5 | 400 | 436,7 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Зона деятельности Кубанского бассейнового водного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101. | Реконструкция Неберджаевского водохранилища в г. Новороссийске | всего | 255,7 | 122,1 | 133,6 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год/ 2018 год | 253 | метров |  | повышение водообеспечения населения и объектов экономики |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 195,6 | 92,8 | 102,8 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 60,1 | 29,3 | 30,8 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Зона деятельности Западно-Каспийского бассейнового водного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Правительство Республики Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102. | Строительство руслового водохранилища на р. Хала-Горк для водоснабжения населенных пунктов Карабудахкентского района Республики Дагестан | всего | 175,3 | 100 | 75,3 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год 2014 год | 659 | тыс. куб. метров |  | повышение водообеспечения населения и объектов экономики |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 159,3 | 90,9 | 68,4 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 16 | 9,1 | 6,9 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 103. | Софинансирование строительства, реконструкции гидротехнических сооружений прочих водохранилищ комплексного назначения, трактов водоподачи в рамках реализации региональных целевых программ | всего | 92,8 | - | 14 | - | - | - | 24,5 | 46,5 | 13 | - | 2019 год/ 2020 год |  |  |  | повышение водообеспечения населения и объектов экономики |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 67,71 | - | 9,8 | - | - | - | 17,6 | 34,6 | 10,923 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 25,1 | - | 4,2 | - | - | - | 6,9 | 11,9 | 2,1 | - |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | софинансирование строительства, реконструкции гидротехнических сооружений прочих водохранилищ комплексного назначения, трактов водоподачи в рамках реализации мероприятий приоритетного проекта "Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волга" | всего | 14,8 | - | - | - | - | - | - | 14,8 | - | - | 2018 год/ 2018 год |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 2,8 | - | - | - | - | - | - | 2,8 | - | - |  |  |  |  |  |
| 2. Защита от негативного воздействия вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 41 464,7 | 5 670,6 | 6 772,7 | 5 235,3 | 2 261,5 | 3 506,1 | 3 891,2 | 4 026,6 | 5 610,2 | 4 996,2 |  |  |  |  | повышение защищенности населения, промышленных объектов, объектов инфраструктуры и сельскохозяйственных угодий от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 31 7941 | 3 789,9 | 4 881,4 | 3 841,5 | 1 813,7 | 3 028,4 | 3 005,3 | 3 229,6 | 4 733,82 | 3 976,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 9 670,7 | 1 880,7 | 1 891,3 | 1 393,8 | 447,8 | 477,7 | 885,9 | 797 | 876,4 | 1 020,1 |  |  |  |  |  |
| Зона деятельности Нижне-Волжского бассейнового водного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Правительство Астраханской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104. | Берегоукрепление р. Волга в районе пос. Морской в Трусовском районе г. Астрахани | всего | 118,8 | 118,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год/ 2014 год | 250 | пог. метров |  | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 86,1 | 86,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 32,7 | 32,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Администрация Волгоградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105. | Берегоукрепление правого берега р. Волга в р.п. Светлый Яр Волгоградской области | всего | 220,1 | 135,3 | 84,8 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год/ 2016 год | 1100 | метров |  | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 165,1 | 101,5 | 63,6 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 55 | 33,8 | 21,2 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 106. | Берегоукрепление Волгоградского водохранилища в г. Николаевске Волгоградской области | всего | 14,3 | 14,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год/ 2013 год | 460 | метров |  | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 10,7 | 10,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 3,6 | 3,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 107. | Берегоукрепление правого берега р. Волга в г. Волгограде | всего | 2 863,4 | - | 23,4 | 136,2 | 922,2 | 1 113 | 668,6 | - | - | - | 2017 год/ 2018 год | 2917,45 | метров |  | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 2 446,1 | - | - | 99,4 | 830 | 990,6 | 526,1 | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 417,3 | - | 23,4 | 36,8 | 92,2 | 122,4 | 142,5 | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Правительство Республики Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108. | Берегоукрепительные работы в прибрежной зоне Куйбышевского водохранилища в районе н.п. Свияжск Зеленодольского района Республики Татарстан | всего | 194,1 | 194,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год/ 2013 год | 3195 | метров |  | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 104,8 | 104,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 89,3 | 89,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 109. | Берегоукрепление р. Кама, устья р. Тойма Куйбышевского водохранилища в г. Елабуга Республики Татарстан (1-я очередь) | всего | 64,5 | 64,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год 2013 год | 910 | метров |  | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 34,8 | 34,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 29,7 | 29,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 110. | Берегоукрепление р. Кама у р.ц. Рыбная Слобода Республики Татарстан | всего | 13,6 | 13,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год 2013 год | 950 | метров |  | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 7,3 | 7,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 6,3 | 6,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 111. | Берегоукрепительные работы в прибрежной зоне Куйбышевского водохранилища в районе г. Болгар Спасского района Республики Татарстан | всего: | 77 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год/ 2013 год | 872 | метров |  | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 41,6 | 41,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 35,4 | 35,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 112. | Берегоукрепительные работы на озере Средний Кабан участка от ул. Поперечно-Сормовской до проезда между Танковым училищем и ВИКО г. Казань | всего | 358,7 | 314,8 | 43,9 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год/ 2015 год | 4776 | метров |  | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 193,7 | 170 | 23,7 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 165 | 144,8 | 20,2 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 113. | Берегоукрепительные работы на р. Казанка на участке от моста "Миллениум" до третьей транспортной дамбы, г. Казань | всего | 530,7 | 281,2 | 249,5 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год/ 2015 год | 2947 | метров |  | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 286,6 | 151,9 | 134,7 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 244,1 | 129,3 | 114,8 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 114. | Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе д. Матюшино Лаишевского района Республики Татарстан | всего | 107 | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год/ 2013 год | 480 | метров |  | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 57,8 | 57,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 49,2 | 49,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 115. | Реконструкция Федосеевской защитной дамбы на левом берегу р.Казанка Куйбышевского водохранилища на участке от НКЦ "Казань" до ул.Батурина в г.Казань | всего | 328,6 | 155,9 | 172,7 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год/ 2015 год | 1278 | метров |  | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 177,4 | 84,2 | 93,2 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 151,2 | 71,7 | 79,5 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 116. | Берегоукрепитель-ные работы на левом берегу р.Казанка, Куйбышевского водохранилища на участке от моста "Миллениум" до НКЦ "Казань" и от ул.Батурина до Ленинской дамбы в г.Казань | всего | 504,3 | 185,2 | 319,1 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год/ 2015 год | 1964 | пог. метров |  | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 272,3 | 100 | 172,3 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 232 | 85,2 | 146,8 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Правительство Оренбургской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117. | Дамба для защиты г. Орска от затоплений в период весенних половодий (2-я очередь строительства) | всего | 472 | 236 | 236 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год/ 2014 год | 13,49 | кило-метров |  | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 294 | 147 | 147 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 178 | 89 | 89 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Правительство Самарской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118. | Реконструкция гидротехнических сооружений инженерной защиты г. Сызрани | всего | 314 | 179 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год/ 2014 год | 4500 | метров |  | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 153 | 88 | 65 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 161 | 91 | 70 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 119. | Берегоукрепление на Саратовском водохранилище у с. Спасское Приволжского района Самарской области | всего | 276,4 | 276,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год/ 2014 год | 4000 | пог. метров |  | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 165 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 111,4 | 111,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 120. | Берегоукрепление Саратовского водохранилища городского округа Жигулевск Самарской области, 2 очередь (1-5 участки) | всего | 113,8 | 113,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год/ 2012 год | 2170 | пог. метров |  | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 62,6 | 62,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 51,2 | 51,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 121. | Берегоукрепление Саратовского водохранилища у села Давыдовка Приволжского района Самарской области | всего | 109,1 | 109,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год/ 2012 год | 3700 | пог. метров |  | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 60,1 | 60,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 49 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Правительство Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122. | Реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского водохранилища в районе г. Саратова от ул. Б. Взвоз до ул. Б.Садовая | всего | 1 190,6 | 580,1 | 539 | 71,5 | - | - | - | - | - | - | -6 | 3700 | метров |  | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 841,4 | 405,6 | 385,8 | 50 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 349,2 | 174,5 | 153,2 | 21,5 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 123. | Берегоукрепление участка Волгоградского водохранилища в районе города Маркса Саратовской области | всего | 107,4 | 107,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год/ 2018 год | 816,4 | метров |  | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 82,7 | 82,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 24,7 | 24,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Правительство Ульяновской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124. | Гидротехнические сооружения для защиты жилой зоны от ул. Полевой до нефтепричала в г. Сенгилее Ульяновской области | всего | 51,5 | 51,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год/ 2012 год | 0,474 | кило-метров |  | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 43,5 | 43,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 125. | Гидротехнические берегоукрепительные сооружения на Куйбышевском водохранилище в г. Новоульяновске Ульяновской области | всего | 166,2 | 90,9 | 75,3 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год/ 2013 год | 511,73 | метров |  | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 139,3 | 72,3 | 67 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 26,9 | 18,6 | 8,3 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Зона деятельности Верхне-Волжского бассейнового водного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Правительство Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126. | Берегоукрепление р. Волга в районе г. Балахна Нижегородской области (участок № 3 от ул. Набережная до пос. ЦКК (существующее берегоукрепление) | всего | 443,2 | 138,2 | 162,8 | 142,2 | - | - | - | - | - | - | 2014 год/ 2015 год | 1254 | метров |  | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 248,4 | 80 | 91,2 | 77,2 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 194,8 | 58,2 | 71,6 | 65 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 127. | Берегоукрепительное сооружение правого берега р.Волга в микрорайоне "Мещерское озеро" между Борским мостом и Речным портом города Нижнего Новгорода (903,25-904,1 км по судовому ходу) 2 очередь | всего | 243 | 44,2 | 122,6 | 76,2 | - | - | - | - | - | - | 2014 год/ 2014 год | 502,3 | метров |  | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 108,3 | 20 | 55,2 | 33,1 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 134,7 | 24,2 | 67,4 | 43,1 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Зона деятельности Верхне-Обского бассейнового водного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Правительство Республики Алтай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128. | Инженерная защита села Усть-Кокса в Республике Алтай | всего | 53,8 | 53,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год/ 2012 год | 1036 | метров |  | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 47 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 6,8 | 6,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Администрация Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129. | Берегоукрепление правого берега Томи в г. Томске (от коммунального моста до Лагерного сада) | всего | 263,9 | 120,4 | 128,2 | 15,3 | - | - | - | - | - | - | 2014 год/ 2015 год | 600 | метров |  | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 216,6 | 99,7 | 106,1 | 10,8 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 47,3 | 20,7 | 22,1 | 4,5 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 130. | Инженерная защита от затопления и разрушения водами протоки Пасол в г. Стрежевом Томской области, 1 пусковой комплекс (участок № 1) | всего | 78,9 | 78,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год/ 2012 год | 1510 | метров |  | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 65,3 | 65,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 13,6 | 13,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Зона деятельности Западно-Каспийского бассейнового водного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Правительство Карачаево-Черкесской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131. | Устройство защитной дамбы на реке Аксаут в районе станицы Кардоникская, Зеленчукского района, КЧР | всего | 160,2 | 160,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год/ 2013 год | 2555 | пог. метров |  | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 126,1 | 126,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюдже-тов | 34,1 | 34,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Зона деятельности Камского бассейнового водного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Правительство Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132. | Защитная противопаводковая дамба в жилом районе "Сипайлово" в Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан. II очередь | всего | 592 | 72 | 295,1 | 224,9 | - | - | - | - | - | - | 2014 год/ 2017 год | 3,52 | кило-метров |  | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 300,1 | 40 | 190,1 | 70 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 291,9 | 32 | 105 | 154,9 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Правительство Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133. | Комплекс инженерных сооружений по укреплению берега Ижевского водохранилища. 2 пусковой комплекс. 1 этап | всего | 471,2 | 275 | 196,2 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год/ 2014 год | 1101,36 | пог. метров |  | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 376,9 | 220 | 156,9 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 94,3 | 55 | 39,3 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Правительство Кировской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134. | Берегоукрепление р. Вятка у г. Вятские Поляны Кировской области | всего | 27,3 | 27,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год/ 2012 год | 588 | метров |  | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 24,1 | 24,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 3,2 | 3,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Правительство Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135. | Реконструкция ГТС пруда в п. Завод Михайловский Чайковского муниципального района Пермского края | всего | 20,3 | 20,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год/ 2018 год | 24,5 | гекта-ров |  | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 12,8 | 12,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 7,5 | 7,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 136. | Берегоукрепление с. Крюково Еловского района Пермского края | всего | 27,3 | 27,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год/ 2013 год | 910 | метров |  | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 17,2 | 17,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 10,1 | 10,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Зона деятельности Енисейского бассейнового водного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Правительство Красноярского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137. | Восстановление водозащитных дамб на реке Туба в Курагинском районе, пострадавших от паводка 2001 года (д. Ильинка с. Бугуртак, д. Жербатиха) | всего | 115,4 | 115,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год/ 2013 год | 10925 | метров |  | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 57,4 | 57,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 58 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Правительство Иркутской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138. | Защита поселка Китой от наводнений. Защитная дамба | всего | 95,4 | 95,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год/ 2012 год | 4717 | метров |  | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 55,6 | 55,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 39,8 | 39,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Зона деятельности Амурского бассейнового водного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Правительство Хабаровского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139. | Реконструкция дамбы для защиты с. Бичевая от затопления р. Хор | всего | 106,2 | 86 | 20,2 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год/ 2014 год | 10627 | метров |  | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 83,4 | 70 | 13,4 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 22,8 | 16 | 6,8 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 140. | Строительство защитных дамб в поселке им. Полины Осипенко Хабаровского края | всего | 93,7 | 93,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год/ 2014 год | 2530 | метров |  | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 61,8 | 61,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 31,9 | 31,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 141. | Защита от затопления территории Южного округа г. Хабаровска на участке ул. Пионерская от Дендрария до ул. Союзной | всего | 3 141,2 | - | - | 1 338 | 152,1 | 465,5 | 430 | 724 | 94,9 | 94,9 | 2020 год/ 2020 год | 5420,29 | метров |  | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 2 469,91 | - | - | 950 | 130,8 | 414,3 | 365,124 | 608,2 | 79,7 | 79,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 671,6 | - | - | 388 | 21,3 | 51,2 | 64,9 | 115,8 | 15,2 | 15,2 |  |  |  |  |  |
| 142. | Инженерная защита территории г. Комсомольска-на-Амуре Первый этап строительства - Единый комплекс защитных гидротехнических сооружений, состоящий из этапов «Инженерная защита пос. им. Менделеева», «Инженерная защита пос. Победа», «Инженерная защита микрорайона Парковый и микрорайона Парус» | всего | 2 970,5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 440,5 | 1 530 | -6 | 17075,13 | метров |  | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 2 495,2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 210 | 1 285,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 475,3 | - | - | - | - | - | - | - | 230,5 | 244,8 |  |  |  |  |  |
| Правительство Амурской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143. | Берегоукрепление р. Амур у с. Сергеевка Благовещенского района | всего | 122,8 | 55,5 | 67,3 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год/ 2018 год | 4570 | метров |  | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 107,5 | 50,5 | 57 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 15,3 | 5 | 10,3 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Зона деятельности Кубанского бассейнового водного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144. | Противопаводковые и берегоукрепительные мероприятия на реке Псоу в селе Веселое Адлерского района города Сочи (1-я очередь на устьевом участке реки длиной до 4 км) | всего | 110,9 | 110,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год/ 2018 год | 2820 | метров |  | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 85,2 | 85,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 25,7 | 25,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 145. | Защита территории Крымского района Краснодарского края от негативного воздействия вод рек Адагум, Неберджай, Баканка. Корректировка | всего | 2 455,8 | - | 785,9 | 770,8 | 90,9 | 49,1 | 13,1 | 147,5 | 189,9 | 481 | -6 | 43248,6 | метров |  | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 1 271,41 | - | 700 | 300 | 4 | 8 | 8 | 112,1 | 161,725 | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 1 184,4 | - | 85,9 | 470,8 | 86,9 | 41,1 | 5,1 | 35,4 | 28,2 | 431 |  |  |  |  |  |
| Правительство Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146. | Противопаводковые мероприятия на р. Подкумок в Предгорном районе от г. Кисловодска до пос. Белый Уголь | всего | 665,8 | 194,1 | 163,6 | 300,8 | 7,3 | - | - | - | - | - | 2015 год/ 2018 год | 5591,3 | метров |  | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 605,1 | 179,3 | 150 | 273,8 | 2 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 60,7 | 14,8 | 13,6 | 27 | 5,3 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 147. | Противопаводковые мероприятия на р. Бугунта в г. Ессентуки | всего | 1 335,2 | 172,8 | 290,6 | 342 | 55 | - | 150 | 150 | 119,8 | 55 | 2020 год/ 2020 год | 4742 | метров |  | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 790,3 | 144 | 248,8 | 300 | 50 | - | - | - | - | 47,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 544,9 | 28,8 | 41,8 | 42 | 5 | - | 150 | 150 | 119,8 | 7,5 |  |  |  |  |  |
| 148. | Инженерно-технические мероприятия по реконструкции берегоукрепления правого берега р. Кубань в районе г. Невинномысска, Ставропольский край | всего | 131,2 | 131,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год/ 2012 год | 2417,5 | метров |  | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 119,8 | 119,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 11,4 | 11,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Зона деятельности Двинско-Печорского бассейнового водного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Правительство Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149. | Строительство берегоукрепительных сооружений на р. Большая Инта в черте г. Инта, Республика Коми, бассейн р. Печора | всего | 27,9 | 27,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год/ 2013 год | 125 | метров |  | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 16,7 | 16,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 11,2 | 11,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Администрация Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150. | Берегоукрепление участка рукава Быстрокурки реки Северная Двина в селе Холмогоры Архангельской области | всего | 229,3 | 110,3 | 119 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год/ 2014 год | 1500 | метров |  | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 181,9 | 87,5 | 94,4 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 47,4 | 22,8 | 24,6 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Правительство Вологодской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151. | Укрепление левого берега р. Сухона в г. Великий Устюг Вологодской области (1-й пусковой комплекс) | Всего | 53,9 | 53,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год/ 2012 год | 0,52 | кило-метров |  | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 32,4 | 32,4 | - | - | # - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 21,5 | 21,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 152. | Софинансирование строительства, реконструкции прочих сооружений инженерной защиты, берегоукрепления, реконструкции гидротехнических сооружений противопаводкового назначения в рамках государственных целевых программ субъектов Российской Федерации | Всего | 19 232,3 | - | 2 542,5 | 1 817,4 | 1 034 | 1 878,5 | 2 629,5 | 3 005,1 | 3 765,1 | 2 835,3 | 2020 год/ 2020 год |  |  |  | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 16 0921 | - | 1 866 | 1 677,2 | 796,9 | 1 615,5 | 2 106,1 | 2 509,3 | 3 282,426 | 2 513,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 3 140,3 | - | 676,5 | 140,2 | 237,1 | 263 | 523,4 | 495,8 | 482,7 | 321,6 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу II |  | 50 077,4 | 8 842,1 | 10 523,4 | 6 410,3 | 2 698,2 | 3 506,1 | 3 915,7 | 4 073,1 | 5 623,2 | 4 996,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 37 514,31 | 5 969,7 | 7 611,3 | 4 594,2 | 1 813,7 | 3 028,4 | 3 022,92 | 3 264,2 | 4 744,72 | 3 976,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 12 563,1 | 2 872,4 | 2 912,1 | 1 816,1 | 884,5 | 477,7 | 892,8 | 808,9 | 878,5 | 1 020,1 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе |  | 81 540,31 | 11 032,3 | 15 155,72 | 11 766,92 | 7 182,82 | 6 8962 | 7 213,62 | 6 837,42 | 8 958,52 | 8 963,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 68 977,21 | 8 159,9 | 12 243,62 | 9 950,82 | 6 298,32 | 6 418,32 | 6 320,82 | 6 028,52 | 8 080 | 7 943,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 12 563,1 | 2 872,4 | 2 912,1 | 1 816,1 | 884,5 | 477,7 | 892,8 | 808,9 | 878,5 | 1 020,1 |  |  |  |  |  |

1 Объем финансирования Программы за счет средств федерального бюджета в столбце «2012-2020 годы – всего» указан без учета перенесенных на 2014 - 2019 годы лимитов бюджетных ассигнований 2013 - 2018 годов в размере 2 466,3 млн. рублей.

2 Объем финансирования в 2014 - 2019 годах приведен с учетом не использованных на 1 января 2014 - 2019 г. остатков бюджетных обязательств 2013 - 2018 годов из федерального бюджета, разрешенных к использованию в 2014 - 2019 годах, а также неиспользованных и возвращенных в бюджет.

3 По объекту Росводресурсов объемы в 2015 и 2017 годах приведены с учетом бюджетных ассигнований, не использованных и возвращенных в 2015 и 2017 годах в бюджет в размере 50 и 50 млн. рублей соответственно, а в 2019 году объемы приведены с учетом неиспользованных на 1 января 2019 года остатков бюджетных обязательств 2018 года из федерального бюджета разрешенных к использованию в 2019 году - на общую сумму 50 млн. рублей.

4 Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным учреждениям предоставляются с 2014 года.

5 По объекту Росводресурсов объемы в 2015 и 2016 годах приведены с учетом бюджетных ассигнований, не использованных и возвращенных в 2015 и 2016 годах в бюджет в размере 475,6 и 139,4 млн. рублей соответственно.

6 Завершение объектов планируется в рамках государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов».

7 По объекту Росводресурсов объемы в 2016 и 2017 годах приведены с учетом бюджетных ассигнований, не использованных и возвращенных в 2016 и 2017 годах в бюджет в размере 189,5 и 50,9 млн. рублей соответственно.

8 По объекту Росводресурсов объемы в 2017 году приведены с учетом бюджетных ассигнований, не использованных и возвращенных в 2017 году в бюджет в размере 15,3 млн. рублей.

9 По объекту Росводресурсов объемы в 2014 и 2015 годах приведены с учетом бюджетных ассигнований, не использованных и возвращенных в 2014 и 2015 годах в бюджет в размере 1,7 и 17,2 млн. рублей соответственно.

10 По объекту Росводресурсов объемы в 2014 и 2017 годах приведены с учетом бюджетных ассигнований, не использованных и возвращенных в 2014 и 2017 годах в бюджет в размере 77,8 и 1,5 млн. рублей соответственно.

11 По объекту Росводресурсов объемы в 2014 году приведены с учетом не использованных на 1 января 2014 г. остатков бюджетных обязательств 2013 года из федерального бюджета, разрешенных к использованию в 2014 году, - на общую сумму 8 млн. рублей.

12 По объекту Росводресурсов объемы в 2014 году приведены с учетом не использованных на 1 января 2014 г. остатков бюджетных обязательств 2013 года из федерального бюджета, разрешенных к использованию в 2014 году, - на общую сумму 4,7 млн. рублей.

13 По объекту Росводресурсов объемы в 2017 году приведены с учетом не использованных на 1 января 2017 г. остатков бюджетных обязательств 2016 года из федерального бюджета, разрешенных к использованию в 2017 году, - на общую сумму 101,2 млн. рублей, а также не использованных и возвращенных в 2017 году в бюджет в размере 8,8 млн. рублей.

14 По объекту Росводресурсов объемы в 2016 году приведены с учетом не использованных на 1 января 2016 г. остатков бюджетных обязательств 2015 года из федерального бюджета, разрешенных к использованию в 2016 году, - на общую сумму 25,5 млн. рублей.

15 По объекту Росводресурсов объемы в 2017 и 2018 годах приведены с учетом бюджетных ассигнований, не использованных и возвращенных в 2017 и 2018 годах в бюджет в размере 13,1 и 10,5 млн. рублей соответственно.

16 По объекту Росводресурсов объемы приведены с учетом не использованных на 1 января 2019 г. остатков бюджетных обязательств 2018 года из федерального бюджета, разрешенных к использованию в 2019 году, - на общую сумму 0,1 млн. рублей.

17 По объекту Росводресурсов объемы в 2013, 2015, 2016, 2017 и 2018 годах приведены с учетом бюджетных ассигнований, не использованных и возвращенных в 2013, 2015, 2016, 2017 и 2018 годах в бюджет в размере 20,0; 432,7; 0,8; 18,7 и 15 млн. рублей соответственно.

18 По объекту Минсельхоза России объёмы в 2016 году приведены с учетом неиспользованных на 1 января 2016 года остатков бюджетных обязательств 2015 года из федерального бюджета разрешенных к использованию в 2016 году - на общую сумму 2,2 млн. рублей.

19 По объекту Минсельхоза России объёмы в 2015 году приведены с учетом бюджетных ассигнований, не использованных и возвращенных в 2015 году в бюджет в размере 27,1 млн. рублей.

20 По объекту Минсельхоза России объёмы в 2015 году приведены с учетом бюджетных ассигнований, не использованных и возвращенных в 2015 году в бюджет в размере 11,2 млн. рублей, а в 2016 году объемы приведены с учетом неиспользованных на 1 января 2016 года остатков бюджетных обязательств 2015 года из федерального бюджета разрешенных к использованию в 2016 году - на общую сумму 20,3 млн. рублей.

21 По объекту Минсельхоза России объемы в 2015 году приведены с учетом не использованных на 1 января 2015 г. остатков бюджетных обязательств 2014 года из федерального бюджета, разрешенных к использованию в 2015 году, - на общую сумму 8,2 млн. рублей.

22 По объекту Росгидромета объемы в 2014 году приведены с учетом не использованных на 1 января 2014 г. остатков бюджетных обязательств 2013 года из федерального бюджета, разрешенных к использованию в 2014 году, - на общую сумму 108,4 млн. рублей.

23 По объекту объемы в 2019 году приведены с учетом неиспользованных на 1 января 2019 года остатков бюджетных обязательств 2018 года из федерального бюджета разрешенных к использованию в 2019 году - на общую сумму 5,2 млн. рублей.

24 По объекту объемы в 2017 году приведены с учетом бюджетных ассигнований, не использованных и возвращенных в 2017 году в бюджет в размере 158,2 млн. рублей.

25 По объекту объемы в 2019 году приведены с учетом неиспользованных на 1 января 2019 года остатков бюджетных обязательств 2018 года из федерального бюджета разрешенных к использованию в 2019 году - на общую сумму 72,4 млн. рублей.

26 По объекту объемы в 2019 году приведены с учетом неиспользованных на 1 января 2019 года остатков бюджетных обязательств 2018 года из федерального бюджета разрешенных к использованию в 2019 году - на общую сумму 275,1 млн. рублей.».

10. Приложения 7-9 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

## «Приложение № 7

## к федеральной целевой программе

## «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012 - 2020 годах»

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

| Источник финансирования | 2012 - 2020 годы - всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Федеральный бюджет - всего | 114 631,61 | 14 809,6 | 18 161,22 | 14 942,22 | 12 978,12 | 11 9522 | 10 876,42 | 10 751,92 | 11 224,62 | 11 414,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прикладные научные исследования и экспериментальные разработки, выполняемые по договорам на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 1 869,5 | 345 | 369,6 | 333,5 | 255,5 | 111,9 | 132,9 | 106,1 | 109,7 | 105,3 |
| капитальные вложения | 68 977,21 | 8 159,9 | 12 243,62 | 9 950,82 | 6 298,32 | 6 418,32 | 6 320,82 | 6 028,52 | 8 0802 | 7 943,4 |
| из них субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным учреждениям3 | 10 347,1 |  |  | 2 857,8 | 1 743,2 | 988,2 | 1 249 | 1 108,5 | 1 188,1 | 1 212,3 |
| прочие нужды | 43 784,81 | 6 304,7 | 5 548 | 4 657,9 | 6 424,3 | 5 421,8 | 4 422,7 | 4 617,32 | 3 034,92 | 3 366,2 |
| Бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты - всего | 28 305,3 | 4 885 | 5 695,9 | 6 700,8 | 4 275,1 | 1 031,3 | 2 020,4 | 1 324,7 | 1 135,1 | 1 237 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения | 22 896,84 | 3 952,44 | 5 076,14 | 5 977,94 | 3 812,44 | 477,7 | 892,8 | 808,9 | 878,5 | 1 020,1 |
| прочие нужды | 5 408,5 | 932,6 | 619,8 | 722,9 | 462,7 | 553,6 | 1 127,6 | 515,9 | 256,6 | 216,9 |
| Внебюджетные источники - (капитальные вложения) | 74 885,5 | 3 420 | 6 852,7 | 13 179 | 9 270,9 | 9 025,6 | 6 555,1 | 5 268,6 | 13 474,4 | 7 839,2 |
| Общий объем финансирования - всего | 217 822,41 | 23 114,6 | 30 709,82 | 34 8222 | 26 524,12 | 22 008,92 | 19 451,92 | 17 345,22 | 25 834,12 | 20 491,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прикладные научные исследования и экспериментальные разработки, выполняемые по договорам на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 1 869,5 | 345 | 369,6 | 333,5 | 255,5 | 111,9 | 132,9 | 106,1 | 109,7 | 105,3 |
| капитальные вложения | 166 759,51 | 15 532,3 | 24 172,42 | 29 107,72 | 19 381,62 | 15 921,62 | 13 768,72 | 12 1062 | 22 432,92 | 16 802,7 |
| прочие нужды | 49 193,41 | 7 237,3 | 6 167,8 | 5 380,8 | 6 887 | 5 975,4 | 5 550,3 | 5 133,12 | 3 291,52 | 3 583,1 |

1 Объем финансирования Программы за счет средств федерального бюджета в столбце «2012-2020 годы – всего» указан без учета перенесенных на 2014 - 2019 годы лимитов бюджетных ассигнований 2013 - 2018 годов в размере 2 479,2 млн. рублей.

2 Объем финансирования в 2014 - 2019 годах приведен с учетом не использованных на 1 января 2014 - 2019 г. остатков бюджетных обязательств 2013 - 2018 годов из федерального бюджета, разрешенных к использованию в 2014 - 2019 годах, а также неиспользованных и возвращенных в бюджет, в том числе:

2013 год – в размере 20,0 млн. рублей (Росводресурсы – 20,0 млн. рублей возвращены в бюджет);

2014 год - в размере 200,6 млн. рублей (Росводресурсы – 92,2 млн. рублей (из которых 79,5 млн. рублей возвращены в бюджет), Росгидромет - 108,4 млн. рублей);

2015 год - в размере 1 022,0 млн. рублей (Росводресурсы - 975,5 млн. рублей возвращены в бюджет, Минсельхоз России – 46,5 млн. рублей (из которых 38,3 млн. рублей возвращены в бюджет);

2016 год - в размере 377,7 млн. рублей (Росводресурсы – 355,2 млн. рублей (из которых 329,7 млн. рублей возвращены в бюджет), Минсельхоз России - 22,5 млн. рублей);

2017 год - в размере 417,7 млн. рублей (Росводресурсы – 417,7 млн. рублей, из которых 316,5 возвращены в бюджет);

2018 год - в размере 27 млн. рублей (Росводресурсы – 27 млн. рублей (из которых 25,5 млн. рублей возвращены в бюджет);

2019 год - в размере 414,2 млн. рублей (Росводресурсы – 414,2 млн. рублей).

3 Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным учреждениям предоставляются с 2014 года.

4 С 2012 по 2015 годы учтены ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации по мероприятию «Строительство и (или) реконструкция комплексов очистных сооружений и систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения».

## «Приложение № 8

## к федеральной целевой программе

## «Развитие водохозяйственного комплекса

## Российской Федерации в 2012 - 2020 годах»

Распределение

объемов финансирования федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах» между государственными заказчиками

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

| Направление | 2012 - 2020 годы - всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Федеральный бюджет - всего | 114 631,61 | 14 809,6 | 18 161,22 | 14 942,22 | 12 978,12 | 11 9522 | 10 876,42 | 10 751,92 | 11 224,62 | 11 414,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прикладные научные исследования и экспериментальные разработки, выполняемые по договорам на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 1 869,5 | 345 | 369,6 | 333,5 | 255,5 | 111,9 | 132,9 | 106,1 | 109,7 | 105,3 |
| капитальные вложения | 68 977,21 | 8 159,9 | 12 243,62 | 9 950,82 | 6 298,32 | 6 418,32 | 6 320,82 | 6 028,52 | 8 0802 | 7 943,4 |
| прочие нужды | 43 784,81 | 6 304,7 | 5 548 | 4 657,9 | 6 424,3 | 5 421,8 | 4 422,7 | 4 617,32 | 3 034,92 | 3 366,2 |
| Минприроды России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 11 160,2 | 894 | 1 257,2 | 1 327,5 | 1 595,5 | 1 572,7 | 917,1 | 1 172,6 | 1 211,8 | 1 211,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прикладные научные исследования и экспериментальные разработки, выполняемые по договорам на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 1 459,6 | 260 | 262,2 | 235 | 201,5 | 107,3 | 116 | 90 | 93,7 | 93,9 |
| прочие нужды | 9 700,6 | 634 | 995 | 1 092,5 | 1 394 | 1 465,4 | 801,1 | 1 082,5 | 1 118,1 | 1 118,1 |
| Росводресурсы4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 77 767,61 | 11 405,8 | 13 723,22 | 9 990,22 | 7 709,82 | 7 434,12 | 7 458,22 | 6 712,82 | 7 7972 | 7 838,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прикладные научные исследования и экспериментальные разработки, выполняемые по договорам на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 264,2 | 35 | 57 | 53,2 | 54 | 4,6 | 16,9 | 16,1 | 16 | 11,4 |
| капитальные вложения | 52 103,61 | 7 549,8 | 10 243,22 | 7 1382 | 4 3162 | 4 204,82 | 4 515,52 | 4 344,62 | 6 168,32 | 5 912,4 |
| из них субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным учреждениям3 | 7 985,8 | - | - | 1 683,8 | 1 389,3 | 792,8 | 1 114 | 984,2 | 1 058,4 | 963,3 |
| прочие нужды | 25 399,81 | 3 821 | 3 423 | 2 799 | 3 339,8 | 3 224,7 | 2 925,8 | 2 352,12 | 1 612,72 | 1 914,6 |
| Росгидромет5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 9 064,51 | 1 887,5 | 1 967,2 | 1 693,22 | 1 753 | 456,8 | 386,7 | 295,9 | 366,3 | 366,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прикладные научные исследования и экспериментальные разработки, выполняемые по договорам на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 145,7 | 50 | 50,4 | 45,3 | - | - | - | - | - | - |
| капитальные вложения | 3 649,41 | 310,1 | 1 086,4 | 1 1742 | 353,9 | 195,4 | 135 | 124,3 | 129,7 | 249 |
| из них субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным учреждениям3 | 2 361,3 | - | - | 1 174 | 353,9 | 195,4 | 135 | 124,3 | 129,7 | 249 |
| прочие нужды | 5 269,4 | 1 527,4 | 830,4 | 473,9 | 1 399,1 | 261,4 | 251,7 | 171,6 | 236,6 | 117,3 |
| Минсельхоз России6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 13 555,71 | 300 | 914 | 1 638,8 | 1 628,42 | 2 018,12 | 1 670,3 | 1 891,1 | 1 782 | 1 782 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения | 13 224,21 | 300 | 914 | 1 638,8 | 1 628,42 | 2 018,12 | 1 670,3 | 1 559,6 | 1 782 | 1 782 |
| прочие нужды | 331,5 | - | - | - | - | - | - | 331,5 | - | - |
| Росрыболовство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего (прочие нужды) | 3 083,6 | 322,3 | 299,6 | 292,5 | 291,4 | 470,3 | 444,1 | 679,5 | 67,5 | 216,4 |

1 Объем финансирования Программы за счет средств федерального бюджета в столбце «2012-2020 годы – всего» указан без учета перенесенных на 2014 - 2019 годы лимитов бюджетных ассигнований 2013 - 2018 годов в размере 2 479,2 млн. рублей

2 Объем финансирования в 2014 - 2019 годах приведен с учетом не использованных на 1 января 2014 - 2019 г. остатков бюджетных обязательств 2013 - 2018 годов из федерального бюджета, разрешенных к использованию в 2014 - 2019 годах, а также неиспользованных и возвращенных в бюджет.

3 Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным учреждениям предоставляются с 2014 года.

4 В 2013 году объемы приведены с учетом бюджетных ассигнований, не использованных и возвращенных в бюджет в 2013 году, в размере 20,0 млн. рублей. В 2014 году объемы приведены с учетом не использованных на 1 января 2014 г. остатков бюджетных обязательств 2013 года из федерального бюджета, разрешенных к использованию в 2014 году, - на общую сумму 12,7 млн. рублей, а также с учетом бюджетных ассигнований, не использованных и возвращенных в бюджет в 2014 году, в размере 79,5 млн. рублей. В 2015 году объемы приведены с учетом бюджетных ассигнований, не использованных и возвращенных в бюджет в 2015 году, в размере 975,5 млн. рублей. В 2016 году объемы приведены с учетом не использованных на 1 января 2016 г. остатков бюджетных обязательств 2015 года из федерального бюджета, разрешенных к использованию в 2016 году, - на общую сумму 25,5 млн. рублей, а также с учетом бюджетных ассигнований, не использованных и возвращенных в бюджет в 2016 году, в размере 329,7 млн. рублей. В 2017 году объемы приведены с учетом не использованных на 1 января 2017 г. остатков бюджетных обязательств 2016 года из федерального бюджета, разрешенных к использованию в 2017 году в размере 101,2 млн. рублей, а также с учетом бюджетных ассигнований, не использованных и возвращенных в бюджет в 2017 году, в размере 316,5 млн. рублей. В 2018 году объемы приведены с учетом не использованных на 1 января 2018 г. остатков бюджетных обязательств 2017 года из федерального бюджета, разрешенных к использованию в 2018 году в размере 1,5 млн. рублей (1,5 млн. рублей – прочие нужды), а также с учетом бюджетных ассигнований, не использованных и возвращенных в бюджет в 2018 году, в размере 25,5 млн. рублей. В 2019 году объемы приведены с учетом не использованных на 1 января 2019 г. остатков бюджетных обязательств 2018 года из федерального бюджета, разрешенных к использованию в 2019 году в размере 414,2 млн. рублей (11,4 млн. рублей – прочие нужды, 402,8 млн. рублей – капитальные вложения).

5 В 2014 году объемы приведены с учетом не использованных на 1 января 2014 г. остатков бюджетных обязательств 2013 года из федерального бюджета, разрешенных к использованию в 2014 году, - на общую сумму 108,4 млн. рублей.

6 В 2015 году объемы приведены с учетом не использованных на 1 января 2015 г. остатков бюджетных обязательств 2014 года из федерального бюджета, разрешенных к использованию в 2015 году, - на общую сумму 8,2 млн. рублей, а также с учетом бюджетных ассигнований, не использованных и возвращенных в бюджет в 2015 году, в размере 38,3 млн. рублей. В 2016 году объемы приведены с учетом не использованных на 1 января 2016 г. остатков бюджетных обязательств 2015 года из федерального бюджета, разрешенных к использованию в 2016 году, - на общую сумму 22,5 млн. рублей (подтвержденный остаток составлял 62,1 млн. рублей, из которых 38,3 млн. рублей не использованы и возвращены в бюджет, а 1,3 млн. рублей - экономия, которая также была возвращена в бюджет).».

## «Приложение № 9

## к федеральной целевой программе

## «Развитие водохозяйственного комплекса

## Российской Федерации в 2012 - 2020 годах»

О б ъ е м ы

финансирования федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012 - 2020 годах» по основным направлениям реализации

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

| Направление | 2012 - 2020 годы - всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. Гарантированное водоснабжение населения и объектов экономики - всего | 24 200,4*** | 3 896,1 | 5 296,5 | 2 927,7 | 3 246,9** | 1 670,7** | 1 757,6 | 1 695,6 | 2 418,5** | 2 318,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (капитальные вложения) | 21 310,8*** | 2 904,4 | 4 275,7 | 2 505,4 | 2 810,2** | 1 670,7** | 1 750,7 | 1 686,5 | 2 416,4** | 2 318,9 |
| из них субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным учреждениям* | 5 261,6 |  |  | 679,9 | 1 288,5 | 428,2 | 492,9 | 582,9 | 908,5 | 880,7 |
| бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 2 889,6 | 991,7 | 1 020,8 | 422,3 | 436,7 | - | 6,9 | 9,1 | 2,1 | - |
| 2. Восстановление и охрана водных объектов - всего | 100 478,2*** | 5 098,3 | 10 144,4 | 19 188,4 | 14 760,2 | 12 158,4 | 9 006,1 | 6 750,5 | 14 436,5** | 8 942,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (прочие нужды) | 13 960*** | 598,3 | 1 117,2 | 1 678,7 | 2 414,7 | 2 848,3 | 1 935,6 | 1 308,9 | 962,1** | 1 103,6 |
| бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 11 632,7 | 1 080 | 2 174,5 | 4 330,7 | 3 074,6 | 284,5 | 515,4 | 173 | - | - |
| внебюджетные источники | 74 885,5 | 3 420 | 6 852,7 | 13 179 | 9 270,9 | 9 025,6 | 6 555,1 | 5 268,6 | 13 474,4 | 7 839,2 |
| 3. Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений - всего | 76 812,6*** | 11 056 | 11 726,1** | 10 007,3** | 6 240,2** | 7 361,8** | 7 854,6** | 7 134** | 8 255,7** | 8 510,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - всего | 63 055,6*** | 8 242,7 | 9 225,5** | 8 059,5** | 5 476,3** | 6 615** | 6 356,5** | 6 017,4** | 7 122,7** | 7 273,7 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения | 43 974,1*** | 4 945,4 | 6 881,5** | 6 271,4** | 3 134,2** | 4 552,2** | 4 435,1** | 4 174,7** | 5 533,9** | 5 375,5 |
| из них субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным учреждениям* | 2 724,2 |  |  | 1 003,9 | 100,7 | 364,7 | 621,1 | 401,3 | 149,9 | 82,6 |
| прочие нужды | 19 081,5*** | 3 297,3 | 2 344 | 1 788,1 | 2 342,2 | 2 062,8 | 1 921,4 | 1 842,7 | 1 588,8** | 1 898,2 |
| бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 13 757 | 2 813,3 | 2 500,6 | 1 947,8 | 763,8 | 746,8 | 1 498,1 | 1 116,6 | 1 133 | 1 237 |
| 4. В рамках реализации мероприятий приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волга» - всего | 1 114,8 | - | - | - | - | - | - | 1 114,8 | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - всего | 1 088,8 | - | - | - | - | - | - | 1 088,8 | - | - |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения | 43 | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 2,8 | - | - | - | - | - | - | 2,8 | - | - |
| прочие нужды | 1 045,8 | - | - | - | - | - | - | 1 045,8 | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 23,2 | - | - | - | - |  | - | 23,2 | - | - |
| 5. Развитие государственной наблюдательной сети - всего (федеральный бюджет) | 8 918,8*** | 1 837,5 | 1 916,8 | 1 647,9** | 1 753 | 456,8 | 386,7 | 295,9 | 366,3 | 366,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения | 3 649,4*** | 310,1 | 1 086,4 | 1 174** | 353,9 | 195,4 | 135 | 124,3 | 129,7 | 249 |
| из них субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным учреждениям* | 2 361,3 |  |  | 1 174 | 353,9 | 195,4 | 135 | 124,3 | 129,7 | 249 |
| прочие нужды | 5 269,4 | 1 527,4 | 830,4 | 473,9 | 1 399,1 | 261,4 | 251,7 | 171,6 | 236,6 | 117,3 |
| 6. Просвещение и воспитание населения по проблемам использования и охраны водных объектов (федеральный бюджет) | 995,6 | 120 | 112,7 | 99,4 | 106,2 | 117,3 | 106,3 | 110,5 | 111,6 | 111,6 |
| 7. Прикладные научные исследования и экспериментальные разработки, выполняемые по договорам на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, соответствующие стратегическим потребностям развития водохозяйственного комплекса Российской Федерации (федеральный бюджет) | 1 869,5 | 345 | 369,6 | 333,5 | 255,5 | 111,9 | 132,9 | 106,1 | 109,7 | 105,3 |
| 8. Прочие расходы, в том числе управление реализацией Программы (федеральный бюджет) | 3 432,4*** | 761,7 | 1 143,7 | 617,8 | 162,1 | 131,9 | 207,7 | 137,7** | 135,7 | 135,5 |
| Всего по Программе | 217 822,4*** | 23 114,6 | 30 709,8** | 34 822** | 26 524,1** | 22 008,9** | 19 451,9** | 17 345,2** | 25 834,1** | 20 491,1 |

* Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным учреждениям предоставляются, начиная с 2014 года.

** Объем финансирования в 2014 - 2018 годах приведен с учетом не использованных на 1 января 2014 - 2019 г. остатков бюджетных обязательств 2013 - 2018 годов из федерального бюджета, разрешенных к использованию в 2014 - 2019 годах, а также неиспользованных и возвращенных в бюджет.

*** Объем финансирования Программы за счет средств федерального бюджета в столбце «2012-2020 годы – всего» указан без учета перенесенных на 2014 - 2019 годы лимитов бюджетных ассигнований 2013 - 2018 годов в размере 2 479,2 млн. рублей».

11. Приложение 11 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 11

к федеральной целевой программе

«Развитие водохозяйственного

комплекса Российской Федерации

в 2012 - 2020 годах»

ПРАВИЛА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО

БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ (ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ) СУБЪЕКТОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования государственных программ (подпрограмм государственных программ) субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов (далее соответственно - государственные программы, субсидии).

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий государственных программ, по следующим направлениям:

а) ликвидация дефицитов водных ресурсов в вододефицитных регионах Российской Федерации и повышение рациональности использования водных ресурсов (строительство новых водохранилищ и реконструкция гидроузлов действующих водохранилищ для создания дополнительных регулирующих мощностей и увеличения водоотдачи в районах, испытывающих дефицит водных ресурсов (в том числе водохранилища сезонного и многолетнего регулирования стока), а также строительство и реконструкция магистральных каналов и трактов водоподачи);

б) защита от негативного воздействия вод (строительство, реконструкция объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений);

в) обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, а также капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений);

3. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:

а) наличие утвержденного нормативного правового акта (государственной программы) субъекта Российской Федерации, предусматривающего реализацию мероприятий по направлениям, указанным в пункте 2 настоящих Правил;

б) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства субъекта Российской Федерации, софинансирование которого осуществляется из федерального бюджета, в объеме, необходимом для его исполнения, включающем размер планируемой к предоставлению из федерального бюджета субсидии, и порядок определения объемов указанных ассигнований, если иное не установлено актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации;

в) заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в соответствии с пунктом 10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. N 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (далее соответственно - соглашение, Правила формирования субсидий).

4. Предоставление субсидий в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с разработкой проектной документации и проведением инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, проведением государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и проведением проверки достоверности определения сметной стоимости объектов, не допускается.

5. Государственные программы, прошедшие отбор, должны отвечать следующим критериям:

а) обоснованность комплекса мероприятий государственной программы в части ресурсов, в том числе источников финансового обеспечения и сроков осуществления;

б) соответствие мероприятий государственных программ целям, задачам, целевым показателям и индикаторам федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах»;

в) обеспечение результативности, а также социально-экономической и экологической эффективности реализации мероприятий государственной программы;

г) наличие положительной оценки экспертной комиссии, создаваемой Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

6. Отбор мероприятий государственных программ субъекта Российской Федерации осуществляется ежегодно в соответствии с порядком, установленным Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

7. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации в целях обеспечения отбора мероприятий государственных программ субъектов Российской Федерации создает экспертную комиссию.

Состав и регламент работы экспертной комиссии утверждаются Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

8. В случае выявления экспертной комиссией, создаваемой Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, мероприятий государственных программ, не отвечающих критериям, предусмотренным подпунктами «а» - «в» пункта 5 настоящих Правил, субсидии в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией таких мероприятий, не предоставляются.

9. Субсидии предоставляются Федеральным агентством водных ресурсов в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Федерального агентства водных ресурсов как получателя средств федерального бюджета на предоставление субсидий на цели, предусмотренные пунктом 2 настоящих Правил.

10. Предельный уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета определяется в соответствии с пунктом 13 Правил формирования субсидий.

11. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской Федерации (Сi), определяется по формуле:

,

где:

Собщ - общий объем субсидии, подлежащий распределению бюджетам субъектов Российской Федерации;

Vi - объем затрат на реализацию мероприятий государственной программы i-гo субъекта Российской Федерации на основании подготовленного экспертной комиссией перечня мероприятий государственных программ, соответствующим требованиям, предусмотренным подпунктами «а» - «г» пункта 5 настоящих Правил, который утверждается Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации;

Yi - предельный уровень софинансирования i-гo субъекта Российской Федерации на соответствующий финансовый год, утвержденный Правительством Российской Федерации;

n - общее количество мероприятий государственных программ, включенных в перечень мероприятий государственных программ в соответствии с пунктом 5 настоящих Правил.

12. Мероприятия по направлениям, предусмотренным пунктом 2 настоящих Правил, подлежат реализации субъектом Российской Федерации в полном объеме и не учитываются в общем распределении субсидий при условии безусловного обеспечения предельного уровня софинансирования и достижения наибольших значений показателей результативности (результатов) использования субсидий, предусмотренных подпунктами «а» - «в» пункта 17 настоящих Правил, в случаях необходимости:

а) завершения мероприятий по направлениям, предусмотренным пунктом 2 настоящих Правил;

б) реализации мероприятий по направлениям, предусмотренным пунктом 2 настоящих Правил, обусловленных документально подтвержденной чрезвычайной ситуацией, возникшей на соответствующей территории субъекта Российской Федерации;

в) реализации мероприятий по направлениям, предусмотренным пунктом 2 настоящих Правил, нашедших отражение в поручениях Президента Российской Федерации или Председателя Правительства Российской Федерации.

13. Распределение субсидий между субъектами Российской Федерации на текущий финансовый год и плановый период утверждается федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

14. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения, подготавливаемого (формируемого) и заключаемого в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет», в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.

15. По каждому отдельному мероприятию (объекту капитального строительства) в соглашении могут быть установлены разные уровни софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета.

16. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджетов субъектов Российской Федерации.

17. Оценка результативности (результатов) использования субсидий и эффективности использования субсидий осуществляется Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Федеральным агентством водных ресурсов исходя из достижения субъектом Российской Федерации значений показателей результативности (результатов) использования субсидии по следующим направлениям государственных программ:

а) ликвидация дефицитов водных ресурсов в вододефицитных регионах Российской Федерации и повышение рациональности использования водных ресурсов:

численность населения, проживающего в районах возникновения локальных вододефицитов, надежность обеспечения водными ресурсами которого повышена (значение показателя устанавливается пообъектно на год ввода объекта);

прирост полезной емкости водохранилищ и водохозяйственных систем (значение показателя устанавливается пообъектно на год ввода объекта);

степень технической готовности объекта, (%) (устанавливается пообъектно, на текущий финансовый год, нарастающим итогом);

б) строительство, реконструкция объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений:

доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях (значение показателя устанавливается пообъектно на год ввода объекта);

протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления (значение показателя устанавливается пообъектно на год ввода объекта);

размер предотвращенного ущерба (значение показателя устанавливается пообъектно на год ввода объекта);

степень технической готовности объекта, (%) (устанавливается пообъектно, на текущий финансовый год, нарастающим итогом);

в) капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений:

доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние (значение показателя устанавливается на текущий финансовый год нарастающим итогом по направлению);

количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в текущем году в безопасное техническое состояние (значение показателя устанавливается на текущий финансовый год в рамках направления);

степень выполнения работ по мероприятиям (устанавливается среднее значение по направлению на текущий финансовый год).

18. Показатели результативности (результатов) использования субсидий и их значения устанавливаются в соглашении для конкретного субъекта Российской Федерации на соответствующий год с учетом состава софинансируемых из федерального бюджета мероприятий государственной программы.

19. В случае нарушения субъектом Российской Федерации обязательств, предусмотренных соглашением, следует руководствоваться пунктами 16 - 19 и 19(1) и 22 Правил формирования субсидий.

20. Основанием для освобождения субъектов Российской Федерации от применения мер ответственности, предусмотренных пунктами 16, 19 и 19(1) Правил формирования субсидий, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств, установленных соглашением.

21. В случае нарушения субъектом Российской Федерации условий предоставления субсидий и (или) невозврата субъектом Российской Федерации средств в федеральный бюджет в соответствии с пунктами 16, 19 и 19(1) Правил формирования субсидий, к нему применяются бюджетные меры принуждения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

22. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации обеспечивает полноту и достоверность сведений, представляемых в Федеральное агентство водных ресурсов и Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, а также несет ответственность за соблюдение условий предоставления субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

23. Контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации условий предоставления субсидий осуществляется Федеральным агентством водных ресурсов и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.

12. Приложения 14-15 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 14

к федеральной целевой программе «Развитие водохозяйственного

комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах»

| ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ раздела по опережающему развитию приоритетных территорий федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Территория | Значения показателей |  |  |  |  |
|  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Численность населения, проживающего в районах возникновения локальных вододефицитов, надежность обеспечения водными ресурсами которого повышена, млн. человек |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Российская Федерация | 0,5 | - | 0,01 | 0,21 | 0,05 |
| 2 | Дальневосточный федеральный округ | - | - | - | - | - |
| 3 | Северо-Кавказский федеральный округ | 0,3 | - | - | 0,2 | - |
| 4 | Байкальский регион | - | - | - | - | - |
| 5 | Арктическая зона Российской Федерации | - | - | - | - | - |
| 6 | Республика Крым | - | - | - | - | - |
| 7 | г. Севастополь | - | - | - | - | - |
| 8 | Калининградская область | - | - | - | - | - |
| Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях, % |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Российская Федерация | 74 | 75,3 | 77 | 77,5 | 79,7 |
| 2 | Дальневосточный федеральный округ | 0,18 | - | 0,05 | 5,68 | 11,64 |
| 3 | Северо-Кавказский федеральный округ | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,14 | 0,33 |
| 4 | Байкальский регион | - | - | - | - | - |
| 5 | Арктическая зона Российской Федерации | - | - | - | 0,17 | - |
| 6 | Республика Крым | - | - | - | - | - |
| 7 | г. Севастополь | - | - | - | - | - |
| 8 | Калининградская область | - | - | - | - | - |
| Количество вновь созданных водохранилищ и реконструированных гидроузлов на действующих водохранилищах комплексного назначения, а также магистральных каналов и трактов водоподачи для повышения их водоотдачи (ед) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Российская Федерация | 3 | - | 2 | 2 | 1 |
| 2 | Дальневосточный федеральный округ | - | - | - | - | - |
| 3 | Северо-Кавказский федеральный округ | 3 | - | - | 1 | - |
| 4 | Байкальский регион | - | - | - | - | - |
| 5 | Арктическая зона Российской Федерации | - | - | - | - | - |
| 6 | Республика Крым | - | - | - | - | - |
| 7 | г. Севастополь | - | - | - | - | - |
| 8 | Калининградская область | - | - | - | - | - |
| Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, га |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Российская Федерация | 1 951 | 2 074 | 4 434,8 | 304,6 | 60,7 |
| 2 | Дальневосточный федеральный округ | 108 | 61,3 | 62,3 | 11,5 | 60,7 |
| 3 | Северо-Кавказский федеральный округ | - | 122 | 103 | - | - |
| 4 | Байкальский регион | - | - | - | - | - |
| 5 | Арктическая зона Российской Федерации | - | - | - | - | - |
| 6 | Республика Крым | - | - | - | - | - |
| 7 | г. Севастополь | - | - | - | - | - |
| 8 | Калининградская область | - | - | - | - | - |
| Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления, км |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Российская Федерация | 63,7 | 14,4 | 56,3 | 40 | 241,4 |
| 2 | Дальневосточный федеральный округ | 6 | 12,9 | 1,3 | 11,6 | 17,6 |
| 3 | Северо-Кавказский федеральный округ | 18 | 10,2 | 43,6 | 1,7 | 8,7 |
| 4 | Байкальский регион | - | - | - | - | - |
| 5 | Арктическая зона Российской Федерации | - | 0,6 | - | 0,9 | - |
| 6 | Республика Крым | - | - | - | - | - |
| 7 | г.Севастополь | - | - | - | - | - |
| 8 | Калининградская область | - | - | - | - | - |
| Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Российская Федерация | 96 | 105 | 46 | 74 | 76 |
| 2 | Дальневосточный федеральный округ | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | Северо-Кавказский федеральный округ | 7 | 7 | 2 | 3 | 11 |
| 4 | Байкальский регион | - | - | - | - | - |
| 5 | Арктическая зона Российской Федерации | - | - | - | 1 | - |
| 6 | Республика Крым | - | - | - | - | - |
| 7 | г. Севастополь | - | - | - | - | - |
| 8 | Калининградская область | - | - | - | - | - |
| Количество модернизированных и вновь открытых гидрологических постов и лабораторий, входящих в состав государственной наблюдательной сети (ед)* |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Российская Федерация | 83 | 87 | 74 | 80 | 56 |
| 2 | Дальневосточный федеральный округ | 108 | 20 | 7 | 14 | 12 |
| 3 | Северо-Кавказский федеральный округ | 24 | - | 7 | 2 | 2 |
| 4 | Байкальский регион | 31 | 1 | - | 8 | 7 |
| 5 | Арктическая зона Российской Федерации | 7 | 9 | 1 | 2 | 2 |
| 6 | Республика Крым | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 |
| 7 | г. Севастополь | - | 1 | - | - | - |
| 8 | Калининградская область | - | 2 | - | - | - |
| * Целевые показатели являются предварительными прогнозными значениями и подлежат уточнению, после распределения субсидий по результатам отбора заявок |  |  |  |  |  |  |

«Приложение № 15

к федеральной целевой программе «Развитие водохозяйственного

комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
 раздела по опережающему развитию приоритетных территорий 
федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах»

| (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование федеральной целевой программы, подпрограммы федеральной целевой программы, мероприятия (объекта капитального строительства) |  | Территория (приоритетная территория, субъект приоритетной территории) | Источники финансирования |  | Общий объем финансирования за весь период реализации федеральной целевой программы (всего за 2016-2020 годы) |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" |  |  | Всего, в том числе: |  | 24 350,1 |  | 4 161,2 |  | 4 822,2 |  | 4 323,7 |  | 5 707,6 |  | 6 032,7 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 22 075,6 |  | 3 902,4 |  | 4 237,6 |  | 3 838,3 |  | 5 163,2 |  | 5 631,4 |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | 2 274,5 |  | 258,8 |  | 584,6 |  | 485,4 |  | 544,4 |  | 401,3 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| Дальневосточный федеральный округ (ДФО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДФО |  | Всего, в том числе: |  | 9 815,2 |  | 1 455,1 |  | 1 410,6 |  | 1 588,7 |  | 3 003,5 |  | 2 855,9 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 8 623,2 |  | 1 305,2 |  | 1 265,7 |  | 1 360,6 |  | 2 638,2 |  | 2 552,1 |  |  |
|  |  |  | бюджеты субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | 1 192 |  | 149,9 |  | 144,9 |  | 228,1 |  | 365,3 |  | 303,8 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  | Республика Бурятия |  | Всего, в том числе: |  | 141,6 |  | - |  | - |  | 28,1 |  | 40,9 |  | 73,1 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 133,2 |  | - |  | - |  | 26,1 |  | 38,7 |  | 68,9 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 8,4 |  | - |  | - |  | 2 |  | 2,2 |  | 4,2 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальных, бесхозяйных гидротехнических сооружений (государственный заказчик - Росводресурсы)** | Республика Бурятия |  | Всего, в том числе: |  | 130,7 |  | - |  | - |  | 25,6 |  | 36,1 |  | 69,5 |  | приведение в безопасное техническое состояние 3 ГТС |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 122,3 |  | - |  | - |  | 23,6 |  | 33,9 |  | 65,3 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 8,4 |  | - |  | - |  | 2 |  | 2,2 |  | 4,2 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Капитальный ремонт защитной дамбы в с.Далахай на р.Цакирка Закаменского района Республики Бурятия | Республика Бурятия |  | Всего, в том числе: |  | 50 |  | - |  | - |  | 25,6 |  | 24,4 |  | - |  | приведение в безопасное техническое состояние 1 ГТС |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 46,5 |  | - |  | - |  | 23,6 |  | 22,9 |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 3,5 |  | - |  | - |  | 2 |  | 1,5 |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Капитальный ремонт защитного сооружения на р.Верхняя Ангара в с. Уоян Северобайкальского района Республики Бурятия | Республика Бурятия |  | Всего, в том числе: |  | 40,8 |  | - |  | - |  | - |  | 8 |  | 32,8 |  | приведение в безопасное техническое состояние 1 ГТС |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 38,3 |  | - |  | - |  | - |  | 7,5 |  | 30,8 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 2,5 |  | - |  | - |  | - |  | 0,5 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Капитальный ремонт защитной дамбы реки Ока в с.Орлик Окинского района Республики Бурятия | Республика Бурятия |  | Всего, в том числе: |  | 39,9 |  | - |  | - |  | - |  | 3,7 |  | 36,2 |  | приведение в безопасное техническое состояние 1 ГТС |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 37,5 |  | - |  | - |  | - |  | 3,5 |  | 34 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 2,4 |  | - |  | - |  | - |  | 0,2 |  | 2,2 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Капитальный ремонт дамбы обвалования у с.Енгорбой на р.Джида Закаменского района Республики Бурятия | Республика Бурятия |  | Всего, в том числе: |  | 0,5 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0,5 |  | начало работ по приведению в безопасное техническое состояние ГТС |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,5 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0,5 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет) * | Республика Бурятия |  | Всего, в том числе: |  | 10,9 |  | - |  | - |  | 2,5 |  | 4,8 |  | 3,6 |  | Открытие новых (или восстановление ранее действовавших) гидрологических постов, модернизация гидрологических постов |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 10,9 |  | - |  | - |  | 2,5 |  | 4,8 |  | 3,6 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  | Республика Саха (Якутия) |  | Всего, в том числе: |  | 372 |  | 8,5 |  | 71 |  | 113,4 |  | 108,1 |  | 71 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 337,6 |  | 7,5 |  | 63,2 |  | 100,9 |  | 100,2 |  | 65,8 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 34,4 |  | 1 |  | 7,8 |  | 12,5 |  | 7,9 |  | 5,2 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Строительство, реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности (софинансирование строительства, реконструкции прочих сооружений инженерной защиты, берегоукрепления, реконструкции гидротехнических сооружений противопаводкового назначения в рамках региональных целевых программ, государственный заказчик - Росводресурсы)** | Республика Саха (Якутия) |  | Всего, в том числе: |  | 353,2 |  | 8,5 |  | 71 |  | 113,4 |  | 97,8 |  | 62,5 |  | численность защищенного населения - 3486 чел. строительство инженерной защиты протяженностью 3,72 км |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 319,1 |  | 7,5 |  | 63,2 |  | 100,9 |  | 90 |  | 57,5 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 34,1 |  | 1 |  | 7,8 |  | 12,5 |  | 7,8 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Берегоукрепительные работы в с. Усть-Янск | Республика Саха (Якутия) |  | Всего, в том числе: |  | 8,5 |  | 8,5 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | численность защищенного населения - 317 чел. строительство инженерной защиты протяженностью 1.03 км |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 7,5 |  | 7,5 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 1 |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Берегозащитные укрепления на р.Лена у п.Нижний Бестях Мегино-Кангаласского улуса | Республика Саха (Якутия) |  | Всего, в том числе: |  | 344,7 |  | - |  | 71 |  | 113,4 |  | 97,8 |  | 62,5 |  | численность защищенного населения - 3 169 чел. строительство инженерной защиты протяженностью 2.69 км |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 311,6 |  | - |  | 63,2 |  | 100,9 |  | 90 |  | 57,5 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 33,1 |  | - |  | 7,8 |  | 12,5 |  | 7,8 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальных, бесхозяйных гидротехнических сооружений (государственный заказчик - Росводресурсы)** | Республика Саха (Якутия) |  | Всего, в том числе: |  | 3,8 |  | - |  | - |  | - |  | 1,6 |  | 2,2 |  | приведение в безопасное техническое состояние 1 ГТС |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 3,5 |  | - |  | - |  | - |  | 1,5 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 0,3 |  | - |  | - |  | - |  | 0,1 |  | 0,2 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Капитальный ремонт гидротехнического сооружения водохранилища Илин-Юрях с.Борогонцы Усть-Алданского улуса РС (Я) | Республика Саха (Якутия) |  | Всего, в том числе: |  | 3,8 |  | - |  | - |  | - |  | 1,6 |  | 2,2 |  | приведение в безопасное техническое состояние 1 ГТС |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 3,5 |  | - |  | - |  | - |  | 1,5 |  | 2- |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 0,3 |  | - |  | - |  | - |  | 0,1 |  | 0,2 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет) * | Республика Саха (Якутия) |  | Всего, в том числе: |  | 15,0 |  | - |  | - |  | - |  | 8,7 |  | 6,3 |  | Открытие новых (или восстановление ранее действовавших) гидрологических постов, модернизация гидрологических постов |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 15,0 |  | - |  | - |  | - |  | 8,7 |  | 6,3 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  | Забайкальский край |  | Всего, в том числе: |  | 51,5 |  | 18 |  | - |  | 6,8 |  | 9,6 |  | 17,1 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 45,7 |  | 13,3 |  | - |  | 6,8 |  | 9,3 |  | 16,3 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 5,8 |  | 4,7 |  | - |  | - |  | 0,3 |  | 0,8 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальных, бесхозяйных гидротехнических сооружений (государственный заказчик - Росводресурсы)** | Забайкальский край |  | Всего, в том числе: |  | 36,4 |  | 18 |  | - |  | - |  | 4,8 |  | 13,6 |  | приведение в безопасное техническое состояние 1 ГТС |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 30,6 |  | 13,3 |  | - |  | - |  | 4,5 |  | 12,8 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 5,8 |  | 4,7 |  | - |  | - |  | 0,3 |  | 0,8 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Капитальный ремонт инженерных сооружений для защиты с. Тунгокочен от паводковых вод реки Каренга в Тунгокоченском районе Забайкальского края (муниципальная собственность) | Забайкальский край |  | Всего, в том числе: |  | 18 |  | 18 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Объект не завершен. Субъект РФ освобожден Правительством РФ от уплаты штрафных взысканий, предусмотренных постановлением Правительства 999 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 13,3 |  | 13,3 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 4,7 |  | 4,7 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Капитальный ремонт инженерных сооружений для защиты с.Аргунск от паводковых вод р.Аргунь в Нерчинско-Завлдском районе Забайкальского края | Забайкальский край |  | Всего, в том числе: |  | 17,9 |  | - |  | - |  | - |  | 4,8 |  | 13,1 |  | приведение в безопасное техническое состояние 1 ГТС |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 16,8 |  | - |  | - |  | - |  | 4,5 |  | 12,3 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 1,1 |  | - |  | - |  | - |  | 0,3 |  | 0,8 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Капитальный ремонт инженерных сооружений для защиты с.Зоргол от паводковых вод р.Аргунь в Забайкальском крае | Забайкальский край |  | Всего, в том числе: |  | 0,5 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0,5 |  | начало работ по приведению в безопасное техническое состояние ГТС |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,5 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0,5 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет) * | Забайкальский край (Забайкальское УГМС) |  | Всего, в том числе: |  | 15,1 |  | - |  | - |  | 6,8 |  | 4,8 |  | 3,5 |  | Открытие новых (или восстановление ранее действовавших) гидрологических постов, модернизация гидрологических постов |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 15,1 |  | - |  | - |  | 6,8 |  | 4,8 |  | 3,5 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  | Камчатский край |  | Всего, в том числе: |  | 48,3 |  | - |  | 30,8 |  | 7,8 |  | 5,7 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 48,3 |  | - |  | 30,8 |  | 7,8 |  | 5,7 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет) * | Камчатский край |  | Всего, в том числе: |  | 48,3 |  | - |  | 30,8 |  | 7,8 |  | 5,7 |  | 4 |  | Открытие новых (или восстановление ранее действовавших) гидрологических постов, модернизация гидрологических постов |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 48,3 |  | - |  | 30,8 |  | 7,8 |  | 5,7 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  | Приморский край |  | Всего, в том числе: |  | 569,5 |  | 118,2 |  | 29,1 |  | 74,4 |  | 199,9 |  | 171 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 512,8 |  | 118,2 |  | 24,8 |  | 62,8 |  | 179,2 |  | 150,9 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 56,7 |  | - |  | 4,3 |  | 11,6 |  | 20,7 |  | 20,1 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Строительство, реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности (софинансирование строительства, реконструкции прочих сооружений инженерной защиты, берегоукрепления, реконструкции гидротехнических сооружений противопаводкового назначения в рамках региональных целевых программ, государственный заказчик - Росводресурсы)** | Приморский край |  | Всего, в том числе: |  | 433,5 |  | - |  | 25,1 |  | 68,3 |  | 195,4 |  | 167,8 |  | численность защищенного населения - 342 чел. строительство инженерной защиты протяженностью 2,26 км |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 376,8 |  | - |  | 20,8 |  | 56,7 |  | 174,7 |  | 147,7 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 56,7 |  | - |  | 4,3 |  | 11,6 |  | 20,7 |  | 20,1 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Защита от наводнений села Новомихайловка Чугуевского муниципального района | Приморский край |  | Всего, в том числе: |  | 136,1 |  | - |  | 25,1 |  | 68,3 |  | 65,8 |  | - |  | численность защищенного населения - 342 чел. строительство инженерной защиты протяженностью 2,26 км |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 115,1 |  | - |  | 20,8 |  | 56,7 |  | 60,7 |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 21,0 |  | - |  | 4,3 |  | 11,6 |  | 5,1 |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Сооружение Кугуковское водохранилище на р.Кугуковка в Уссурийском городском округе Приморского края | Приморский край |  | Всего, в том числе: |  | 297,4 |  | - |  | - |  | - |  | 129,6 |  | 167,8 |  | численность защищенного населения - 2 725 чел. строительство инженерной защиты протяженностью 0,5 км |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 261,7 |  | - |  | - |  | - |  | 114,0 |  | 147,7 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 35,7 |  | - |  | - |  | - |  | 15,6 |  | 20,1 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет) * | Приморский край |  | Всего, в том числе: |  | 17,8 |  | - |  | 4 |  | 6,1 |  | 4,5 |  | 3,2 |  | Открытие новых (или восстановление ранее действовавших) гидрологических постов, модернизация гидрологических постов |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 17,8 |  | - |  | 4 |  | 6,1 |  | 4,5 |  | 3,2 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Строительство, реконструкция и техническое перевооружение наблюдательной сети (государственный заказчик - Росгидромет) | Приморский край |  | Всего, в том числе: |  | 118,2 |  | 118,2 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Повышение качества гидрологических прогнозов, обеспечение оперативного мониторинга качественных и количественных характеристик вод, а также повышение достоверности и заблаговременности гидрологических прогнозов, создание условий установления оптимальных режимов использования водных ресурсов водохозяйственных систем, водохранилищ комплексного назначения и их каскадов, сокращение ущербов от опасных гидрологических явлений. Площадь 673,8 кв.м |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 118,2 |  | 118,2 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Строительство лабораторно-производственного корпуса Федерального государственного бюджетного учреждения "Приморское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", г.Владивосток, Приморский край | Приморский край |  | Всего, в том числе: |  | 118,2 |  | 118,2 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Площадь 673,8 кв.м |
|  |  |  | средства федерального бюджета / бюджетные инвестиции |  | 118,2 |  | 118,2 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  | Хабаровский край |  | Всего, в том числе: |  | 5 929 |  | 491,3 |  | 795,4 |  | 1 148,3 |  | 2 168,7 |  | 1 634,9 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 4 998,2 |  | 440,1 |  | 677,6 |  | 967,6 |  | 1 847,6 |  | 1 374,9 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 930,8 |  | 51,2 |  | 117,8 |  | 180,7 |  | 321,1 |  | 260 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Строительство, реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности (государственный заказчик - Росводресурсы)** | Хабаровский край |  | Всего, в том числе: |  | 4 621,6 |  | 465,5 |  | 430 |  | 724 |  | 1 535,4 |  | 1 624,9 |  | численность защищенного населения - 33440 чел. строительство инженерной защиты протяженностью 5,42 км |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 3 884 |  | 414,3 |  | 365,1 |  | 608,2 |  | 1 289,7 |  | 1 364,9 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 737,6 |  | 51,2 |  | 64,9 |  | 115,8 |  | 245,7 |  | 260 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Защита от затопления территории Южного округа г. Хабаровска на участке ул. Пионерская от Дендрария до ул. Союзной | Хабаровский край |  | Всего, в том числе: |  | 1 651,1 |  | 465,5 |  | 430 |  | 724 |  | 94,9 |  | 94,9 |  | численность защищенного населения - 33440 чел. строительство инженерной защиты протяженностью 5,42 км |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 1 388,8 |  | 414,3 |  | 365,1 |  | 608,2 |  | 79,7 |  | 79,7 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 262,3 |  | 51,2 |  | 64,9 |  | 115,8 |  | 15,2 |  | 15,2 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Инженерная защита территории г. Комсомольска-на-Амуре Первый этап строительства - Единый комплекс защитных гидротехнических сооружений, состоящий из этапов "Инженерная защита пос. им. Менделеева", "Инженерная защита пос. Победа", "Инженерная защита микрорайона Парковый и микрорайона Парус" | Хабаровский край |  | Всего, в том числе: |  | 2 970,5 |  | - |  | - |  | - |  | 1 440,5 |  | 1 530 |  | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 2 495,2 |  | - |  | - |  | - |  | 1 210 |  | 1 285,2 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 475,3 |  | - |  | - |  | - |  | 230,5 |  | 244,8 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Софинансирование строительства, реконструкции прочих сооружений инженерной защиты, берегоукрепления, реконструкции гидротехнических сооружений противопаводкового назначения в рамках региональных целевых программ (государственный заказчик - Росводресурсы)** | Хабаровский край |  | Всего, в том числе: |  | 1 227,7 |  | - |  | 350,5 |  | 405,6 |  | 623 |  | - |  | численность защищенного населения - 21 600 чел. строительство инженерной защиты протяженностью 9,36 км |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 1 034,5 |  | - |  | 297,6 |  | 340,7 |  | 547,6 |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 193,2 |  | - |  | 52,9 |  | 64,9 |  | 75,4 |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| "Инженерная защита территории г.Комсомольска-на-Амуре". Второй этап строительства - "Инженерная защита Центрального округа" | Хабаровский край |  | Всего, в том числе: |  | 639,0 |  | - |  | 215,4 |  | 202,8 |  | 243,7 |  | - |  | численность защищенного населения - 18 000 чел. строительство инженерной защиты протяженностью 7,27 км |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 538,8 |  | - |  | 182,9 |  | 170,3 |  | 208,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 100,3 |  | - |  | 32,5 |  | 32,5 |  | 35,3 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Инженерная защита территории г.Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края. III этап. Инженерная защита правого берега р.Силинка | Хабаровский край |  | Всего, в том числе: |  | 588,7 |  | - |  | 135,1 |  | 202,8 |  | 379,3 |  | - |  | численность защищенного населения - 3 600 чел. строительство инженерной защиты протяженностью 2,09 км |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 495,7 |  | - |  | 114,7 |  | 170,4 |  | 339,2 |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 93 |  | - |  | 20,4 |  | 32,5 |  | 40,1 |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| НИОКР (государственный заказчик - Росводресурсы) | Хабаровский край |  | Всего, в том числе: |  | 19,4 |  | 4,2 |  | 2,9 |  | 12,3 |  | - |  | - |  | НИОКР 2 шт. |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 19,4 |  | 4,2 |  | 2,9 |  | 12,3 |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Исследование воды р.р. Аргунь, Амур, Уссури, Раздольная и оз. Ханка на предмет выявления загрязняющих веществ, наличие и концентрации которых имеют определяющее значение для оценки качества вод российско-китайских трансграничных водных объектов. | Хабаровский край |  | Всего, в том числе: |  | 8,4 |  | 4,2 |  | - |  | 4,2 |  | - |  | - |  | Научно-исследовательский отчет, содержащий: - перечень загрязняющих веществ, наличие и концентрации которых имеют определяющее значение для оценки качества вод российско-китайских трансграничных водных объектов; - предварительные причины и источники поступления загрязняющих веществ в водные объекты; - предложения по актуализации Плана совместного российско-китайского мониторинга вод трансграничных водных объектов (по составу наблюдаемых загрязняющих веществ, по створам наблюдения). |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 8,4 |  | 4,2 |  | - |  | 4,2 |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Исследование переформирований русла, произошедших после паводка 2013 года на участках пограничных рек Аргунь, Амур и Уссури, и разработка рекомендаций по стабилизации российского берега и положения государственной границы | Хабаровский край |  | Всего, в том числе: |  | 11 |  | - |  | 2,9 |  | 8,1 |  | - |  | - |  | Научно-исследовательский отчет, содержащий: 1. Определение и описание участков пограничных рек с неблагоприятными изменениями состояния берегов, положения русла и линии государственной границы. 2. Рекомендации по строительству в период до 2025 г. на участках пограничных рек гидротехнических сооружений, выполнению дноуглубительных и иных работ, направленных на стабилизации положения русла и защиту населения от негативного воздействия вод. 3. Рекомендации по осуществлению государственного мониторинга состояния русла и берегов на отдельных участках пограничных рек. |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 11 |  | - |  | 2,9 |  | 8,1 |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Рыбохозяйственная мелиорация в том числе в бассейнах р.Волги и р.Амур (государственный заказчик - Росрыболовство) *** | Хабаровский край |  | Всего, в том числе: |  | 27 |  | 7 |  | 4,9 |  | 6,4 |  | 3,5 |  | 5,2 |  | Работы по расчистке водных объектов от наносов песка, грунта, фрагментов деревьев и другого мусора, которые ежегодно приносятся с паводковыми водами, улучшат гидрологические условия водоемов, улучшат условия для захода производителей кеты и содержания их в русловых садках. Улучшение условий будет способствовать снижению донерестовой гибели производителей, увеличению заходов производителей в садки заводов, и как следствие увеличению количественного показателя закладки икры на инкубацию. Расчистка проток улучшит условия ската молоди, выращенной на заводах, тем самым повысив её выживаемость на начальном этапе ската. |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 27 |  | 7 |  | 4,9 |  | 6,4 |  | 3,5 |  | 5,2 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Строительство, реконструкция и техническое перевооружение наблюдательной сети (государственный заказчик - Росгидромет) | Хабаровский край |  | Всего, в том числе: |  | 14,6 |  | 14,6 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Повышение качества гидрологических прогнозов, обеспечение оперативного мониторинга качественных и количественных характеристик вод, а также повышение достоверности и заблаговременности гидрологических прогнозов, создание условий установления оптимальных режимов использования водных ресурсов водохозяйственных систем, водохранилищ комплексного назначения и их каскадов, сокращение ущербов от опасных гидрологических явлений. Площадь 410,7 кв. м |
|  |  |  | средства федерального бюджета / бюджетные инвестиции |  | 14,6 |  | 14,6 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Строительство метеорологической станции на реке Кур, труднодоступная станция Кур, Хабаровский район, Хабаровский край | Хабаровский край |  | Всего, в том числе: |  | 7,6 |  | 7,6 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | объект введен в эксплуатацию, площадь - 168,3 кв. м |
|  |  |  | средства федерального бюджета / бюджетные инвестиции |  | 7,6 |  | 7,6 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство гидрологического поста на реке Бурея, в 6,5 км выше устья реки Усмань, Верхнебуреинский район, Хабаровский край | Хабаровский край |  | Всего, в том числе: |  | 3,6 |  | 3,6 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | объект введен в эксплуатацию, площадь - 121,2 кв. м |
|  |  |  | средства федерального бюджета / бюджетные инвестиции |  | 3,6 |  | 3,6 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Строительство гидрологического поста на реке Тунгуска, с. Архангеловка, Хабаровский район, Хабаровский край | Хабаровский край |  | Всего, в том числе: |  | 3,4 |  | 3,4 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | объект введен в эксплуатацию, площадь - 121,2 кв. м |
|  |  |  | средства федерального бюджета / бюджетные инвестиции |  | 3,4 |  | 3,4 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет) * | Хабаровский край |  | Всего, в том числе: |  | 18,7 |  | - |  | 7,1 |  | - |  | 6,8 |  | 4,8 |  | Открытие новых (или восстановление ранее действовавших) гидрологических постов, модернизация гидрологических постов |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 18,7 |  | - |  | 7,1 |  | - |  | 6,8 |  | 4,8 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  | Амурская область |  | Всего, в том числе: |  | 473,7 |  | 316,3 |  | 284,8 |  | 3 |  | 2,9 |  | 2,2 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 473,7 |  | 316,3 |  | 284,8 |  | 3 |  | 2,9 |  | 2,2 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Строительство и реконструкция объектов капитального строительства федеральной собственности (государственный заказчик - Росводресурсы) | Амурская область |  | Всего, в том числе: |  | 457,6 |  | 316,3 |  | 276,8 |  | - |  | - |  | - |  | численность защищенного населения - 960 человек, размер предотвращаемого ущерба - 162,7 млн. рублей в год, строительство инженерной защиты протяженностью 1,6 км |
|  |  |  | средства федерального бюджета / бюджетные инвестиции |  | 457,6 |  | 316,3 |  | 276,8 |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Инженерная защита левого берега реки Амур у сел Красная Орловка и Чесноково Михайловского района Амурской области (в том числе проектные и изыскательские работы) | Амурская область |  | Всего, в том числе: |  | 371,8 |  | 205 |  | 276,8 |  | - |  | - |  | - |  | численность защищенного населения - 960 человек, размер предотвращаемого ущерба - 28,5 млн. рублей в год, строительство инженерной защиты протяженностью 1264,65 м |
|  |  |  | средства федерального бюджета / бюджетные инвестиции |  | 371,8 |  | 205 |  | 276,8 |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стабилизация левого берега р. Амур у с. Орловка Амурской области (870,0 - 872,0 км судового хода) (в том числе проектные и изыскательские работы) | Амурская область |  | Всего, в том числе: |  | 85,8 |  | 111,3 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | площадь защищаемой территории - 3 гектара, предотвращаемый ущерб - 134,2 млн. рублей, строительство инженерной защиты протяженностью 0,34 км |
|  |  |  | средства федерального бюджета / бюджетные инвестиции |  | 85,8 |  | 111,3 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| НИОКР | Амурская область |  | Всего, в том числе: |  | 11 |  | - |  | 8 |  | 3 |  | - |  | - |  | НИОКР 1 шт. |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 11 |  | - |  | 8 |  | 3 |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Исследование влияния китайского проекта по строительству защитных сооружений в районе г.Хайхэ на гидравлику русла р.Амур, и разработка мер по предупреждению наводнения на российской территории в районе г.Благовещенск | Амурская область |  | Всего, в том числе: |  | 11 |  | - |  | 8 |  | 3 |  | - |  | - |  | Научно-исследовательский отчет, содержащий: - оценку динамики деформаций русла на основе анализа измерений глубин в створах измерений, полученных в течение 2-х лет наблюдений; - оценку изменений уровня воды в зависимости от взаимного влияния подпорных явлений в узле слияния р. Амур и р. Зея; - сведения о фактических значениях уклонов водной поверхности; - определение положения динамической оси водного потока; - анализ распределения скорости течения по живому сечению в местах гидравлического сжатия; - значения актуальных расходов воды в условиях взаимного подпора в узле слияния р. Амур и р. Зея; - прогноз вероятных изменений гидрологических условий и руслового режима р. Амур под влиянием гидротехнического строительства на участке г. Благовещенск (Россия) – г. Хэйхэ (КНР); - варианты мероприятий по уменьшению возможных негативных последствий гидротехнического строительства в российской и китайской частях р. Амур для территорий сопредельных государств, и рекомендации по предупреждению наводнений на российской территории в районе г. Благовещенск. |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 11 |  | - |  | 8 |  | 3 |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет) * | Амурская область |  | Всего, в том числе: |  | 5,1 |  | - |  | - |  | - |  | 2,9 |  | 2,2 |  | Открытие новых (или восстановление ранее действовавших) гидрологических постов, модернизация гидрологических постов |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 5,1 |  | - |  | - |  |  |  | 2,9 |  | 2,2 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Магаданская область |  | Всего, в том числе: |  | 602,5 |  | 160,9 |  | 83,6 |  | 146,5 |  | 112,9 |  | 115,4 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 529,2 |  | 136,2 |  | 72,6 |  | 127,5 |  | 104,5 |  | 105,2 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 73,3 |  | 24,7 |  | 11 |  | 19 |  | 8,4 |  | 10,2 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Строительство, реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности (софинансирование строительства, реконструкции прочих сооружений инженерной защиты, берегоукрепления, реконструкции гидротехнических сооружений противопаводкового назначения в рамках региональных целевых программ, государственный заказчик - Росводресурсы)** | Магаданская область |  | Всего, в том числе: |  | 409 |  | 58,9 |  | 37 |  | 109,3 |  | 108,6 |  | 112 |  | численность защищенного населения - 15 307 чел. строительство инженерной защиты протяженностью 9,42 км |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 367,2 |  | 53 |  | 32,6 |  | 96,2 |  | 100,3 |  | 101,9 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 41,8 |  | 5,9 |  | 4,4 |  | 13,1 |  | 8,3 |  | 10,1 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Водоограждающая дамба на р. Ола в районе пос. Гадля-Заречный-Ола | Магаданская область |  | Всего, в том числе: |  | 31,1 |  | 31,1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | численность защищенного населения - 6 705 чел. строительство инженерной защиты протяженностью 4,31 км |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 28 |  | 28 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 3,1 |  | 3,1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Водоограждающая дамба на р. Сеймчан в районе пос. Сеймчан | Магаданская область |  | Всего, в том числе: |  | 174,1 |  | 27,8 |  | 37 |  | 109,3 |  | 16,8 |  | - |  | численность защищенного населения - 2 397 чел. строительство инженерной защиты протяженностью 2,71 км |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 153,8 |  | 25 |  | 32,6 |  | 96,2 |  | 16,8 |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 20,3 |  | 2,8 |  | 4,4 |  | 13,1 |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Водоограждающая дамба на р.Ола в районе пос. Гадля-Заречный-Ола. Участок № 4: реконструкция водоограждающей дамбы №3 на р.Ола в пос.Заречный. Вторая очередь | Магаданская область |  | Всего, в том числе: |  | 203,8 |  | - |  | - |  | - |  | 91,8 |  | 112 |  | численность защищенного населения - 6 205 чел. строительство инженерной защиты протяженностью 2,4 км |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 185,4 |  | - |  | - |  | - |  | 83,5 |  | 101,9 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 18,4 |  | - |  | - |  | - |  | 8,3 |  | 10,1 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальных, бесхозяйных гидротехнических сооружений (государственный заказчик - Росводресурсы)** | Магаданская область |  | Всего, в том числе: |  | 156,9 |  | 82,4 |  | 46,6 |  | 25,4 |  | 1,3 |  | 1,2 |  | приведение в безопасное техническое состояние 5 ГТС |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 125,4 |  | 63,6 |  | 40,0 |  | 19,5 |  | 1,2 |  | 1,1 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 31,5 |  | 18,8 |  | 6,6 |  | 5,9 |  | 0,1 |  | 0,1 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Капитальный ремонт водоограждающей дамбы № 1 на р. Тауй в с. Балаганное (муниципальная собственность) | Магаданская область |  | Всего, в том числе: |  | 61,8 |  | 1,2 |  | 46,6 |  | 14 |  | - |  | - |  | приведение в безопасное техническое состояние 1 ГТС |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 50,2 |  | 1,1 |  | 40,0 |  | 9,1 |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 11,6 |  | 0,1 |  | 6,6 |  | 4,9 |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Капитальный ремонт водоограждающей дамбы № 4 на р. Тауй в с. Балаганное, Магаданской области (муниципальная собственность) | Магаданская область |  | Всего, в том числе: |  | 75,3 |  | 75,3 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | приведение в безопасное техническое состояние 1 ГТС |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 57,6 |  | 57,6 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 17,7 |  | 17,7 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Капитальный ремонт низового откоса бермы нижнего бьефа плотины водохранилища № 2 на р.Каменушка в г.Магадане (муниципальная собственность) | Магаданская область |  | Всего, в том числе: |  | 5,9 |  | 5,9 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | приведение в безопасное техническое состояние 1 ГТС |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 4,9 |  | 4,9 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 1 |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Капитальный ремонт канала донного водоспуска водохранилища № 2 на р. Каменушка в г. Магадане | Магаданская область |  | Всего, в том числе: |  | 12,7 |  | - |  | - |  | 11,4 |  | 1,3 |  | - |  | приведение в безопасное техническое состояние 1 ГТС |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 11,6 |  | - |  | - |  | 10,4 |  | 1,2 |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 1,1 |  | - |  | - |  | 1 |  | 0,1 |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Капитальный ремонт паводковой дамбы на р.Ола в с.Клепка | Магаданская область |  | Всего, в том числе: |  | 1,2 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1,2 |  | приведение в безопасное техническое состояние 1 ГТС |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 1,1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1,1 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 0,1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0,1 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет) * | Магаданская область |  | Всего, в том числе: |  | 36,6 |  | 19,6 |  | - |  | 11,8 |  | 3 |  | 2,2 |  | Открытие новых (или восстановление ранее действовавших) гидрологических постов, модернизация гидрологических постов |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 36,6 |  | 19,6 |  | - |  | 11,8 |  | 3 |  | 2,2 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сахалинская область |  | Всего, в том числе: |  | 77,7 |  | 74,2 |  | - |  | - |  | 2 |  | 1,5 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 36,9 |  | 33,4 |  | - |  | - |  | 2 |  | 1,5 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 40,8 |  | 40,8 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальных, бесхозяйных гидротехнических сооружений (государственный заказчик - Росводресурсы)** | Сахалинская область |  | Всего, в том числе: |  | 74,2 |  | 74,2 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | приведение в безопасное техническое состояние 1 ГТС |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 33,4 |  | 33,4 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 40,8 |  | 40,8 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Капитальный ремонт гидротехнических сооружений водохранилища в створах рек Узкая, Талая, ручья Безымянный в Корсаковском районе Сахалинской области. Муниципальная собственность | Сахалинская область |  | Всего, в том числе: |  | 74,2 |  | 74,2 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | приведение в безопасное техническое состояние 1 ГТС |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 33,4 |  | 33,4 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 40,8 |  | 40,8 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет) * | Сахалинская область |  | Всего, в том числе: |  | 3,5 |  | - |  | - |  | - |  | 2 |  | 1,5 |  | Открытие новых (или восстановление ранее действовавших) гидрологических постов, модернизация гидрологических постов |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 3,5 |  | - |  | - |  | - |  | 2 |  | 1,5 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Еврейская автономная область |  | Всего, в том числе: |  | 1 401,7 |  | 136,8 |  | 103,8 |  | 58,2 |  | 351,4 |  | 764,7 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 1 377,9 |  | 127,3 |  | 99,8 |  | 55,9 |  | 346,7 |  | 761,4 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 23,8 |  | 9,5 |  | 4 |  | 2,3 |  | 4,7 |  | 3,3 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Строительство, реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности (софинансирование строительства, реконструкции прочих сооружений инженерной защиты, берегоукрепления, реконструкции гидротехнических сооружений противопаводкового назначения в рамках региональных целевых программ, государственный заказчик - Росводресурсы)** | Еврейская автономная область |  | Всего, в том числе: |  | 266,6 |  | 94,9 |  | 68,1 |  | 23,2 |  | 47,1 |  | 33,3 |  | численность защищенного населения - 936 чел.; строительство инженерной защиты протяженностью 11,93 км |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 242,8 |  | 85,4 |  | 64,1 |  | 20,9 |  | 42,4 |  | 30 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 23,8 |  | 9,5 |  | 4 |  | 2,3 |  | 4,7 |  | 3,3 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Строительство и реконструкция комплекса защитных гидротехнических сооружений п. Николаевка Смидовичского района ЕАО | Еврейская автономная область |  | Всего, в том числе: |  | 122,7 |  | 94,9 |  | 27,8 |  | - |  | - |  | - |  | численность защищенного населения - 490 чел. строительство инженерной защиты протяженностью 8,25 км |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 113,2 |  | 85,4 |  | 27,8 |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 9,5 |  | 9,5 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Строительство защитной дамбы пос.Тукалевский в черте г.Биробиджана ЕАО от затопления водами реки Большая Бира | Еврейская автономная область |  | Всего, в том числе: |  | 143,9 |  | - |  | 40,3 |  | 23,2 |  | 47,1 |  | 33,3 |  | численность защищенного населения - 446 чел. строительство инженерной защиты протяженностью 3,68 км |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 129,6 |  | - |  | 36,3 |  | 20,9 |  | 42,4 |  | 30 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 14,3 |  | - |  | 4 |  | 2,3 |  | 4,7 |  | 3,3 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Строительство и реконструкция объектов капитального строительства федеральной собственности (государственный заказчик - Росводресурсы) | Еврейская автономная область |  | Всего, в том числе: |  | 1 118,3 |  | 36,9 |  | 33,1 |  | 31,2 |  | 300,2 |  | 730,1 |  | численность защищенного населения - 960 человек, размер предотвращаемого ущерба -2728,5 млн. рублей в год, строительство инженерной защиты протяженностью 5,62 км |
|  |  |  | средства федерального бюджета / бюджетные инвестиции |  | 1 118,3 |  | 36,9 |  | 33,1 |  | 31,2 |  | 300,2 |  | 730,1 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Стабилизация русловых процессов р. Амур в Еврейской автономной области (58,5-65,5, 47,5 - 49,5 км судового хода) (в том числе проектные и изыскательские работы) | Еврейская автономная область |  | Всего, в том числе: |  | 540,9 |  | 36,9 |  | 17,2 |  | - |  | 110 |  | 376,8 |  | численность защищенного населения - 960 человек, размер предотвращаемого ущерба - 28,5 млн. рублей в год протяженностью 2,92 км |
|  |  |  | средства федерального бюджета / бюджетные инвестиции |  | 540,9 |  | 36,9 |  | 17,2 |  | - |  | 110 |  | 376,8 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Стабилизация русловых процессов р. Амур в районе протоки Пропаристая в Еврейской автономной области (300,0-290,0 км судового хода) (в том числе проектные и изыскательские работы) | Еврейская автономная область |  | Всего, в том числе: |  | 73,6 |  | - |  | 13,1 |  | 10,5 |  | 10,6 |  | 52,5 |  | строительство инженерной защиты протяженностью 1000 м |
|  |  |  | средства федерального бюджета / бюджетные инвестиции |  | 73,6 |  | - |  | 13,1 |  | 10,5 |  | 10,6 |  | 52,5 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Стабилизация русла р. Амур в районе истока протоки Венцелевская в Еврейской автономной области (326,0 327,0 км судового хода) (в том числе проектные и изыскательские работы) | Еврейская автономная область |  | Всего, в том числе: |  | 503,8 |  | - |  | 2,8 |  | 20,7 |  | 179,6 |  | 300,8 |  | Площадь защищаемой территории-46 000 000 м2; площадь вероятных территориальных потерь- 46 км2; вероятный предотвращаемый ущерб -2,7 млрд. руб., строительство инженерной защиты протяженностью 1700 м |
|  |  |  | средства федерального бюджета / бюджетные инвестиции |  | 503,8 |  | - |  | 2,8 |  | 20,7 |  | 179,6 |  | 300,8 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Рыбохозяйственная мелиорация в том числе в бассейнах р.Волги и р.Амур (государственный заказчик - Росрыболовство) **** | Еврейская автономная область |  | Всего, в том числе: |  | 16,8 |  | 5 |  | 2,6 |  | 3,8 |  | 4,1 |  | 1,3 |  | Работы по расчистке водных объектов от наносов песка, грунта, фрагментов деревьев и другого мусора, которые ежегодно приносятся с паводковыми водами, улучшат гидрологические условия водоемов, улучшат условия для захода производителей кеты и содержания их в русловых садках. Улучшение условий будет способствовать снижению донерестовой гибели производителей, увеличению заходов производителей в садки заводов, и как следствие увеличению количественного показателя закладки икры на инкубацию. Расчистка проток улучшит условия ската молоди, выращенной на заводах, тем самым повысив её выживаемость на начальном этапе ската. |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 16,8 |  | 5 |  | 2,6 |  | 3,8 |  | 4,1 |  | 1,3 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  | Чукотский автономный округ |  | Всего, в том числе: |  | 147,7 |  | 130,9 |  | 12,1 |  | 2,3 |  | 1,4 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 129,7 |  | 112,9 |  | 12,1 |  | 2,3 |  | 1,4 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 18 |  | 18 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Строительство, реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности (софинансирование строительства, реконструкции прочих сооружений инженерной защиты, берегоукрепления, реконструкции гидротехнических сооружений противопаводкового назначения в рамках региональных целевых программ, государственный заказчик - Росводресурсы)** | Чукотский автономный округ |  | Всего, в том числе: |  | 130,9 |  | 130,9 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 112,9 |  | 112,9 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 18 |  | 18 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Реконструкция гидротехнического сооружения (плотина с устройствами) на ручье Певек. I этап | Чукотский автономный округ |  | Всего, в том числе: |  | 130,9 |  | 130,9 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Реконструкция ГТС протяженностью 0,56 км |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 112,9 |  | 112,9 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 18 |  | 18 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет) * | Чукотский автономный округ |  | Всего, в том числе: |  | 16,8 |  | - |  | 12,1 |  | 2,3 |  | 1,4 |  | 1 |  | Открытие новых (или восстановление ранее действовавших) гидрологических постов, модернизация гидрологических постов |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 16,8 |  | - |  | 12,1 |  | 2,3 |  | 1,4 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" | СКФО |  | Всего, в том числе: |  | 13 445,4 |  | 2 490,4 |  | 3 315,4 |  | 2 466,7 |  | 2 418,2 |  | 2 856,9 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 12 442,3 |  | 2 390,4 |  | 2 887,9 |  | 2 240,1 |  | 2 254,7 |  | 2 771,4 |  |  |
|  |  |  | бюджеты субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | 1 003,1 |  | 100 |  | 427,5 |  | 226,6 |  | 163,5 |  | 85,5 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  | Республика Дагестан |  | Всего, в том числе: |  | 3 021,2 |  | 794,4 |  | 751,4 |  | 713,1 |  | 462,3 |  | 402,2 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 3 001,2 |  | 782 |  | 747,8 |  | 709,1 |  | 462,3 |  | 402,2 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 20 |  | 12,4 |  | 3,6 |  | 4 |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Строительство и реконструкция объектов капитального строительства федеральной собственности (государственный заказчик - Росводресурсы) | Республика Дагестан |  | Всего, в том числе: |  | 50 |  | - |  | 50 |  | 50 |  | - |  | - |  | подача воды для 11,1 тыс. гектаров, работа магистральных каналов - 17 тыс. гектаров (мощность - 50 млн. куб. метров) |
|  |  |  | средства федерального бюджета / бюджетные инвестиции |  | 50 |  | - |  | 50 |  | 50 |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Строительство водохранилища на балке "Шурдере" в Сулейман-Стальском районе на землях Хивского района, Республика Дагестан | Республика Дагестан |  | Всего, в том числе: |  | 50 |  | - |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | - |  | подача воды для 11,1 тыс. гектаров, работа магистральных каналов - 17 тыс. гектаров (мощность - 50 млн. куб. метров) |
|  |  |  | средства федерального бюджета / бюджетные инвестиции |  | 50 |  | - |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Строительство и реконструкция объектов капитального строительства федеральной собственности (государственный заказчик - Минсельхоз России) | Республика Дагестан |  | Всего, в том числе: |  | 2 380,1 |  | 552 |  | 571,4 |  | 447 |  | 410,9 |  | 401 |  | водоснабжение населения - 30 тыс. человек, площадь орошаемых территорий 124,5 тыс. гектаров |
|  |  |  | средства федерального бюджета / бюджетные инвестиции |  | 2 380,1 |  | 552 |  | 571,4 |  | 447 |  | 410,9 |  | 401 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Реконструкция магистрального канала, коллекторов им. Октябрьской революции и сооружений Коровской оросительной системы, Республика Дагестан | Республика Дагестан |  | Всего, в том числе: |  | 1 491,8 |  | 368,3 |  | 366,5 |  | 204,2 |  | 321,4 |  | 233,6 |  | орошение 58014 гектаров, 1500 гектаров нового орошения, водоснабжение населенных пунктов и гг. Махачкала, Кизилюрт, Избербаш |
|  |  |  | средства федерального бюджета / бюджетные инвестиции |  | 1 491,8 |  | 368,3 |  | 366,5 |  | 204,2 |  | 321,4 |  | 233,6 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Реконструкция головного водозабора и магистрального канала им.Дзержинского, Республика Дагестан | Республика Дагестан |  | Всего, в том числе: |  | 888,3 |  | 183,7 |  | 204,9 |  | 242,8 |  | 89,5 |  | 167,4 |  | водоснабжение населения - 30 тыс. человек, площадь орошаемых территорий 65 тыс. гектаров |
|  |  |  | средства федерального бюджета / бюджетные инвестиции |  | 888,3 |  | 183,7 |  | 204,9 |  | 242,8 |  | 89,5 |  | 167,4 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Строительство, реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности (государственный заказчик - Росводресурсы) | Республика Дагестан |  | Всего, в том числе: |  | 34,5 |  | 18 |  | 16,5 |  | - |  | - |  | - |  | численность защищенного населения - 170 чел. строительство инженерной защиты протяженностью 0,5 км |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 31,3 |  | 16,5 |  | 14,8 |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 3,2 |  | 1,5 |  | 1,7 |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство берегоукрепительных сооружений в с. Ириб Чародинского района Республики Дагестан | Республика Дагестан |  | Всего, в том числе: |  | 34,5 |  | 18 |  | 16,5 |  | - |  | - |  | - |  | численность защищенного населения - 170 чел. строительство инженерной защиты протяженностью 0,5 км |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 31,3 |  | 16,5 |  | 14,8 |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 3,2 |  | 1,5 |  | 1,7 |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальных, бесхозяйных гидротехнических сооружений (государственный заказчик - Росводресурсы)** | Республика Дагестан |  | Всего, в том числе: |  | 332,9 |  | 215,9 |  | 36,6 |  | 80,4 |  | - |  | - |  | приведение в безопасное техническое состояние 7 участков ГТС |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 316,1 |  | 205 |  | 34,7 |  | 76,4 |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 16,8 |  | 10,9 |  | 1,9 |  | 4 |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Капитальный ремонт водооградительных валов левого берега р. Терек ПК 389+40 ПК 449+40, Бабаюртовский район, Республика Дагестан. (Государственная собственность Республики Дагестан) | Республика Дагестан |  | Всего, в том числе: |  | 190,9 |  | 190,9 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | приведение в безопасное техническое состояние участка ГТС |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 181,3 |  | 181,3 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 9,6 |  | 9,6 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Капитальный ремонт защитных водооградительных валов по правому берегу р. Терек Пк 300-ПК 360, Бабаюртовский район Республики Дагестан. (Государственная собственность Республики Дагестан) | Республика Дагестан |  | Всего, в том числе: |  | 36,6 |  | - |  | 36,6 |  | - |  | - |  | - |  | приведение в безопасное техническое состояние участка ГТС |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 34,7 |  | - |  | 34,7 |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 1,9 |  | - |  | 1,9 |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Капитальный ремонт защитных водооградительных валов по правому берегу р.Терек ПК 500-ПК 560, Бабаюртовский район Республики Дагестан. (Государственная собственность Республики Дагестан) | Республика Дагестан |  | Всего, в том числе: |  | 25 |  | 25 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | приведение в безопасное техническое состояние участка ГТС |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 23,7 |  | 23,7 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 1,3 |  | 1,3 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Капитальный ремонт защитных водооградительных валов по правому берегу р.Терек ПК 695-ПК765, Бабаюртовский рйон Республики Дагестан | Республика Дагестан |  | Всего, в том числе: |  | 44,8 |  | - |  | - |  | 44,8 |  | - |  | - |  | приведение в безопасное техническое состояние участка ГТС |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 42,6 |  | - |  | - |  | 42,6 |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 2,2 |  | - |  | - |  | 2,2 |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Капитальный ремонт защитных водооградительных валов по правому берегу р.Терек, ПК 200-ПК240, Бабаюртовский район Республики Дагестан | Республика Дагестан |  | Всего, в том числе: |  | 23,9 |  | - |  | - |  | 23,9 |  | - |  | - |  | приведение в безопасное техническое состояние участка ГТС |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 22,7 |  | - |  | - |  | 22,7 |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 1,2 |  | - |  | - |  | 1,2 |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Капитальный ремонт защитных водооградительных валов по правому берегу р.Терек, ПК 20-ПК 40, Бабаюртовский район Республики Дагестан | Республика Дагестан |  | Всего, в том числе: |  | 11,7 |  | - |  | - |  | 11,7 |  | - |  | - |  | приведение в безопасное техническое состояние участка ГТС |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 11,1 |  | - |  | - |  | 11,1 |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 0,6 |  | - |  | - |  | 0,6 |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации в части природоохранных мероприятий (государственных заказчик - Росводресурсы)** | Республика Дагестан |  | Всего, в том числе: |  | 204,2 |  | - |  | 72,4 |  | 131,8 |  | - |  | - |  | выполнение природоохранных мероприятий, направленных на восстановление и экологическую реабилитацию водных объектов на площади 102,9 га |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 204,2 |  | - |  | 72,4 |  | 131,8 |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Экологическая реабилитация озера "Ак-Гель" в г. Махачкала Республика Дагестан | Республика Дагестан |  | Всего, в том числе: |  | 117,7 |  | - |  | 72,4 |  | 45,3 |  | - |  | - |  | выполнение природоохранных мероприятий, направленных на восстановление и экологическую реабилитацию водных объектов |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 117,7 |  | - |  | 72,4 |  | 45,3 |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Экологическая реабилитация озера Аджи (Папас) в Дербентском районе Республики Дагестан | Республика Дагестан |  | Всего, в том числе: |  | 86,5 |  | - |  | - |  | 86,5 |  | - |  | - |  | выполнение природоохранных мероприятий, направленных на восстановление и экологическую реабилитацию водных объектов |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 86,5 |  | - |  | - |  | 86,5 |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Капитальный и текущий ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в ведении подведомственных организаций Росводресрусов (государственный заказчик — Росводресурсы) | Республика Дагестан |  | Всего, в том числе: |  | 8,5 |  | 8,5 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | приведение в безопасное техническое состояние 2 ГТС |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 8,5 |  | 8,5 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Капитальный ремонт промывного сооружения и гидромеханического оборудования водозаборного узла на р.Самур у с.Куйсун в Магарамкентском районе Республики Дагестан | Республика Дагестан |  | Всего, в том числе: |  | 3,6 |  | 3,6 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | приведение в безопасное техническое состояние ГТС |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 3,6 |  | 3,6 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Капитальный ремонт сбросного канала узла ГТС на Самур-Дербентском канале в Магарамкентском районе Республики Дагестан | Республика Дагестан |  | Всего, в том числе: |  | 4,9 |  | 4,9 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | приведение в безопасное техническое состояние ГТС |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 4,9 |  | 4,9 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Информационное обеспечение (государственный заказчик - Росводресурсы) | Республика Дагестан |  | Всего, в том числе: |  | 8,4 |  | - |  | 4,5 |  | 3,9 |  | - |  | - |  | повышение эффективности использования водных ресурсов водохранилищ комплексного назначения и их каскадов в интересах участников бассейнового водохозяйственного комплекса, правила - 2 шт. |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 8,4 |  | - |  | 4,5 |  | 3,9 |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Корректировка проекта "Правила использования водных ресурсов каскада водохранилищ на р. Сулак и ее притоках (Гунибское, Гергебильское, Ирганайское, Чиркейское, Миатлинское, Чирюртское)" | Республика Дагестан |  | Всего, в том числе: |  | 6,4 |  | - |  | 2,5 |  | 3,9 |  | - |  | - |  | повышение эффективности использования водных ресурсов водохранилищ комплексного назначения и их каскадов в интересах участников бассейнового водохозяйственного комплекса Откорректированный проект с обосновывающими материалами (пояснительной запиской), разработанный с учетом требований действующего водного законодательства Российской Федерации и распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009г. № 197-р «Об утверждении перечня водохранилищ, в отношении которых разработка правил использования водохранилищ осуществляется для каждого водохранилища» (в редакции на 17 марта 2016 года), а также анализа замечаний полученных в ходе согласований. |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 6,4 |  | - |  | 2,5 |  | 3,9 |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Разработка проекта "Временные правила использования водохранилища на балке "Шурдере" | Республика Дагестан |  | Всего, в том числе: |  | 2 |  | - |  | 2 |  | - |  | - |  | - |  | повышение эффективности использования водных ресурсов водохранилищ комплексного назначения и их каскадов в интересах участников бассейнового водохозяйственного комплекса Проект с обосновывающими материалами (пояснительной запиской и приложениями к ней), разработанный с учетом требований действующего водного законодательства Российской Федерации, в соответствии с современными условиями водопользования и на перспективу развития. |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 2 |  | - |  | 2 |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет) * | Республика Дагестан |  | Всего, в том числе: |  | 2,6 |  | - |  | - |  | - |  | 1,4 |  | 1,2 |  | Открытие новых (или восстановление ранее действовавших) гидрологических постов, модернизация гидрологических постов |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 2,6 |  | - |  | - |  | - |  | 1,4 |  | 1,2 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  | Республика Ингушетия |  | Всего, в том числе: |  | 190,1 |  | - |  | 143,1 |  | 32,7 |  | 6,2 |  | 8 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 184,5 |  | - |  | 140,9 |  | 30 |  | 5,9 |  | 7,6 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 5,6 |  | - |  | 2,2 |  | 2,7 |  | 0,3 |  | 0,4 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Строительство, реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности (государственный заказчик - Росводресурсы)** | Республика Ингушетия |  | Всего, в том числе: |  | 61,9 |  | - |  | 29,2 |  | 32,7 |  | - |  | - |  | численность защищенного населения - 490 чел. строительство инженерной защиты протяженностью 1.8 км |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 57 |  | - |  | 27 |  | 30 |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 4,9 |  | - |  | 2,2 |  | 2,7 |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Берегоукрепительные работы по правому и левому берегу р. Назранка с.п. Барсуки Назрановского муниципального района, Республики Ингушетия | Республика Ингушетия |  | Всего, в том числе: |  | 61,9 |  | - |  | 29,2 |  | 32,7 |  | - |  | - |  | численность защищенного населения - 490 чел. строительство инженерной защиты протяженностью 1,8 км |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 57 |  | - |  | 27 |  | 30 |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 4,9 |  | - |  | 2,2 |  | 2,7 |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации в части природоохранных мероприятий (государственных заказчик - Росводресурсы)** | Республика Ингушетия |  | Всего, в том числе: |  | 112 |  | - |  | 112 |  | - |  | - |  | - |  | выполнение природоохранных мероприятий, направленных на восстановление и экологическую реабилитацию водных объектов на площади 13 га |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 112 |  | - |  | 112 |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Восстановление и экологическая реабилитация пруда с.п. Орджоникидзевское Сунженского муниципального района Республики Ингушетия. | Республика Ингушетия |  | Всего, в том числе: |  | 112 |  | - |  | 112 |  | - |  | - |  | - |  | выполнение природоохранных мероприятий, направленных на восстановление и экологическую реабилитацию водных объектов на площади 13 га |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 112 |  | - |  | 112 |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальных, бесхозяйных гидротехнических сооружений (государственный заказчик - Росводресурсы)** | Республика Ингушетия |  | Всего, в том числе: |  | 14,1 |  | - |  | - |  | - |  | 6,1 |  | 7,9 |  | приведение в безопасное техническое состояние 1 ГТС |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 13,4 |  | - |  | - |  | - |  | 5,8 |  | 7,5 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 0,7 |  | - |  | - |  | - |  | 0,3 |  | 0,4 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Капитальный ремонт берегоукрепительного и водозаборного сооружения на р.Сунжа в районе ул.Советская в с.п.Троицкое Республики Ингушетия | Республика Ингушетия |  | Всего, в том числе: |  | 14,1 |  | - |  | - |  | - |  | 6,1 |  | - |  | приведение в безопасное техническое состояние 1 ГТС |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 13,4 |  | - |  | - |  | - |  | 5,8 |  | 7,5 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 0,7 |  | - |  |  |  | - |  | 0,3 |  | 0,4 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0,0 |  |  |
| Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет) * | Республика Ингушетия |  | Всего, в том числе: |  | 2,1 |  | - |  | 1,9 |  | - |  | 0,1 |  | 0,1 |  | Открытие новых (или восстановление ранее действовавших) гидрологических постов, модернизация гидрологических постов |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 2,1 |  | - |  | 1,9 |  | - |  | 0,1 |  | 0,1 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  | Кабардино-Балкарская Республика |  | Всего, в том числе: |  | 465,1 |  | 32,1 |  | 133,8 |  | - |  | 60,8 |  | 238,4 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 427,7 |  | 28,9 |  | 120,5 |  | - |  | 56,6 |  | 221,7 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 37,4 |  | 3,2 |  | 13,3 |  | - |  | 4,2 |  | 16,7 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальных, бесхозяйных гидротехнических сооружений (государственный заказчик - Росводресурсы)** | Кабардино-Балкарская Республика |  | Всего, в том числе: |  | 464,2 |  | 32,1 |  | 133,8 |  | - |  | 60,3 |  | 238 |  | приведение в безопасное техническое состояние 8 ГТС |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 426,8 |  | 28,9 |  | 120,5 |  | - |  | 56,1 |  | 221,3 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 37,4 |  | 3,2 |  | 13,3 |  | - |  | 4,2 |  | 16,7 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на левом берегу р.Нальчик по защите жилого сектора по ул.Самотечная в г.Нальчике, Кабардино-Балкарская Республика, республиканская собственность | Кабардино-Балкарская Республика |  | Всего, в том числе: |  | 7,2 |  | 7,2 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | приведение в безопасное техническое состояние 1 ГТС |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 6,5 |  | 6,5 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 0,7 |  | 0,7 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Капитальный ремонт защитной дамбы на р. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика, республиканская собственность | Кабардино-Балкарская Республика |  | Всего, в том числе: |  | 19,7 |  | - |  | 19,7 |  | - |  | - |  | - |  | приведение в безопасное техническое состояние 1 ГТС |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 17,8 |  | - |  | 17,8 |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 1,9 |  | - |  | 1,9 |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Капитальный ремонт защитной дамбы на р. Чегем ниже моста (в районе с.п. Чегем-2), Кабардино-Балкарская Республика, республиканская собственность | Кабардино-Балкарская Республика |  | Всего, в том числе: |  | 139 |  | 24,9 |  | 114,1 |  | - |  | - |  | - |  | приведение в безопасное техническое состояние 1 ГТС |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 125,1 |  | 22,4 |  | 102,7 |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 13,9 |  | 2,5 |  | 11,4 |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Капитальный ремонт берегоурепительного сооружения на левом берегу р. Бешенка на слиянии с р.Нальчик по защите с.п.Белая Речка | Кабардино-Балкарская Республика |  | Всего, в том числе: |  | 41,4 |  | - |  | - |  | - |  | 10 |  | 31,4 |  | приведение в безопасное техническое состояние 1 ГТС |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 38,5 |  | - |  | - |  | - |  | 9,3 |  | 29,2 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 2,9 |  | - |  | - |  | - |  | 0,7 |  | 2,2 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на левом берегу р.Черек, дамба 4 по защите с.Аушигер | Кабардино-Балкарская Республика |  | Всего, в том числе: |  | 32,9 |  | - |  | - |  | - |  | 10 |  | 22,9 |  | приведение в безопасное техническое состояние 1 ГТС |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 30,6 |  | - |  | - |  | - |  | 9,3 |  | 21,3 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 2,3 |  | - |  | - |  | - |  | 0,7 |  | 1,6 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сооружения на правом берегу р.Псынгасу по защите с. Псынгасу | Кабардино-Балкарская Республика |  | Всего, в том числе: |  | 19 |  | - |  | - |  | - |  | 7 |  | 12 |  | приведение в безопасное техническое состояние 1 ГТС |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 17,7 |  | - |  | - |  | - |  | 6,5 |  | 11,2 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 1,3 |  | - |  | - |  | - |  | 0,5 |  | 0,8 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения "Защита с.Старый Черек от боковой эрозии р.Черек" | Кабардино-Балкарская Республика |  | Всего, в том числе: |  | 118,5 |  | - |  | - |  | - |  | 17,3 |  | 101,2 |  | приведение в безопасное техническое состояние 1 ГТС |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 110,2 |  | - |  | - |  | - |  | 16,1 |  | 94,1 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 8,3 |  | - |  | - |  | - |  | 1,2 |  | 7,1 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на правом берегу р. Малка по защите с/х угодий СХПК "Движение" | Кабардино-Балкарская Республика |  | Всего, в том числе: |  | 86,5 |  | - |  | - |  | - |  | 16 |  | 70,5 |  | приведение в безопасное техническое состояние 1 ГТС |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 80,4 |  | - |  | - |  | - |  | 14,9 |  | 65,6 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 6,1 |  | - |  | - |  | - |  | 1,1 |  | 4,9 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет) * | Кабардино-Балкарская Республика |  | Всего, в том числе: |  | 0,9 |  | - |  | - |  | - |  | 0,5 |  | 0,4 |  | Открытие новых (или восстановление ранее действовавших) гидрологических постов, модернизация гидрологических постов |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,9 |  | - |  | - |  | - |  | 0,5 |  | 0,4 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  | Карачаево-Черкесская Республика |  | Всего, в том числе: |  | 1 993,6 |  | 402,2 |  | 467,3 |  | 362,7 |  | 350,5 |  | 410,9 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 1 845,8 |  | 362 |  | 420,7 |  | 339,6 |  | 333,1 |  | 390,4 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 147,8 |  | 40,2 |  | 46,6 |  | 23,1 |  | 17,4 |  | 20,5 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Строительство, реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности (государственный заказчик - Росводресурсы)** | Карачаево-Черкесская Республика |  | Всего, в том числе: |  | 546,9 |  | 141 |  | 105,8 |  | 98,6 |  | 114,7 |  | 86,8 |  | численность защищенного населения - 1024 чел. строительство инженерной защиты протяженностью 4,5 км |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 502,3 |  | 126,9 |  | 95,2 |  | 88,7 |  | 109 |  | 82,5 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 44,6 |  | 14,1 |  | 10,6 |  | 9,9 |  | 5,7 |  | 4,3 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Устройство берегозащитной дамбы на левом берегу р.Кяфарь в ст. Сторожевая, Зеленчуского района, КЧР | Карачаево-Черкесская Республика |  | Всего, в том числе: |  | 141 |  | 141 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | численность защищенного населения - 470 чел. строительство инженерной защиты протяженностью 2,2 км |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 126,9 |  | 126,9 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 14,1 |  | 14,1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Устройство берегозащитной дамбы на реке Малый Зеленчук по защите а. Икон-Халк, Ногайского района, КЧР | Карачаево-Черкесская Республика |  | Всего, в том числе: |  | 204,4 |  | - |  | 105,8 |  | 98,6 |  | - |  | - |  | численность защищенного населения - 554 чел. строительство инженерной защиты протяженностью 2,3 км |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 183,9 |  | - |  | 95,2 |  | 88,7 |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 20,5 |  | - |  | 10,6 |  | 9,9 |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Устройство берегозащитной дамбы на р. Малый Зеленчук по защите а. Адиль-Халк Ногайского района КЧР | Карачаево-Черкесская Республика |  | Всего, в том числе: |  | 201,5 |  | - |  | - |  | - |  | 114,7 |  | 86,8 |  | строительство инженерной защиты протяженностью 2.3 км |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 191,5 |  | - |  | - |  | - |  | 109 |  | 82,5 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 10 |  | - |  | - |  | - |  | 5,7 |  | 4,3 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальных, бесхозяйных гидротехнических сооружений (государственный заказчик - Росводресурсы)** | Карачаево-Черкесская Республика |  | Всего, в том числе: |  | 1 444 |  | 261,2 |  | 359,7 |  | 264,1 |  | 235,3 |  | 323,7 |  | приведение в безопасное техническое состояние 9 ГТС |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 1 340,8 |  | 235,1 |  | 323,7 |  | 250,9 |  | 223,6 |  | 307,5 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 103,2 |  | 26,1 |  | 36 |  | 13,2 |  | 11,7 |  | 16,2 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Капитальный ремонт берегозащитных сооружений на реке Кубань в г. Черкесске, КЧР (бесхозяйные) | Карачаево-Черкесская Республика |  | Всего, в том числе: |  | 66,6 |  | 66,6 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | приведение в безопасное техническое состояние 1 ГТС |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 59,9 |  | 59,9 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 6,7 |  | 6,7 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на р.Аманауз в пос.Домбай, КЧР (бесхозяйное) | Карачаево-Черкесская Республика |  | Всего, в том числе: |  | 34,4 |  | 10 |  | 24,4 |  | - |  | - |  | - |  | приведение в безопасное техническое состояние 1 ГТС |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 31 |  | 9 |  | 22 |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 3,4 |  | 1 |  | 2,4 |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на реке Теберда в г. Теберда, КЧР (бесхозяйное) | Карачаево-Черкесская Республика |  | Всего, в том числе: |  | 83,9 |  | 15,6 |  | 68,3 |  | - |  | - |  | - |  | приведение в безопасное техническое состояние 1 ГТС |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 75,5 |  | 14 |  | 61,5 |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 8,4 |  | 1,6 |  | 6,8 |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на р. Кубань в районе а. Эркен-Юрт, Ногайского района КЧР (бесхозяйное) | Карачаево-Черкесская Республика |  | Всего, в том числе: |  | 99,3 |  | 40,5 |  | 58,8 |  | - |  | - |  | - |  | приведение в безопасное техническое состояние 1 ГТС |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 89,4 |  | 36,5 |  | 52,9 |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 9,9 |  | 4 |  | 5,9 |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на р. Маруха в с. Маруха, Зеленчукского района, КЧР (бесхозяйное) | Карачаево-Черкесская Республика |  | Всего, в том числе: |  | 195,5 |  | 21,8 |  | 173,7 |  | - |  | - |  | - |  | приведение в безопасное техническое состояние 1 ГТС |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 175,9 |  | 19,6 |  | 156,3 |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 19,6 |  | 2,2 |  | 17,4 |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на р.Кардоник, в районе а. Кызыл-Октябрь, Зеленчукского района, КЧР (бесхозяйное) | Карачаево-Черкесская Республика |  | Всего, в том числе: |  | 77,8 |  | 43,3 |  | 34,5 |  | - |  | - |  | - |  | приведение в безопасное техническое состояние 1 ГТС |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 70 |  | 39 |  | 31 |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 7,8 |  | 4,3 |  | 3,5 |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на р.Подкумок в районе с.Терезе, с.Первомайское, с.Учкекен, с.Римгорское, Малокарачаевского района, КЧР (бесхозяйное) | Карачаево-Черкесская Республика |  | Всего, в том числе: |  | 63,4 |  | 63,4 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | приведение в безопасное техническое состояние 1 ГТС |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 57,1 |  | 57,1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 6,3 |  | 6,3 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на левом берегу р.Уруп в ст. Преградная, КЧР | Карачаево-Черкесская Республика |  | Всего, в том числе: |  | 238,2 |  | - |  | - |  | 157,8 |  | 80,4 |  | - |  | приведение в безопасное техническое состояние 1 ГТС |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 226,3 |  | - |  | - |  | 149,9 |  | 76,4 |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 11,9 |  | - |  | - |  | 7,9 |  | 4,0 |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на р.Джегута в а.Кызыл-Кала а.Джегута, Усть-Джегутинского района, КЧР | Карачаево-Черкесская Республика |  | Всего, в том числе: |  | 313,8 |  | - |  | - |  | 106,3 |  | 70,8 |  | 136,7 |  | приведение в безопасное техническое состояние 1 ГТС |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 298,2 |  | - |  | - |  | 101 |  | 67,3 |  | 129,9 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 15,6 |  | - |  | - |  | 5,3 |  | 3,5 |  | 6,8 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на р.Аксаут в ст.Кардоникская, КЧР | Карачаево-Черкесская Республика |  | Всего, в том числе: |  | 135,7 |  | - |  | - |  | - |  | 42,2 |  | 93,5 |  | начало работ п приведению в безопасное техническое состояние ГТС |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 128,9 |  | - |  | - |  | - |  | 40,1 |  | 88,8 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 6,8 |  | - |  | - |  | - |  | 2,1 |  | 4,7 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на р.Кубань в районе ПКиО "Зеленый остров" г.Черкесск, КЧР | Карачаево-Черкесская Республика |  | Всего, в том числе: |  | 135,4 |  | - |  | - |  | - |  | 41,9 |  | 93,5 |  | начало работ п приведению в безопасное техническое состояние ГТС |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 128,6 |  | - |  | - |  | - |  | 39,8 |  | 88,8 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 6,8 |  | - |  | - |  | - |  | 2,1 |  | 4,7 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет) * | Карачаево-Черкесская Республика |  | Всего, в том числе: |  | 2,7 |  | - |  | 1,8 |  | - |  | 0,5 |  | 0,4 |  | Открытие новых (или восстановление ранее действовавших) гидрологических постов, модернизация гидрологических постов |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 2,7 |  | - |  | 1,8 |  | - |  | 0,5 |  | 0,4 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  | Республика Северная Осетия-Алания |  | Всего, в том числе: |  | 710,4 |  | 124,2 |  | 260,1 |  | 250,9 |  | 13,8 |  | 61,4 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 649,7 |  | 115,3 |  | 231,1 |  | 233,3 |  | 12,9 |  | 57,1 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 60,7 |  | 8,9 |  | 29 |  | 17,6 |  | 0,9 |  | 4,3 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Строительство, реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности (государственный заказчик - Росводресурсы)** | Республика Северная Осетия-Алания |  | Всего, в том числе: |  | 471,2 |  | 33,4 |  | 186,9 |  | 250,9 |  | - |  | - |  | численность защищенного населения - 2158 чел. строительство инженерной защиты протяженностью 11,03 км |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 428,5 |  | 30,1 |  | 165,1 |  | 233,3 |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 42,7 |  | 3,3 |  | 21,8 |  | 17,6 |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Строительство берегоукрепительных сооружений на р.Фиагдон у селения Рассвет | Республика Северная Осетия-Алания |  | Всего, в том числе: |  | 173,3 |  | 33,4 |  | 139,9 |  | - |  | - |  | - |  | численность защищенного населения - 1 168 чел. строительство инженерной защиты протяженностью 4,79 км |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 152,9 |  | 30,1 |  | 122,8 |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 20,4 |  | 3,3 |  | 17,1 |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Строительство берегоукрепительных сооружений на р. Хаталдон у с. Хаталдон, Республика Северная Осетия-Алания | Республика Северная Осетия-Алания |  | Всего, в том числе: |  | 73,3 |  | - |  | 10,6 |  | 62,7 |  | - |  | - |  | численность защищенного населения - 220 чел. строительство инженерной защиты протяженностью 2,23 км |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 67,8 |  | - |  | 9,5 |  | 58,3 |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 5,5 |  | - |  | 1,1 |  | 4,4 |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Строительство берегоукрепительных сооружений на реке Хайдон у с. Кадгарон | Республика Северная Осетия-Алания |  | Всего, в том числе: |  | 120,2 |  | - |  | 19,2 |  | 101 |  | - |  | - |  | численность защищенного населения - 680 чел. строительство инженерной защиты протяженностью 3,23 км |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 111,2 |  | - |  | 17,3 |  | 93,9 |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 9 |  | - |  | 1,9 |  | 7,1 |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Строительство берегоукрепительных сооружений в сел. Хазнидон в районе слияния рек Хазнидон и Урух Ирафского района РСО-Алания | Республика Северная Осетия-Алания |  | Всего, в том числе: |  | 104,4 |  | - |  | 17,2 |  | 87,2 |  | - |  | - |  | численность защищенного населения - 90 чел. строительство инженерной защиты протяженностью 0,78 км |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 96,6 |  | - |  | 15,5 |  | 81,1 |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 7,8 |  | - |  | 1,7 |  | 6,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Строительство и реконструкция объектов капитального строительства федеральной собственности (государственный заказчик - Минсельхоз России) | Республика Северная Осетия-Алания |  | Всего, в том числе: |  | 54,2 |  | 54,2 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота 3752 гектаров земель, обводнение 4144 гектаров, защита от паводков населения свеше 5000 человек |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 54,2 |  | 54,2 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Реконструкция головного водозаборного сооружения Кора-Урсдонского магистрального канала и магистрального канала, Республика Северная Осетия - Алания | Республика Северная Осетия-Алания |  | Всего, в том числе: |  | 54,2 |  | 54,2 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота 3752 гектаров земель, обводнение 4144 гектаров, защита от паводков населения свеше 5000 человек |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 54,2 |  | 54,2 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальных, бесхозяйных гидротехнических сооружений (государственный заказчик - Росводресурсы)** | Республика Северная Осетия-Алания |  | Всего, в том числе: |  | 181,9 |  | 36,6 |  | 71,4 |  | - |  | 13,1 |  | 60,8 |  | приведение в безопасное техническое состояние 3 ГТС |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 163,9 |  | 31,0 |  | 64,2 |  | - |  | 12,2 |  | 56,5 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 18 |  | 5,6 |  | 7,2 |  | - |  | 0,9 |  | 4,3 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Капитальный ремонт ж/б дамбы на правом берегу р.Ардон выше 6-го моста и а/д Владикавказ-Чикола (Собственность - РСО-Алания) | Республика Северная Осетия-Алания |  | Всего, в том числе: |  | 18 |  | 8,3 |  | 9,7 |  | - |  | - |  | - |  | приведение в безопасное техническое состояние 1 ГТС |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 15,7 |  | 7,0 |  | 8,7 |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 2,3 |  | 1,3 |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Капитальный ремонт левобережных берегоукреплений на р.Ардон по защите южной части города Алагир (участки № 1, № 2) Алагирского района РСО-Алания (Собственность РСО-Алания) | Республика Северная Осетия-Алания |  | Всего, в том числе: |  | 90,0 |  | 28,3 |  | 61,7 |  | - |  | - |  | - |  | приведение в безопасное техническое состояние 1 ГТС |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 79,5 |  | 24,0 |  | 55,5 |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 10,5 |  | 4,3 |  | 6,2 |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на левом берегу р. Терек по защите села Фарн Правобережного района, РСО-Алания | Республика Северная Осетия-Алания |  | Всего, в том числе: |  | 0,8 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0,8 |  | начало работ по приведению в безопасное техническое состояние ГТС |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,7 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0,7 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 0,1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0,1 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на р.Ардон по защите г.Ардон, Ардонского района, РСО-Алания | Республика Северная Осетия-Алания |  | Всего, в том числе: |  | 73,1 |  | - |  | - |  | - |  | 13,1 |  | 60 |  | приведение в безопасное техническое состояние 1 ГТС |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 68 |  | - |  | - |  | - |  | 12,2 |  | 55,8 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 5,1 |  | - |  | - |  | - |  | 0,9 |  | 4,2 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет) * | Республика Северная Осетия-Алания |  | Всего, в том числе: |  | 3,1 |  | - |  | 1,8 |  | - |  | 0,7 |  | 0,6 |  | Открытие новых (или восстановление ранее действовавших) гидрологических постов, модернизация гидрологических постов |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 3,1 |  | - |  | 1,8 |  | - |  | 0,7 |  | 0,6 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  | Чеченская Республика |  | Всего, в том числе: |  | 1 527,9 |  | 380,2 |  | 660,3 |  | 125,8 |  | 121,4 |  | 240,2 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 1 317,9 |  | 354,7 |  | 500,2 |  | 119,5 |  | 115,3 |  | 228,2 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 210 |  | 25,5 |  | 160,1 |  | 6,3 |  | 6,1 |  | 12 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Строительство, реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности (государственный заказчик - Росводресурсы)** | Чеченская Республика |  | Всего, в том числе: |  | 307,6 |  | 50,2 |  | 67,1 |  | - |  | 85,1 |  | 105,2 |  | численность защищенного населения - 840 чел. строительство инженерной защиты протяженностью 6,28 км |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 288,6 |  | 46,2 |  | 61,7 |  | - |  | 80,8 |  | 99,9 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 19 |  | 4,0 |  | 5,4 |  | - |  | 4,3 |  | 5,3 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Капитальное строительство берегоукрепления р. Мартан в г. Урус-Мартан Чеченской Республики | Чеченская Республика |  | Всего, в том числе: |  | 117,3 |  | 50,2 |  | 67,1 |  | - |  | - |  | - |  | численность защищенного населения - 420 чел. строительство инженерной защиты протяженностью 1,18 км |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 107,9 |  | 46,2 |  | 61,7 |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 9,4 |  | 4 |  | 5,4 |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Капитальное строительство берегоукрепительных сооружений правого и левого берега реки Мичик в н.п. Центарой Чеченской Республики | Чеченская Республика |  | Всего, в том числе: |  | 190,3 |  | - |  | - |  | - |  | 85,1 |  | 105,2 |  | численность защищенного населения - 420 чел. строительство инженерной защиты протяженностью 5,1 км |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 180,7 |  | - |  | - |  | - |  | 80,8 |  | 99,9 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 9,6 |  | - |  | - |  | - |  | 4,3 |  | 5,3 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальных, бесхозяйных гидротехнических сооружений (государственный заказчик - Росводресурсы)** | Чеченская Республика |  | Всего, в том числе: |  | 611,3 |  | 55 |  | 260,1 |  | 125,8 |  | 35,8 |  | 134,6 |  | приведение в безопасное техническое состояние 5 ГТС |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 579,9 |  | 52,2 |  | 246,3 |  | 119,5 |  | 34 |  | 127,9 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 31,4 |  | 2,8 |  | 13,8 |  | 6,3 |  | 1,8 |  | 6,7 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| «Капитальный ремонт защитной дамбы левого берега р.Аргун в н.п. Бердакел». Муниципальная собственность | Чеченская Республика |  | Всего, в том числе: |  | 224,6 |  | 55 |  | 169,6 |  | - |  | - |  | - |  | приведение в безопасное техническое состояние 1 ГТС |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 213,3 |  | 52,2 |  | 161,1 |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 11,3 |  | 2,8 |  | 8,5 |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Капитальный ремонт ж/б берегоукрепления р. Аргун с.п. Дачу-Барзой на территории Грозненского муниципального района". Бесхозяйное ГТС | Чеченская Республика |  | Всего, в том числе: |  | 90,5 |  | - |  | 90,5 |  | - |  | - |  | - |  | приведение в безопасное техническое состояние 1 ГТС |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 85,2 |  | - |  | 85,2 |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 5,3 |  | - |  | 5,3 |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| "Капитальный ремонт второй линии валов берегоукрепления р. Терек на территории Шелковского района (Корректировка)" | Чеченская Республика |  | Всего, в том числе: |  | 12,5 |  | - |  | - |  | - |  | 12,5 |  | - |  | приведение в безопасное техническое состояние 1 ГТС |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 11,9 |  | - |  | - |  | - |  | 11,9 |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 0,6 |  | - |  | - |  | - |  | 0,6 |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Капитальный ремонт защитной дамбы левого берега р. Аргун в с.п. Старые-Атаги (Корректировка)" | Чеченская Республика |  | Всего, в том числе: |  | 157,9 |  | - |  | - |  | - |  | 23,3 |  | 134,6 |  | приведение в безопасное техническое состояние 1 ГТС |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 150,0 |  | - |  | - |  | - |  | 22,1 |  | 127,9 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 7,9 |  | - |  | - |  | - |  | 1,2 |  | 6,7 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Капитальный ремонт берегозащитных гидротехнических сооружений правого берега р. Аргун в с.п. Новые-Атаги (берегозащитная дамба, струеотбойные шпоры)" | Чеченская Республика |  | Всего, в том числе: |  | 125,8 |  | - |  | - |  | 125,8 |  | - |  | - |  | приведение в безопасное техническое состояние 1 ГТС |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 119,5 |  | - |  | - |  | 119,5 |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 6,3 |  | - |  | - |  | 6,3 |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации в части природоохранных мероприятий (государственных заказчик - Росводресурсы)** | Чеченская Республика |  | Всего, в том числе: |  | 606,0 |  | 275 |  | 331 |  | - |  | - |  | - |  | Выполнение природоохранных мероприятий, направленных на восстановление и экологическую реабилитацию водных объектов на площади 109 га |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 446,4 |  | 256,3 |  | 190,1 |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 159,7 |  | 18,8 |  | 140,9 |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Экологическая реабилитация Чернореченского водохранилища в Заводском районе г. Грозного | Чеченская Республика |  | Всего, в том числе: |  | 606,0 |  | 275 |  | 331 |  | - |  | - |  | - |  | Выполнение природоохранных мероприятий, направленных на восстановление и экологическую реабилитацию водных объектов на площади 109 га |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 446,4 |  | 256,3 |  | 190,1 |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 159,7 |  | 18,8 |  | 140,9 |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |
| Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет) * | Чеченская Республика |  | Всего, в том числе: |  | 3 |  | - |  | 2,1 |  | - |  | 0,5 |  | 0,4 |  | Открытие новых (или восстановление ранее действовавших) гидрологических постов, модернизация гидрологических постов |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 3 |  | - |  | 2,1 |  | - |  | 0,5 |  | 0,4 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  | Ставропольский край |  | Всего, в том числе: |  | 5 537,1 |  | 757,3 |  | 899,4 |  | 981,5 |  | 1 403,2 |  | 1 495,8 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 5 015,5 |  | 747,5 |  | 726,7 |  | 808,6 |  | 1 268,6 |  | 1 464,1 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 521,6 |  | 9,8 |  | 172,7 |  | 172,9 |  | 134,6 |  | 31,6 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Строительство, реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности (государственный заказчик - Росводресурсы)** | Ставропольский край |  | Всего, в том числе: |  | 1 464,8 |  | 43 |  | 261,4 |  | 358,1 |  | 350,7 |  | 451,6 |  | численность защищенного населения - 4980 чел. строительство инженерной защиты протяженностью 10,8 км |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 963,6 |  | 38,8 |  | 100,2 |  | 187,3 |  | 217 |  | 420,3 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 501,2 |  | 4,2 |  | 161,2 |  | 170,8 |  | 133,7 |  | 31,3 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Противопаводковые мероприятия на р. Бугунта в г. Ессентуки | Ставропольский край |  | Всего, в том числе: |  | 474,8 |  | - |  | 150 |  | 150 |  | 119,8 |  | 55 |  | численность защищенного населения - 3 000 чел. строительство инженерной защиты протяженностью 4,8 км |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 47,5 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 47,5 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 427,3 |  | - |  | 150 |  | 150 |  | 119,8 |  | 7,5 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Берегоукрепление р. Кума в районе ул. Площадь Ленина в г. Зеленокумске Ставропольского края | Ставропольский край |  | Всего, в том числе: |  | 92,6 |  | 43 |  | 49,6 |  | - |  | - |  | - |  | численность защищенного населения - 300 чел. строительство инженерной защиты протяженностью 1,5 км |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 83,4 |  | 38,8 |  | 44,6 |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 9,2 |  | 4,2 |  | 5 |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Берегоукрепление р. Подкумок в г. Кисловодске Ставропольского края | Ставропольский край |  | Всего, в том числе: |  | 275,7 |  | - |  | 55,1 |  | 132,7 |  | 87,9 |  | - |  | численность защищенного населения - 790 чел. строительство инженерной защиты протяженностью 1,7 км |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 251,6 |  | - |  | 49,6 |  | 119,4 |  | 82,6 |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 24,1 |  | - |  | 5,5 |  | 13,3 |  | 5,3 |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Защита пос. Белый Уголь от паводковых вод р.Подкумок и Большой Ессентучек Предгородского района | Ставропольский край |  | Всего, в том числе: |  | 110,6 |  | - |  | - |  | - |  | 85,4 |  | 25,2 |  | численность защищенного населения - 300 чел. строительство инженерной защиты протяженностью 1,1 км |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 104 |  | - |  | - |  | - |  | 80,3 |  | 23,7 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 6,6 |  | - |  | - |  | - |  | 5,1 |  | 1,5 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Участок берегоукрепления по левому берегу р.Кубань от автодорожного моста по ул.Линейная вдоль ул.Лазурная до плотины Головного сооружения Невинномысского канала Ставропольского края | Ставропольский край |  | Всего, в том числе: |  | 511,1 |  | - |  | 6,7 |  | 75,4 |  | 57,6 |  | 371,4 |  | численность защищенного населения - 890 чел. строительство инженерной защиты протяженностью 2,8 км |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 477,1 |  | - |  | 6 |  | 67,9 |  | 54,1 |  | 349,1 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 34 |  | - |  | 0,7 |  | 7,5 |  | 3,5 |  | 22,3 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Строительство и реконструкция объектов капитального строительства федеральной собственности (государственный заказчик - Минсельхоз России) | Ставропольский край |  | Всего, в том числе: |  | 3 966,6 |  | 690,5 |  | 618,8 |  | 584 |  | 1 036,1 |  | 1 037,2 |  | площадь новых орошаемых земель - 210 тыс. гектаров, водообеспечение 1 167 тыс. человек, водообеспеченность существующих орошаемых земель 15,2 тыс. гектаров, |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 3 966,6 |  | 690,5 |  | 618,8 |  | 584 |  | 1 036,1 |  | 1 037,2 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Строительство 4-й очереди Большого Ставропольского канала (II этап), Ставропольский край | Ставропольский край |  | Всего, в том числе: |  | 2 117,6 |  | 340,3 |  | 308,8 |  | 292 |  | 587,7 |  | 588,8 |  | площадь новых орошаемых земель - 210 тыс. гектаров, водообеспечение 167 тыс. человек, водообеспеченность существующих орошаемых земель 15,2 тыс. гектаров, инженерное орошение 140 тыс. гектаров |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 2 117,6 |  | 340,3 |  | 308,8 |  | 292 |  | 587,7 |  | 588,8 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Реконструкция Невиномысского канала, Ставропольский край | Ставропольский край |  | Всего, в том числе: |  | 1 849 |  | 350,2 |  | 310 |  | 292 |  | 448,4 |  | 448,4 |  | водоснабжение населения - 1 млн. человек, инженерное орошение 140 тыс. гектаров |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 1 849 |  | 350,2 |  | 310 |  | 292 |  | 448,4 |  | 448,4*** |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальных, бесхозяйных гидротехнических сооружений (государственный заказчик - Росводресурсы)** | Ставропольский край |  | Всего, в том числе: |  | 92,2 |  | 23,8 |  | 13,8 |  | 33,4 |  | 15,3 |  | 5,9 |  | приведение в безопасное техническое состояние 6 ГТС |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 71,8 |  | 18,2 |  | 2,3 |  | 31,3 |  | 14,4 |  | 5,6 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 20,4 |  | 5,6 |  | 11,5 |  | 2,1 |  | 0,9 |  | 0,3 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Капитальный ремонт гидротехнических сооружений противоэрозионного пруда «Чигорев» на р. Чла в г. Михайловск Шпаковского района Ставропольского края | Ставропольский край |  | Всего, в том числе: |  | 26,5 |  | 12,7 |  | 13,8 |  | - |  | - |  | - |  | приведение в безопасное техническое состояние 1 ГТС |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 12 |  | 9,7 |  | 2,3 |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 14,5 |  | 3 |  | 11,5 |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Капитальный ремонт гидротехнических сооружений противоэрозионного пруда № 48 в п. Новокавказский Александровского района Ставропольского края, бесхозяйные | Ставропольский край |  | Всего, в том числе: |  | 9,9 |  | 9,9 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | приведение в безопасное техническое состояние 1 ГТС |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 7,6 |  | 7,6 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 2,3 |  | 2,3 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Капитальный ремонт гидротехнических сооружений руслового пруда в х. Жуковский Новоселицкого района Ставропольского края, бесхозяйные | Ставропольский край |  | Всего, в том числе: |  | 1,2 |  | 1,2 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | приведение в безопасное техническое состояние 1 ГТС |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,9 |  | 0,9 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 0,3 |  | 0,3 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Капитальный ремонт гидротехнических сооружений противоэрозионного пруда "Красный Пахарь" на р.Чла в г.Михайловск Шпаковского района Ставропольского края | Ставропольский край |  | Всего, в том числе: |  | 25,9 |  | - |  | - |  | 25,9 |  | - |  | - |  | приведение в безопасное техническое состояние 1 ГТС |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 24,3 |  | - |  | - |  | 24,3 |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 1,6 |  | - |  | - |  | 1,6 |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Капитальный ремонт гидротехнических сооружений руслового пруда в 7 км юго-западнее с.Александровское Александровского района Ставропльского края | Ставропольский край |  | Всего, в том числе: |  | 0,2 |  | - |  | - |  | - |  | 0,1 |  | 0,1 |  | начало работ по приведению в безопасное техническое состояние ГТС |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,2 |  | - |  | - |  | - |  | 0,1 |  | 0,1 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |
| Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда в юго-западной части (ул.Калинина) с.Александровское Александровского района Ставропольского края | Ставропольский край |  | Всего, в том числе: |  | 18,2 |  | - |  | - |  | 7,5 |  | 10,7 |  | - |  | приведение в безопасное техническое состояние 1 ГТС |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 17,1 |  | - |  | - |  | 7 |  | 10,1 |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 1,1 |  | - |  | - |  | 0,5 |  | 0,6 |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Капитальный ремонт гидротехнических сооружений (плотины) на реке Ладовская Балка в селе Ладовская Балка Красногвардейского района Ставропольского каря | Ставропольский край |  | Всего, в том числе: |  | 10,3 |  | - |  | - |  | - |  | 4,5 |  | 5,8 |  | приведение в безопасное техническое состояние 1 ГТС |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 9,7 |  | - |  | - |  | - |  | 4,2 |  | 5,5 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 0,6 |  | - |  | - |  | - |  | 0,3 |  | 0,3 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Природоохранные мероприятия (экологическая реабилитация) водных объектов в соответствии с перечнем, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 г. № 2054-р) (государственных заказчик - Росводресурсы) | Ставропольский край |  | Всего, в том числе: |  | 6 |  | - |  | - |  | 6 |  | - |  | - |  | Выполнение природоохранных мероприятий, направленных на восстановление и экологическую реабилитацию водных объектов на площади 109,0 га |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 6 |  | - |  | - |  | 6 |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Разработка проектно - сметной документации по объекту «Расчистка мелководий Новотроицкого водохранилища, Ставропольский край» | Ставропольский край |  | Всего, в том числе: |  | 6 |  | - |  | - |  | 6 |  | - |  | - |  | Выполнение природоохранных мероприятий, направленных на восстановление и экологическую реабилитацию водных объектов на площади 109,0 га |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 6 |  | - |  | - |  | 6 |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет) * | Ставропольский край |  | Всего, в том числе: |  | 7,5 |  | - |  | 5,4 |  | - |  | 1,1 |  | 1 |  | Открытие новых (или восстановление ранее действовавших) гидрологических постов, модернизация гидрологических постов |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 7,5 |  | - |  | 5,4 |  | - |  | 1,1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Байкальский регион (БР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БР |  | Всего, в том числе: |  | 96,9 |  | 9,6 |  | - |  | 4,2 |  | 18,5 |  | 64,6 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 81, |  | 7,4 |  | - |  | 4,2 |  | 16,8 |  | 52,6 |  |  |
|  |  |  | бюджеты субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | 15,9 |  | 2,2 |  | - |  | - |  | 1,7 |  | 12 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  | Иркутская область |  | Всего, в том числе: |  | 96,9 |  | 9,6 |  | - |  | 4,2 |  | 18,5 |  | 64,6 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 81 |  | 7,4 |  | - |  | 4,2 |  | 16,8 |  | 52,6 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 15,9 |  | 2,2 |  | - |  | - |  | 1,7 |  | 12 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальных, бесхозяйных гидротехнических сооружений (государственный заказчик - Росводресурсы)** | Иркутская область |  | Всего, в том числе: |  | 74,7 |  | 9,6 |  | - |  | - |  | 8,1 |  | 57 |  | приведение в безопасное техническое состояние 1 ГТС |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 58,8 |  | 7,4 |  | - |  | - |  | 6,4 |  | 45 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 15,9 |  | 2,2 |  | - |  | - |  | 1,7 |  | 12 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Капитальный ремонт защитной дамбы на р.Витим в г. Бодайбо. Муниципальная собственность | Иркутская область |  | Всего, в том числе: |  | 9,6 |  | 9,6 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Объект не завершен. К субъекту РФ применены меры воздействия, предусмотренные постановлением Правительства 999 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 7,4 |  | 7,4 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 2,2 |  | 2,2 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Капитальный ремонт берегоукрепления р.Лена в г.Усть-Кут | Иркутская область |  | Всего, в том числе: |  | 65,1 |  | - |  | - |  | - |  | 8,1 |  | 57 |  | приведение в безопасное техническое состояние 1 ГТС |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 51,4 |  | - |  | - |  | - |  | 6,4 |  | 45 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 13,7 |  | - |  | - |  | - |  | 1,7 |  | 12 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |
| Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет) * | Иркутская область (Иркутское УГМС) |  | Всего, в том числе: |  | 22,2 |  | - |  | - |  | 4,2 |  | 10,4 |  | 7,6 |  | Открытие новых (или восстановление ранее действовавших) гидрологических постов, модернизация гидрологических постов |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 22,2 |  | - |  | - |  | 4,2 |  | 10,4 |  | 7,6 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Арктическая зона Российской Федерации (АЗ РФ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АЗ РФ |  | Всего, в том числе: |  | 912,8 |  | 118,7 |  | 93,6 |  | 220,2 |  | 264,9 |  | 253,2 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 849,3 |  | 112,0 |  | 81,4 |  | 189,5 |  | 251 |  | 253,2 |  |  |
|  |  |  | бюджеты субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | 63,5 |  | 6,7 |  | 12,2 |  | 30,7 |  | 13,9 |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  | Мурманская область |  | Всего, в том числе: |  | 19 |  | - |  | 12,4 |  | 0,7 |  | 3,2 |  | 2,7 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 19 |  | - |  | 12,4 |  | 0,7 |  | 3,2 |  | 2,7 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет) * | Мурманская область |  | Всего, в том числе: |  | 19 |  | - |  | 12,4 |  | 0,7 |  | 3,2 |  | 2,7 |  | Открытие новых (или восстановление ранее действовавших) гидрологических постов, модернизация гидрологических постов |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 19 |  | - |  | 12,4 |  | 0,7 |  | 3,2 |  | 2,7 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  | Ненецкий автономный округ |  | Всего, в том числе: |  | 2,2 |  | 0,9 |  | - |  | - |  | 0,4 |  | 0,9 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 2,2 |  | 0,9 |  | - |  | - |  | 0,4 |  | 0,9 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет) * | Ненецкий автономный округ |  | Всего, в том числе: |  | 2,2 |  | 0,9 |  | - |  | - |  | 0,4 |  | 0,9 |  | Открытие новых (или восстановление ранее действовавших) гидрологических постов, модернизация гидрологических постов |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 2,2 |  | 0,9 |  | - |  | - |  | 0,4 |  | 0,9 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  | Ямало-Ненецкий автономный округ |  | Всего, в том числе: |  | 12,3 |  | 10,3 |  | - |  | - |  | 1,4 |  | 0,6 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 12,3 |  | 10,3 |  | - |  | - |  | 1,4 |  | 0,6 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет) * | Ямало-Ненецкий автономный округ |  | Всего, в том числе: |  | 12,3 |  | 10,3 |  | - |  | - |  | 1,4 |  | 0,6 |  | Открытие новых (или восстановление ранее действовавших) гидрологических постов, модернизация гидрологических постов |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 12,3 |  | 10,3 |  | - |  | - |  | 1,4 |  | 0,6 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  | Республика Карелия (территории МО "Беломорский муниципальный район", "Лоухский муниципальный район" и "Кемский муниципальный район") |  | Всего, в том числе: |  | 0,1 |  | - |  | 0,1 |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,1 |  | - |  | 0,1 |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет) * | Республика Карелия (территории МО "Беломорский муниципальный район", "Лоухский муниципальный район" и "Кемский муниципальный район") |  | Всего, в том числе: |  | 0,1 |  | - |  | 0,1 |  | - |  | - |  | - |  | Открытие новых (или восстановление ранее действовавших) гидрологических постов, модернизация гидрологических постов |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,1 |  | - |  | 0,1 |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  | Республика Саха (Якутия) (территории Аллаиховского улуса, Анабарского национального (Долгано-Эвенкийского) улуса, Булунского улуса, Нижнеколымского района, Усть-Янского улуса) |  | Всего, в том числе: |  | 200,7 |  | - |  | - |  | 4,8 |  | 60,5 |  | 135,4 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 200,7 |  | - |  | - |  | 4,8 |  | 60,5 |  | 135,4 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Строительство, реконструкция и техническое перевооружение наблюдательной сети (государственный заказчик - Росгидромет) * | Республика Саха (Якутия) (территории Аллаиховского улуса, Анабарского национального (Долгано-Эвенкийского) улуса, Булунского улуса, Нижнеколымского района, Усть-Янского улуса) |  | Всего, в том числе: |  | 200,7 |  | - |  | - |  | 4,8 |  | 60,5 |  | 135,4 |  | Повышение качества гидрологических прогнозов, обеспечение оперативного мониторинга качественных и количественных характеристик вод, а также повышение достоверности и заблаговременности гидрологических прогнозов, создание условий для установления оптимальных режимов использования водных ресурсов водохозяйственных систем, водохранилищ комплексного назначения и их каскадов, сокращение ущербов от опасных гидрологических явлений, передача надежной гидрометеорологической информации, необходимой для моделей расчета и прогноза, проведение регулярных наблюдений за гидрометеорологическими процессами, состоянием окружающей среды, ее загрязнением, в том числе за возникновением опасных природных (гидрометеорологических, гелиогеофизических) явлений, их развитием и зоной распространения на территории прилегающих акваториях моря Лаптевых и Восточно - Сибирского моря. |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 200,7 |  | - |  | - |  | 4,8 |  | 60,5 |  | 135,4 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Строительство лабораторно-производственного корпуса Федерального государственного бюджетного учреждения "Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в п. Тикси, Республика Саха (Якутия) | Республика Саха (Якутия) (территории Аллаиховского улуса, Анабарского национального (Долгано-Эвенкийского) улуса, Булунского улуса, Нижнеколымского района, Усть-Янского улуса) |  | Всего, в том числе: |  | 200,7 |  | - |  | - |  | 4,8 |  | 60,5 |  | 135,4 |  | Повышение качества гидрологических прогнозов, обеспечение оперативного мониторинга качественных и количественных характеристик вод, а также повышение достоверности и заблаговременности гидрологических прогнозов, создание условий установления оптимальных режимов использования водных ресурсов водохозяйственных систем, водохранилищ комплексного назначения и их каскадов, сокращение ущербов от опасных гидрологических явлений, передача надежной гидрометеорологической информации, необходимой для моделей расчета и прогноза, проведение регулярных наблюдений за гидрометеорологическими процессами, состоянием окружающей среды, ее загрязнением, в том числе за возникновением опасных природных (гидрометеорологических, гелиогеофизических) явлений, их развитием и зоной распространения на территории прилегающих акваториях моря Лаптевых и Восточно - Сибирского моря. |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 200,7 |  | - |  | - |  | 4,8 |  | 60,5 |  | 135,4 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  | Красноярский край (Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, городской округ город Норильск, Туруханский район) |  | Всего, в том числе: |  | 98,3 |  | 25,1 |  | - |  | 51,6 |  | 21,6 |  | - |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 79,9 |  | 25,1 |  | - |  | 38,6 |  | 16,2 |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 18,4 |  | - |  | - |  | 13 |  | 5,4 |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальных, бесхозяйных гидротехнических сооружений (государственный заказчик - Росводресурсы)** | Красноярский край (Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, городской округ город Норильск, Туруханский район) |  | Всего, в том числе: |  | 73,2 |  | - |  | - |  | 51,6 |  | 21,6 |  | - |  | приведение в безопасное техническое состояние 1 ГТС |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 54,8 |  | - |  | - |  | 38,6 |  | 16,2 |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 18,4 |  | - |  | - |  | 13 |  | 5,4 |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Капитальный ремонт ледозащитной дабы на реке Хатанга у с.Хатанга Таймырского (Долгано-Ненецкий) муниципального района | Красноярский край (Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, городской округ город Норильск, Туруханский район) |  | Всего, в том числе: |  | 73,2 |  | - |  | - |  | 51,6 |  | 21,6 |  | - |  | приведение в безопасное техническое состояние 1 ГТС |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 54,8 |  | - |  | - |  | 38,6 |  | 16,2 |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 18,4 |  | - |  | - |  | 13 |  | 5,4 |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет) * | Красноярский край (Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, городской округ город Норильск, Туруханский район) |  | Всего, в том числе: |  | 25,1 |  | 25,1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Открытие новых (или восстановление ранее действовавших) гидрологических постов, модернизация гидрологических постов |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 25,1 |  | 25,1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  | Архангельская область |  | Всего, в том числе: |  | 580,2 |  | 82,4 |  | 81,1 |  | 163,1 |  | 177,8 |  | 113,6 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 535,1 |  | 75,7 |  | 68,9 |  | 145,4 |  | 169,3 |  | 113,6 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 45,1 |  | 6,7 |  | 12,2 |  | 17,7 |  | 8,5 |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Строительство, реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности (государственный заказчик - Росводресурсы)** | Архангельская область (территории муниципальных образований "Город Архангельск", "Мезенский муниципальный район", "Новая Земля", "Город Новодвинск", "Онежский муниципальный район", "Приморский муниципальный район", "Северодвинск") |  | Всего, в том числе: |  | 350,4 |  | 66,6 |  | 81,1 |  | 117,7 |  | 122,8 |  | - |  | строительство инженерной защиты протяженностью 0,85 км, численность защищенного населения 483 чел. |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 305,3 |  | 59,9 |  | 68,9 |  | 100 |  | 114,3 |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 45,1 |  | 6,7 |  | 12,2 |  | 17,7 |  | 8,5 |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова» (I этап, 1 подэтап) | Архангельская область (территории муниципальных образований "Город Архангельск", "Мезенский муниципальный район", "Новая Земля", "Город Новодвинск", "Онежский муниципальный район", "Приморский муниципальный район", "Северодвинск") |  | Всего, в том числе: |  | 350,2 |  | 66,5 |  | 81,1 |  | 117,7 |  | 122,8 |  | - |  | строительство инженерной защиты протяженностью 0,85 км, численность защищенного населения 483 чел. |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 305,3 |  | 59,9 |  | 68,9 |  | 100 |  | 114,3 |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | 45,1 |  | 6,7 |  | 12,2 |  | 17,7 |  | 8,5 |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Строительство, реконструкция и техническое перевооружение наблюдательной сети (государственный заказчик - Росгидромет) | Архангельская область (территории муниципальных образований "Город Архангельск", "Мезенский муниципальный район", "Новая Земля", "Город Новодвинск", "Онежский муниципальный район", "Приморский муниципальный район", "Северодвинск") |  | Всего, в том числе: |  | 214 |  | - |  | - |  | 45,4 |  | 55 |  | 113,6 |  | Повышение качества гидрологических прогнозов, обеспечение оперативного мониторинга качественных и количественных характеристик вод, а также повышение достоверности и заблаговременности гидрологических прогнозов, создание условий установления оптимальных режимов использования водных ресурсов водохозяйственных систем, водохранилищ комплексного назначения и их каскадов, сокращение ущербов от опасных гидрологических явлений, передача надежной гидрометеорологической информации, необходимой для моделей расчета и прогноза, проведение регулярных наблюдений за гидрометеорологическими процессами, состоянием окружающей среды, ее загрязнением, в том числе за возникновением опасных природных (гидрометеорологических, гелиогеофизических) явлений, их развитием и зоной распространения на территории прилегающих акваториях моря Лаптевых и Восточно - Сибирского моря. |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 214 |  | - |  | - |  | 45,4 |  | 55 |  | 113,6 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция причалов отстоя и обслуживания судов № 134 и № 135 Федерального государственного бюджетного учреждения "Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", г. Архангельск | Архангельская область (территории муниципальных образований "Город Архангельск", "Мезенский муниципальный район", "Новая Земля", "Город Новодвинск", "Онежский муниципальный район", "Приморский муниципальный район", "Северодвинс") |  | Всего, в том числе: |  | 214 |  | - |  | - |  | 45,4 |  | 55 |  | 113,6 |  | Повышение качества гидрологических прогнозов, обеспечение оперативного мониторинга качественных и количественных характеристик вод, а также повышение достоверности и заблаговременности гидрологических прогнозов, создание условий установления оптимальных режимов использования водных ресурсов водохозяйственных систем, водохранилищ комплексного назначения и их каскадов, сокращение ущербов от опасных гидрологических явлений, передача надежной гидрометеорологической информации, необходимой для моделей расчета и прогноза, проведение регулярных наблюдений за гидрометеорологическими процессами, состоянием окружающей среды, ее загрязнением, в том числе за возникновением опасных природных (гидрометеорологических, гелиогеофизических) явлений, их развитием и зоной распространения на территории прилегающих акваториях моря Лаптевых и Восточно - Сибирского моря. |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 214 |  | - |  | - |  | 45,4 |  | 55 |  | 113,6 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет) * | Архангельская область (территории муниципальных образований "Город Архангельск", "Мезенский муниципальный район", "Новая Земля", "Город Новодвинск", "Онежский муниципальный район", "Приморский муниципальный район", "Северодвинск") |  | Всего, в том числе: |  | 15,8 |  | 15,8 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Открытие новых (или восстановление ранее действовавших) гидрологических постов, модернизация гидрологических постов |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 15,8 |  | 15,8 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Республика Крым (РК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РК РФ |  | Всего, в том числе: |  | 32,2 |  | 19,4 |  | 2,6 |  | 5,6 |  | 2,5 |  | 2,1 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 32,2 |  | 19,4 |  | 2,6 |  | 5,6 |  | 2,5 |  | 2,1 |  |  |
|  |  |  | бюджеты субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  | Республика Крым |  | Всего, в том числе: |  | 32,2 |  | 19,4 |  | 2,6 |  | 5,6 |  | 2,5 |  | 2,1 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 32,2 |  | 19,4 |  | 2,6 |  | 5,6 |  | 2,5 |  | 2,1 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет) * | Республика Крым |  | Всего, в том числе: |  | 32,2 |  | 19,4 |  | 2,6 |  | 5,6 |  | 2,5 |  | 2,1 |  | Открытие новых (или восстановление ранее действовавших) гидрологических постов, модернизация гидрологических постов |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 32,2 |  | 19,4 |  | 2,6 |  | 5,6 |  | 2,5 |  | 2,1 |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Калининградская область (КО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КО РФ |  | Всего, в том числе: |  | 47,7 |  | 68 |  | - |  | 38,3 |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 47,7 |  | 68 |  | - |  | 38,3 |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджеты субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  | Калининградская область |  | Всего, в том числе: |  | 47,7 |  | 68 |  | - |  | 38,3 |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 47,7 |  | 68 |  | - |  | 38,3 |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция объектов капитального строительства федеральной собственности (государственный заказчик - Минсельхоз России) | Калининградская область |  | Всего, в том числе: |  | 47,7 |  | 68 |  | - |  | 38,3 |  | - |  | - |  | защищенная территория - 15090 гектаров, население - 1088 человек |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 47,7 |  | 68 |  | - |  | 38,3 |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Реконструкция правобережной дамбы реки Луговая, Славский район, Калининградская область | Калининградская область |  | Всего, в том числе: |  | - |  | - |  | - |  | 27,1 |  | - |  | - |  | защищенная территория - 3600 гектаров, население - 168 человек |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - |  | - |  | 27,1 |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | -- |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Реконструкция правобережной дамбы реки Ржевка, Славский район, Калининградская область | Калининградская область |  | Всего, в том числе: |  | 47,7 |  | 68 |  | - |  | 11,2 |  | - |  | - |  | защищенная территория 14730 гектаров, население - 920 человек |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 47,7 |  | 68 |  | - |  | 11,2 |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |

* - Объем финансирования является предварительным и подлежит уточнению после распределения субсидий по результатам отбора заявок, в том числе в рамках детализации мероприятий по направлению расходов «прочие нужды».

** - Реализация мероприятий осуществляется на основании ежегодного распределения субсидий по результатам ежегодного отбора.

*** - Состав мероприятий ежегодно определяется Государственным заказчиком Программы.».