Всемирный фонд дикой природы (WWF России) приглашает к участию в конкурсе работ по теме: «Разработка картографических материалов по границам аренды лесозаготовительных компаний, сертифицированных по схеме PEFC в России, для веб-портала по лесам высокой природоохранной ценности». Для участия в конкурсе на выполнение работы необходимо подать заявку с указанием реквизитов исполнителя и подтверждением квалификации, предложения по объему финансирования работ.

# Краткое описание:

WWF России ведет планомерную работу по содействию развития концепции устойчивого лесопользования в России. Важным элементом настоящей концепции является сохранение лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ). При этом необходимым условием для успешной работы по их сохранению является наличие общедоступной информации о их расположении, в формате, удобном для использования всеми заинтересованными сторонами. Схемы добровольной лесной сертификации, в том числе PEFC, предъявляют требования по сохранению ценных лесов. Поэтому, для использования этих данных с целью общественного контроля соблюдения требований стандарта PEFC, необходима информация о границах сертифицированных участков, чтобы на них можно было наложить данные по ЛВПЦ.

Цель проекта:

Разработка картографических материалов по границам аренд лесозаготовительных компаний, сертифицированных по схеме PEFC в России, для веб-портала по лесам высокой природоохранной ценности для их размещения в форме интерактивных веб-сервисов.

Содержание работ по проекту:

- Инвентаризация имеющихся в открытых источниках наиболее актуальных данных о границах аренд лесозаготовительных компаний, сертифицированных по схеме PEFC в России.

- Обработка пространственных данных, в том числе геопозиционирование и перевод в векторные форматы доступных растровых данных, создание итогового векторного слоя границ аренд лесозаготовительных компаний, сертифицированных по схеме PEFC в России.

- Корректировка пространственных данных: исправление топологии и выверка атрибутивных таблиц, проверка границ по данным государственной информационной системы учета древесины, геопортала Рослесинфорга.

- Включение в атрибутивные таблицы русской и английской версии всех названий и других атрибутивных данных.

Требования к результатам работы:

- Краткий отчет о результатах работы, включая аннотированный список подготовленных наборов данных.

- Пространственных данные по границам аренд лесозаготовительных компаний, сертифицированных по схеме PEFC.

# Требования к квалификации исполнителя:

- высшее образование в области биологии, лесного хозяйства или смежных областях, наличие ученой степени будет являться преимуществом;

- подтвержденный опыт работы в областях, имеющих отношение к изучению лесов, охране природы (наличие имеющихся научных и научно-практических публикаций по теме конкурса будет являться преимуществом);

- подтвержденный опыт подготовки картографических материалов и веб-ГИС проектов по профилю данного технического задания.

Дополнительные условия:

К конкурсу допускаются как физические, так и юридические лица. Исполнитель может предложить исполнение не всего объема работ, а только его части.

# Период выполнения работ:

# Выполнение работы планируется в октябре – ноябре 2019 г.

# Срок предоставления и рассмотрения заявок:

30 сентября 2019 г.

# Контактные данные для подачи заявок:

Заявки на участие в конкурсе просим присылать на имя Константина Кобякова, координатора проектов по лесам высокой природоохранной ценности, kkobyakov@wwf.ru