Всемирный фонд дикой природы (WWF России) приглашает к участию в конкурсе работ по теме: «Проведение полевых работ по верификации материалов выявления редких лесных экосистем типа «старовозрастные малонарушенные южнотаежные елово-пихтовые леса с неморальными элементами» на Северо-Западе России». Для участия в конкурсе на выполнение работы необходимо подать заявку с указанием реквизитов исполнителя и подтверждением квалификации, предложения по объему финансирования работ.

# Краткое описание:

WWF России ведет планомерную работу по содействию развития концепции устойчивого лесопользования в России. Важным элементом настоящей концепции является сохранение лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ). При этом необходимым условием для успешной работы по их сохранению является наличие общедоступной информации о их расположении, в формате, удобном для использования всеми заинтересованными сторонами. Для Северо-Запада России работа по дистанционному выявлению редких лесных экосистем типа «старовозрастные малонарушенные южнотаежные елово-пихтовые леса с неморальными элементами» была проведена в 2010 году, с обновлением по дистанционным данным в 2019 году. Для повышения качества выявления данного типа лесных экосистем необходим сбор полевых данных для верификации дистанционного анализа.

Цель проекта:

Проведение полевых работ по верификации материалов выявления редких лесных экосистем типа «старовозрастные малонарушенные южнотаежные елово-пихтовые леса с неморальными элементами» на Северо-Западе России.

Содержание работ по проекту:

- Анализ имеющихся пространственных данных по редким лесным экосистемам по Северо-Западу России типа «старовозрастные малонарушенные южнотаёжные елово-пихтовые леса с неморальными элементами», разработка плана полевых работ, определения сроков и маршрутов работы.

- Проведение полевых работ на определенных на камеральном этапе участках, включая контрольные точки для последующего анализа данных дистанционного зондирования.

- Проведение геоботанических описаний наиболее характерных участков, соответствующих целевому типу.

- Разработка предложений по корректировке ранее определенных границ редких лесных экосистем типа «старовозрастные малонарушенные южнотаёжные елово-пихтовые леса с неморальными элементами».

Требования к результатам работы:

- Краткий отчет о результатах работы, включая описания контрольных точек для дешифрирования данных дистанционного зондирования, геоботанические описания.

- Предложения по корректировке границ ранее выявленных участков редких лесных экосистем.

# Требования к квалификации исполнителя:

- высшее образование в области биологии, лесного хозяйства или смежных областях, наличие ученой степени будет являться преимуществом;

- подтвержденный опыт работы в областях, имеющих отношение к изучению лесов, охране природы (наличие имеющихся научных и научно-практических публикаций по теме конкурса будет являться преимуществом);

- подтвержденный опыт проведения полевых работ, подготовки картографических материалов по профилю данного технического задания.

Дополнительные условия:

К конкурсу допускаются как физические, так и юридические лица.

# Период выполнения работ:

# Выполнение работы планируется в сентябре – ноябре 2019 г.

# Срок предоставления и рассмотрения заявок:

27 сентября 2019 г.

# Контактные данные для подачи заявок:

Заявки на участие в конкурсе просим присылать на имя Константина Кобякова, координатора проектов по лесам высокой природоохранной ценности, kkobyakov@wwf.ru