Приложение 1

План действии

по реализации Концепции развития водородной энергетики в Республике Казахстан до 2040 года

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Форма завершения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегическое планирование |  |  |  |  |
| 1 | Создание правового и регуляторного подразделения республиканского масштаба | 2024 г. | МЭ, МНЭ, МПС, МНВО, МФ, заинтересованные гос. органы и организации | Приказ Министра энергетики Республики Казахстан |
| 2 | Формирование межведомственной рабочей группы по развитию водородной энергетики в Республике Казахстан | 2024 г. | МПС, МЭ, МНЭ, МФ, МНВО, МТИ, МВРИ, заинтересованные гос. органы и организации | Приказ МПС РК |
| 3 | Мониторинг реализации настоящего Плана действии, оценка результатов, подготовка предложений по корректировкам настоящего Плана действии | 1 квартал 2025 г., далее ежегодно | МЭ, МПС, МНЭ, МФ, МНВО, МТИ, МВРИ, заинтересованные гос. органы и организации | Отчет в Правительство Республики Казахстан |
| Мероприятия по стимулированию и государственной поддержке развития водородной энергетики |  |  |  |  |
| 4 | Анализ нормативных-правовых актов, регулирующих цепочку производства, использование, транспортировки водорода | 2025 г. | МПС, МЭ, МНЭ, МФ, заинтересованные гос. органы и организации | Отчет в Правительство Республики Казахстан |
| 5 | Подготовка предложений о внесении изменений в соответствующие государственные программы и нормативные-правовые акты в части стимулирования использования водородных технологий в различных секторах экономики, в особенности промышленности | 2025 г. | МНЭ, МПС, МЭ, МЭПР, МФ, МНВО, МТИ, заинтересованные гос. органы и организации | Информация в Правительство Республики Казахстан |
| 6 | Разработка мер государственной поддержки, стимулирующих внутренний спрос на водород и технологические решения на основе его использования в сфере промышленности, а также в целях реализации приоритетных пилотных проектов в области производства, экспорта водорода и его производных | 2025 г. | МНЭ, МНВО, МПС, МЭ, МФ, МТИ, заинтересованные гос. органы и организации | Информация в Правительство Республики Казахстан |
| 7 | Подготовка предложений по формированию кластеров, хабов и полигонов в целях апробации и комплексного внедрения водородных технологий в промышленное производство и транспорт | 2025 г. | МПС, МЭ, МНЭ, МФ, МНВО, МТИ, заинтересованные гос. органы и организации | Информация в Правительство Республики Казахстан |
| Реализация приоритетных пилотных проектов в области водородной энергетики |  |  |  |  |
| 8 | Обеспечение создания и применения пилотных установок производства водорода без выбросов углекислого газа | 2027 г. | МПС, МЭ, МНЭ, МФ, МНВО, МТИ, заинтересованные гос. органы и организации | Информация в Правительство Республики Казахстан |
| 9 | Создание опытных полигонов низкоуглеродного производства водорода на объектах переработки углеводородного сырья или объектах добычи газа | 2026 г. | МПС, МЭ, МНЭ, МФ, МНВО, МТИ, заинтересованные гос. органы и организации | Информация в Правительство Республики Казахстан |
| 10 | Реализация пилотного проекта по использованию водорода на ТЭЦ (смешивание водорода с различными газами) | 2030 г. | МЭ, МПС, МНЭ, МФ, МНВО, МТИ, заинтересованные гос. органы и организации | Информация в Правительство Республики Казахстан |
| 11 | Создание опытного образца водородного автомобильного и железнодорожного транспорта | 2033 г. | МПС, МЭ, МНЭ, МФ, МНВО, МТИ, заинтересованные гос. органы и организации | Информация в Правительство Республики Казахстан |
| 12 | Реализация пилотного проекта по использованию водорода в горнодобывающей промышленности и отдаленных населенных пунктах, в сельском хозяйстве, а также в качестве топлива для большегрузных горнодобывающих машин | 2033 г. | МПС, МЭ, МНЭ, МФ, МТИ, заинтересованные гос. органы и организации | Информация в Правительство Республики Казахстан |
| 13 | Реализация пилотного проекта в целях создания водородных автозаправочных станций | 2033 г. | МПС, МЭ, МНЭ, МФ, МТИ, заинтересованные гос. органы и организации | Информация в Правительство Республики Казахстан |
| 14 | Создание новых мощностей возобновляемых источников энергии (ветер, солнце, ГЭС) для дальнейшего направления электроэнергии на производство водорода | 2030 г. | МЭ, МПС, МНЭ, МФ, заинтересованные гос. органы и организации | Отчет в Правительство Республики Казахстан |
| Научно-техническое развитие и разработка высокотехнологичных решений |  |  |  |  |
| 15 | Разработка энергоэффективных технологий получения, транспортировки и хранения водорода | 2025-2028 гг. | МНВО, МПС, МЭ, МНЭ, МФ, МТИ, заинтересованные гос. органы и организации | Информация в Правительство (отчет о проведении исследований) |
| 16 | Изучение возможностей смешивания водорода с другими газами и использования водорода в газовых сетях | 2027-2030 гг. | МНВО, МЭ, МПС, заинтересованные гос. органы и организации | Информация в Правительство (отчет о проведении исследований) |
| 17 | Проведение научно-исследовательских работ в целях использования водорода в промышленном отоплений, переработке железой руды и производстве стали | 2030-2033 гг. | МНВО, МЭ, МПС, заинтересованные гос. органы и организации | Информация в Правительство (отчет о проведении исследований) |
| 18 | Обеспечение исследований технологий и выбросов парниковых газов в производственной цепочке для различных схем производства, транспортировки и оценки использования водорода | 2025-2028 гг. | МПС, МНВО, МЭ, МНЭ, МФ, МТИ, заинтересованные гос. органы и организации | Информация в Правительство (отчет о проведении исследований) |
| 19 | Научно-исследовательские работы в целях использования водорода на транспорте, с акцентом на дальние перевозки и железнодорожный транспорт | 2030-2033 гг. | МНВО, МЭ, МПС, заинтересованные гос. органы и организации | Информация в Правительство (отчет о проведении исследований) |
| 20 | Научно-исследовательские работы в целях оценки возможностей использования водорода в качестве энергоснабжения для критически важной инфраструктуры (больницы, мобильные вышки, удаленные оборонные объекты) | 2026-2029 гг. | МНВО, МЭ, МПС, МЗ, МО, МНЭ, МФ, заинтересованные гос. органы и организации | Информация в Правительство (отчет о проведении исследований) |
| 21 | Изучение новых возможностей транспортировки водорода, аммиака, экологически чистых удобрений для дальнейшего экспорта | 2027-2030 гг. | МНВО, МПС, МЭ, МНЭ, МФ, МТИ, заинтересованные гос. органы и организации | Информация в Правительство (отчет о проведении исследований) |
| Совершенствование нормативной правовой базы и системы национальной стандартизации |  |  |  |  |
| 22 | Оценка полноты и достаточности нормативно-правовой базы, подготовка проектов изменений в нормативные правовые акты и (при необходимости) разработка новых требований к обеспечению безопасности | 2025 г. | МПС, МЭ, МТИ, МНВО, МНЭ, МФ, МЧС, заинтересованные гос. органы и организации | Информация в Правительство Республики Казахстан, ПП РК |
| 23 | Разработка и утверждение методики оценки жизненного цикла и классификации водорода по уровню выбросов парниковых газов | 2028 г. | МЭПР, МПС, МЭ, МНВО, МНЭ, МФ, МТИ, заинтересованные гос. органы и организации | Совместный приказ Министра экологии и природных ресурсов и Министра энергетики |
| Развитие кадрового потенциала |  |  |  |  |
| 24 | Проведение анализа потребности предприятий экономики в кадрах в сфере производства, применения, хранения и транспортировки водорода, включая выявление перспективных направлений для включения в образовательные программы вузов | 2025 г. | МНЭ, МНВО, МПС, МЭ, МТИ, МФ, заинтересованные гос. органы и организации | Информация в Правительство Республики Казахстан (отчет о результатах научно-исследовательской работы) |
| 25 | Подготовка предложений по актуализации программ высшего и дополнительного образования отечественных вузов в части подготовки квалифицированных специалистов по тематическим направлениям в области водородной энергетики | 1 квартал 2025 г. | МНВО, МПС, МЭ, МНЭ, МФ, заинтересованные гос. органы и организации | Информация в Правительство Республики Казахстан |
| 26 | Организация программ стажировок для магистрантов и ученых в мировых центрах компетенций, ведущих исследования в сфере производства, применения, хранения и транспортировки водорода | 2025 г. | МНВО, МПС, МЭ, МНЭ, МФ, заинтересованные гос. органы и организации | Информация в Правительство Республики Казахстан |
| 27 | Подготовка предложений в перечень профессиональных стандартов, востребованных в сфере производства, применения, хранения и транспортировки водорода, изменения в которые необходимо внести | 2028 г. | МПС, МЭ, МТСЗН, МТИ, МНВО, МНЭ, МФ, заинтересованные гос. органы и организации | Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан |
| Развитие международного сотрудничества |  |  |  |  |
| 28 | Подготовка предложений о двустороннем и многостороннем сотрудничестве со странами-производителями и потребителями водорода | 2025 г. далее ежегодно | МИД, МПС, МЭ, МНВО, МНЭ, МФ, МТИ, заинтересованные гос. органы и организации | Информация в Правительство Республики Казахстан |
| 29 | Подготовка предложений по развитию международного сотрудничества в сфере производства, применения, хранения и транспортировки водорода | 2025 г., далее ежегодно | МИД, МПС, МЭ, МНВО, МНЭ, МФ, МТИ, заинтересованные гос. органы и организации | Информация в Правительство Республики Казахстан |
| 30 | Подготовка предложений по формированию в зарубежных странах репутации РК как поставщика водорода | 2030 г. | МПС, МИД, МЭ, МНВО, МНЭ, МФ, МТИ, заинтересованные гос. органы и организации | Информация в Правительство Республики Казахстан |
| 31 | Подготовка предложений по продвижению водорода казахстанского производства и отечественных технологий на международных рынках | 2030 г., далее ежегодно | МИД, МПС, МТИ, МЭ, МНВО, МНЭ, МФ, заинтересованные гос. органы и организации | Информация в Правительство Республики Казахстан |