| № п/п | Наименование | Форма завершения | Срок исполнения | Ответственные исполнителия | Объем финансирования, млн. тенге | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего: Итого 3 325 864,399 млн. тенге, в том числе РБ – 1 452 979,444 млн. тенге, МБ – 517 654,893 млн. тенге, МФО – 1 114 066,255 млн. тенге, ЧИ – 240 368, млн. тенге, РГП на ПХВ «Казводхоз» – 843,807 млн. тенге Ожидаемый результат: 1. Объем дополнительно аккумулированной воды (ежегодно, млн. м3): 2026 год – 961,2 млн. м3, 2027 год – 371,9 млн. м3, 2028 год – 1215,5млн. м3, Итого 2548,6 млн. м3. 2. Проведение многофакторного обследования гидротехнических сооружений с учетом разработки декларации их безопасности для определения и мониторинга безопасности гидротехнических сооружений: 2024 год – 28 ед., 2025 год – 84 ед., 2026 год – 193ед., 2027 год – 45 ед., 2028 год – 29 ед. Итого 379 ед 3. Улучшение состояния русел рек за счет очистных, дноуглубительных, берегоукрепительных и других работ (единиц): 2024 - 8 ед., 2025 год – 27 ед, 2026 год - 8 ед, 2027 год - 5 ед, Итого 68 ед 4. Улучшения коэффицента полезного действия оросительных каналов за счет реконструкции, капитального и ремонтно- восстановительных работ (с 50 до 35 %), а также а также цифровизации: 2024 год – 50 %, 2025 год – 47 %, 2026 год – 43 %, 2027 год – 39 %, 2028 год – 35 % 5. Увеличение орошаемых площадей с применением водосбрегающих технологий (тыс. га в год, нарастающий): 2024 год – 441,4 тыс. га, 2025 год – 603,9 тыс. га, 2026 год – 765,9 тыс. га, 2027 год – 923,0 тыс. га, 2028 год –– 1090,3 тыс. га Итого 3 824,5тыс.га 6. Ввод новых орошаемых площадей (ежегодно, тыс. га): 2025 год – 6,5тыс. га 2026 год –157,15тыс.га., 2027 год – 112,6тыс.га., 2028 год – 18,3 тыс.га. Итого 294,55 тыс.га |  |  |  |  |  |  |

| Абайская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: Мероприятий – 73 Итого 134 245,3,2 млн. тенге, в том числе РБ – 60 756,4 млн. тенге, МБ – 24 162,9 млн. тенге, МФО – 33 214,0 млн. тенге, ЧИ – 16 672,0 млн. тенге Ожидаемый результат: 1. Объем дополнительно аккумулированной воды (ежегодно млн. м3): 2027 год – 80 млн. м3. 2. Проведение многофакторного обследования гидротехнических сооружений с учетом разработки декларации их безопасности для определения и мониторинга безопасности гидротехнических сооружений: 2025 год – 5 ед., 2026 год – 27 ед., 2027 год – 5 ед., 2028 год – 2 ед. 3. Улучшения коэффицента полезного действия оросительных каналов за счет реконструкции, капитального и ремонтно- восстановительных работ (с 40 до 35 %), а также цифровизации: 2027 год – 40 %, 2028 год – 35 %. 4. Увеличение орошаемых площадей с применением водосбрегающих технологий (тыс. га в год нарастающий): 2024 год – 13,1 тыс. га, 2025 год – 23,2 тыс. га, 2026 год – 35,0 тыс. га, 2027 год – 45,0 тыс. га, 2028 год –– 64,0 тыс. га 5. Ввод новых орошаемых площадей ( тыс. га): 2027 год – 22, 62 тыс. га. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление 1. Развитие водохозяйственной инфраструктуры и противопаводковые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Строительство гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство 3-х водохранилищ (на р.Каргыба, р.Малая-Буконь, р.Келды- Мурат) и разработка проекта по строительству 2-х водохранилищ (р.Базар, р.Коктерек) | Заключение госэкспертизы Акт ввода в эксплуатацию |  |  | 2024-2027 годы |  |  |  |  | МВРИ МИО МФО |  |  |  |  | Всего 10 393,0 РБ – 336,0 МБ – 3 577,0 МФО – 6 480,0 |  |  |  |  |  | РБ, МБ МФО (ИБР) |  |
| 2. Реконструкция гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Завершение строительства Каракольского водохранилища | Акт ввода в эксплуатацию |  |  | 4 квартал 2027 года |  |  |  |  | МВРИ |  |  |  |  | 2 770,0 |  |  |  |  |  | РБ |  |
| 3 | Реконструкция 2-х водохранилищ (Щербаковское, Улкенбокенское) | Акт ввода в эксплуатацию |  |  | 4 квартал 2027 года |  |  |  |  | МИО МВРИ |  |  |  |  | Всего 3 700,0 МБ – 70,0 РБ – 3 630,0 |  |  |  |  |  | МБ, РБ |  |
| 4 | Реконструкция 4-х плотинного гидроузла с магистральным каналом в Урджарском и Аягозском районе | Акт ввода в эксплуатацию |  |  | 4 квартал 2028 года |  |  |  |  | МВРИ МФО |  |  |  |  | 13 884,0 |  |  |  |  |  | МФО (ИБР) |  |
| 5 | Реконструкция 4-х прудов накопителей в Жанасемейском и Кокпектинском районе | Акт ввода в эксплуатацию |  |  | 4 квартал 2027 года |  |  |  |  | МИО МВРИ |  |  |  |  | Всего 6500,0 МБ – 120,0 РБ – 6 380,0 |  |  |  |  |  | МБ, РБ |  |
| 3. Проведение иногофакторного обследования гидротехнических сооружений с учетом разработки декларации их безопасности для определения и мониторинга безопасности гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Многофакторное обследование 39-и гидротехнических сооружений | Акт МФО, Декларация безопасности |  |  | 2025-2026 годы |  |  |  |  | МИО МВРИ |  |  |  |  | Всего 928,3 МБ – 389,5 РБ - 538,8 |  |  |  |  |  | МБ РБ |  |
| Направление 2. Повышение продуктивности оросительной воды в сельском хозяйстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Реконструкция ирригационных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Реконструкция и восстановление водохозяйственных систем и сооружений # 17-ти оросительных каналов для обеспечения водой орошаемых земель | Акт выполненых работ |  |  | # 4 квартал # 2028 года |  |  |  |  | # МВРИ # МФО |  |  |  |  | # Всего 13 270 # РБ – 420,0 # МФО – 12 850,0 |  |  |  |  |  | РБ МФО (ИБР) |  |
| 2. Повышение эффективности использования водных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 | # Увеличение орошаемых площадей с применением водосберегающих технологий | Акт выполненых работ |  |  | # 2024-2028 # годы |  |  |  |  | # Акимат # Абайской области, # МВРИ, МСХ, МПС, МЭПР |  |  |  |  | # Всего 83 360,0 # РБ – 46 681,6 # МБ – 20 006,4 # АПК – 16 672,0 |  |  |  |  |  | 50% РБ 30% МБ 20% АПК |  |
| Акмолинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: Мероприятий – 47 Итого 460 671,17 млн. тенге, в том числе РБ – 64 004,07 млн. тенге, МБ – 6 560,1 млн. тенге, МФО – 385 371,0 млн. тенге, ЧИ – 4 736,0 млн. тенге Ожидаемый результат: 1. Объем дополнительно аккумулированной воды (ежегодно млн. м3): 2028 год – 833 млн. м3. 2. Улучшение состояния русел рек за счет очистных, дноуглубительных, берегоукрепительных и других работ (единиц): 2026 год – 3 ед, 2027 год - 1 ед. 3. Проведение многофакторного обследования гидротехнических сооружений с учетом разработки декларации их безопасности для определения и мониторинга безопасности гидротехнических сооружений: 2024 год – 9 ед, 2025 год – 6 ед, 2026 год – 11 ед. 4. Улучшения коэффицента полезного действия оросительных каналов за счет реконструкции, капитального и ремонтно- восстановительных работ (с 40 до 35 %), а также цифровизации: 2024 год - 50 %; 2025 год - 47 %; 2026 год - 43 %, 2027 год - 39 %; 2028 год - 35 % 5. Увеличение орошаемых площадей с применением водосбрегающих технологий (тыс. га в год нарастающий): 2024 год – 27,0 тыс. га, 2025 год – 32,0 тыс. га, 2026 год – 33,7 тыс. га, 2027 год – 36,0 тыс. га, 2028 год – 38,0 тыс. га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление 1. Развитие водохозяйственной инфраструктуры и противопаводковые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Строительство гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство Есильского конррегулятора на реке Есиль | Акт ввода в эксплуатацию |  |  | 4 квартал 2027 года |  |  |  |  | МВРИ МФО |  |  |  |  | 80 006,0 |  |  |  |  |  | МФО (ИБР) |  |
| 2 | Строительство шлюзов и консервация существующего водовыпускного сооружения на плотине Дамсинская Шортандинского района | Акт ввода в эксплуатацию |  |  | 4 квартал 2025 года |  |  |  |  | МИО МВРИ |  |  |  |  | 976,074 |  |  |  |  |  | РБ (трансферт) |  |
| 3 | Строительство водовода от канала им. Каныша Сатпаева до Насосно-фильтровальной станции №4 | Акт ввода в эксплуатацию |  |  | 4 квартал 2028 года |  |  |  |  | МИО МФО |  |  |  |  | Всего 300 000,0 МБ – 500,0 МФО - 299 500,0 |  |  |  |  |  | МБ МФО (КНР) |  |
| 4 | Реконструкция 3-х водохранилищ (Астанинский, Кояндинский, Подлесенский) | Акт ввода в эксплуатацию |  |  | 4 квартал 2028 года |  |  |  |  | МВРИ МФО |  |  |  |  | Всего 6184,0 РБ – 319,0 МФО – 5 865,0 |  |  |  |  |  | РБ МФО (ИБР) |  |
| 6 | Реконструкция 4-х плотин (Озеро Батпакколь, Безымянная, Прохоровско-Колоколовская, Чапаевская-1) | Акт ввода в эксплуатацию |  |  | 4 квартал 2026 года |  |  |  |  | МВРИ МИО |  |  |  |  | Всего 724,31: РБ – 711,11 МБ – 13,2 |  |  |  |  |  | РБ МБ |  |
| 7 | Реконструкция защитной дамбы с водопропускными сооружениями расположенной у ст. Анар Аршалынского района | Акт выполненых работ |  |  | 4 квартал 2025 год |  |  |  |  | МИО |  |  |  |  | 136,70 |  |  |  |  |  | МБ |  |
| 2. Очистка, дноуглубление, берегоукрупление, расширение и выпрямление русла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | # Дноуглубление участка русла р. Есиль (от Астанинского водохранилища до с. Жибек Жолы), берегоукрепительные и дноуглубительные работы по руслу р.Жабай, дноуглубление русла р. Чаглинка, расширение и выпрямление русла реки (от слияния с рекой Жыланды и до реки Есиль) | Акт выполненых работ |  |  | 2024-2027 годы |  |  |  |  | МИО МВРИ |  |  |  |  | 37 146,72 |  |  |  |  |  | РБ (трансферт) |  |
| 9 | Руслоочистительные работы по руслам реки Колутон, реки Есиль (участок в Жибек жолы) | Акт выполненых работ |  |  | 4 квартал 2026 года |  |  |  |  | МИО МВРИ |  |  |  |  | 10 590,68 |  |  |  |  |  | РБ (трансферт) |  |
| 3. Проведение многофакторного обследования гидротехнических сооружений с учетом разработки декларации их безопасности для определения и мониторинга безопасности гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Многофакторное обследование 26-ти гидротехнических сооружений | Акт МФО, Декларация безопасности |  |  | 2024-2026 годы |  |  |  |  | МВРИ МИО |  |  |  |  | Всего 557,1 МБ – 225,0 РБ – 332,2 |  |  |  |  |  | МБ РБ |  |
| Направление 2. Повышение продуктивности оросительной воды в сельском хозяйстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Реконструкция и капитальный ремонт системы лиманного орошения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция головного сооружения системы лиманного орошения «Алва» | Акт ввода в эксплуатацию |  |  | 4 квартал 2026 года |  |  |  |  | МВРИ |  |  |  |  | 545,49 |  |  |  |  |  | РБ |  |
| 2 | Капитальный ремонт системы лиманного орошения «Кызыл Жулдыз» | Акт выполненых работ |  |  | 4 квартал 2026 года |  |  |  |  | МИО МВРИ |  |  |  |  | Всего 124,0: МБ – 2,0 РБ – 122,0 |  |  |  |  |  | МБ РБ |  |
| 2. Повышение эффективности использования водных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3 | # Увеличение орошаемых площадей с применением водосберегающих технологий | Акт выполненых работ |  |  | # 2024-2028 # годы |  |  |  |  | # Акимат Акмолинской области, # МВРИ, МСХ, МПС, МЭПР |  |  |  |  | # Всего 23 680,0 # РБ – 13 260,8 # МБ – 5 683,2 # АПК – 4 736,0 |  |  |  |  |  | 50% РБ 30% МБ 20% АПК |  |
| Актюбинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: Мероприятий – 66 Итого 49 673, 83 млн. тенге, в том числе РБ – 18 732,05 млн. тенге, МБ – 10 724,58 млн. тенге, МФО – 13 849,2 млн. тенге, ЧИ – 6 368,0 млн. тенге Ожидаемый результат: 1. Объем дополнительно аккумулированной воды (ежегодно, млн. м3): 2028 год – 322,5 млн. м3 2. Улучшение состояния русел рек за счет очистных, дноуглубительных, берегоукрепительных и других работ (единиц): 2025 год –1 ед 3. Проведение многофакторного обследования гидротехнических сооружений с учетом разработки декларации их безопасности для определения и мониторинга безопасности гидротехнических сооружений: 2025 год – 4 ед, 2026 год – 19 ед., 2027 год – 21 ед., 2028 год – 14 ед. 4. Увеличение орошаемых площадей с применением водосбрегающих технологий (тыс. га в год нарастающий): 2024 год – 29,5 тыс. га, 2025 год – 34,0 тыс. га, 2026 год – 38,0 тыс. га, 2027 год – 39,9 тыс. га, 2028 год –– 41,0 тыс. га 5. Ввод новых орошаемых площадей (ежегодно, тыс. га): 2028 год – 18,3 тыс. га. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление 1. Развитие водохозяйственной инфраструктуры и противопаводковые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Строительство гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Строительство 4-х водохранилищ (Темир, Жамбыл, Коктерек, Жаман-Каргалы) | Заключение госэкспертизы Акт ввода в эксплуатацию |  |  | # 2024-2028 годы |  |  |  |  | # МИО # МВРИ # МФО |  |  |  |  | # Всего 12 482,08 # МБ – 125,48 # МФО – 12 356,6 |  |  |  |  |  | МБ МФО (ИБР) |  |
| 2. Реконструкция гидротехнических соружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 | # Реконструкция 2-х водохранилищ (Актюбинский, Каргалинский) | Заключение госэкспертизы Акт ввода в эксплуатацию |  |  | # 2024-2027 годы |  |  |  |  | # МВРИ # МФО |  |  |  |  | # Всего 2032,5 # РБ – 539,9 # МФО – 1 492,6 |  |  |  |  |  | РБ МФО (ИБР) |  |
| 3. Очистка, дноуглубление, берегоукрупление, расширение и выпрямление русла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3 | # Очистка дна озера Шалкар Шалкарского района | Акт выполненых работ |  |  | # 4 квартал 2025 года |  |  |  |  | # МИО # МВРИ |  |  |  |  | # 268,151 |  |  |  |  |  | РБ (трансферт) |  |
| 4. Проведение многофакторного обследования гидротехнических сооружений с учетом разработки декларации их безопасности для определения и мониторинга безопасности гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Многофакторное обследование 58-и гидротехнических сооружений | Акт МФО, Декларация безопасности |  |  |  |  | 2025-2028 годы |  |  |  | МИО МВРИ |  |  |  |  |  |  |  | Всего 3 051,1 МБ – 2 957,5 РБ - 93,6 |  | МБ РБ |  |
| Направление 2. Повышение продуктивности оросительной воды в сельском хозяйстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Повышение эффективности использования водных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Увеличение орошаемых площадей с применением водосберегающих технологий | Акт выполненых работ |  |  | # 2024-2028 # годы |  |  |  |  | # Акимат Актюбинской области, # МВРИ, МСХ, МПС, МЭПР |  |  |  |  | # Всего 31 840,0 # РБ - 17 830,4 # МБ – 7 641,6 # АПК – 6 368,0 |  |  |  |  |  | 50% РБ 30% МБ 20% АПК |  |
| Алматинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: Мероприятий – 87 Итого 391 235,926 млн. тенге, в том числе РБ – 193 092,029 млн. тенге, МБ – 71 742,612 млн. тенге, МФО – 88 641,375 млн. тенге, ЧИ – 37 760,0 млн. тенге Ожидаемый результат: 1. Объем дополнительно аккумулированной воды (ежегодно, млн. м3): 2027 год – 0,9 млн. м3. 2. Улучшение состояния русел рек за счет очистных, дноуглубительных, берегоукрепительных и других работ (единиц): 2025 - 4 ед. 3. Проведение многофакторного обследования гидротехнических сооружений с учетом разработки декларации их безопасности для определения и мониторинга безопасности гидротехнических сооружений: 2024 год – 1 ед, 2025 год – 2 ед, 2026 год – 14 ед., 2027 год – 7 ед., 2028 год – 8 ед. 4. Увеличение орошаемых площадей с применением водосбрегающих технологий (тыс. га в год нарастающий): 2024 год – 42,6 тыс. га, 2025 год – 66,6 тыс. га, 2026 год – 90,6 тыс. га, 2027 год – 114,6 тыс. га, 2028 год –– 138,6 тыс. га 5. Ввод новых орошаемых площадей (ежегодно, тыс. га): 2027 год – 2,8 тыс. га. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление 1. Развитие водохозяйственной инфраструктуры и противопаводковые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Строительство гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство 2-х водохранилищ с поливным водоводом (на р. Сункар, р. Тигермень) в Уйгурском районе | Заключение госэкспертизы Акт ввода в эксплуатацию |  |  | 2024-2027 годы |  |  |  |  | МИО МВРИ |  |  |  |  | Всего 1633,89 МБ – 192,92 РБ – 1 440,97 |  |  |  |  |  | МБ РБ |  |
| 2. Реконструкция гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция и повышение сейсмоустойчивости плотины Бартогайского водохранилища | Заключение госэкспертизы Акт ввода в эксплуатацию |  |  | 2024-2026 годы |  |  |  |  | МВРИ МФО |  |  |  |  | 1 710,0 |  |  |  |  |  | РБ МФО (ИБР) |  |
| 3 | Реконструкция перегораживающей дамбы для нкопления паводковых и талых вод на пруде Шибут и пруде Шолак Шалкодинского с/о Райымбекского района | Акт ввода в эксплуатацию |  |  | 4 квартал 2024 год |  |  |  |  | МИО МВРИ |  |  |  |  | 349,845 |  |  |  |  |  | РБ (трансферт) |  |
| 3. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт 3-х водохранилищ (Октябрьский №1, Саз-Талгар-2а, К-25) и гидроузла имени 30-летия Октября Илийского района | Акты выполненных работ |  |  | 4 квартал 2026 года |  |  |  |  | МИО |  |  |  |  | 1 026,1 |  |  |  |  |  | МБ |  |
| 3. Очистка, дноуглубление, берегоукрупление, расширение и выпрямление русла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Механизированная очистка дна реки Байынколь Райымбексого района | Акт выполненых работ |  |  | 4 квартал 2025 года |  |  |  |  | МИО |  |  |  |  | 149,58 |  |  |  |  |  | МБ |  |
| 6 | Усиление берега реки Текес вблизи с.Кокбель Райымбекского района, спремление и берего укрепление русла реки Иле в районе с.Баканас и реки Жармухамет в районе с.Жармухамет Илийского района | Акт выполненых работ |  |  | 4 квартал 2025 года |  |  |  |  | МИО МВРИ |  |  |  |  | Всего 4 229,812 МБ - 229,812 РБ – 4 000,0 |  |  |  |  |  | МБ РБ (трансферт) |  |
| 4. Проведение многофакторного обследования гидротехнических сооружений с учетом разработки декларации их безопасности для определения и мониторинга безопасности гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Многофакторное обследование 32-х гидротехнических сооружений | Акт МФО, Декларация безопасности |  |  | 2024-2028 годы |  |  |  |  | МИО МВРИ |  |  |  |  | Всего 2 055,3 МБ – 1 912,2 РБ – 143,1 |  |  |  |  |  | МБ РБ |  |
| Направление 2. Повышение продуктивности оросительной воды в сельском хозяйстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Капитальный ремонт оросительных каналов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт 13-ти магистральных каналов и 2-х железобетонных каналов (Уйгурского, Талгарского, Райымбекского, Жамбылского районов) | Акты выполненных работ |  |  | 4 квартал 2025 года |  |  |  |  | МИО МВРИ МФО |  |  |  |  | 8 179,45 |  |  |  |  |  | МФО (ИБР) |  |
| 2. Реконструкция ирригационных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проект усовершенствование ирригационных и дренажных систем, 2 этап (ПУИД-2) в Енбекшиказахском районе | Акты ввода в эксплуатацию |  |  | 4 квартал 2025 года |  |  |  |  | МВРИ МФО |  |  |  |  | 1 409,00 |  |  |  |  |  | МФО (МБРР) |  |
| 3 | Реконструкция 8-ми ирригационных сетей (Райымбекского, Кегенского, Жамбылского, Илийского, Талгарского, Уйгурского, Балхашского, Карасайского районов) | Акты ввода в эксплуатацию |  |  | 4 квартал 2026 года |  |  |  |  | МИО МВРИ МФО |  |  |  |  | Всего 112 313,08 МБ – 24 920,0 РБ – 78 965,078 МФО – 8 428,0 |  |  |  |  |  | МБ РБ (трансферт) МФО (ИБР) |  |
| 3. Реконструкция оросительных каналов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция и модернизация сооружении БАК им. Д.Кунаева, реконструкция аварийных участков канала БАК им. Д.Кунаева Енбекшиказахского района | Акты ввода в эксплуатацию |  |  | 4 квартал 2028 года |  |  |  |  | МВРИ МФО |  |  |  |  | Всего 48 576,1 РБ – 1 276,1 МФО- 47 300,0 |  |  |  |  |  | РБ МФО (ИБР) |  |
| 5 | Реконструкция аварийных участков 12-ти магистральных каналов (Илийского, Енбекшиказахского, Жамбылского) | Акты выполненых работ |  |  | 4 квартал 2027 года |  |  |  |  | МВРИ МФО |  |  |  |  | 21 154,02 |  |  |  |  |  | МФО (ИБР) |  |
| 6 | Реконструкция 78-и колодцев с трубопроводами для обводнения пастбищ Жылысайского с/о, Узынбулакского с/о, Карабулакского с/о Кегенского района | Акты выполненых работ |  |  | 4 квартал 2024 года |  |  |  |  | МВРИ |  |  |  |  | 1 188,936 |  |  |  |  |  | РБ |  |
| 7 | # Реконструкция и строительство системы орошения пастбищ в селе Тескенсу Енбекшиказахского района | Акты выполненых работ |  |  | 4 квартал 2024 года |  |  |  |  | # МВРИ МФО |  |  |  |  | 460,815 |  |  |  |  |  | МФО (ИБР) |  |
| 4. Повышение эффективности использования водных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6 | # Увеличение орошаемых площадей с применением водосберегающих технологий | Акт выполненых работ |  |  | # 2024-2028 # годы |  |  |  |  | # Акимат Алматинской области, # МВРИ, МСХ, МПС, МЭПР |  |  |  |  | # Всего 188 800,0: # РБ – 105 728,0 # МБ – 43 312,0 # АПК –37 760,0 |  |  |  |  |  | 50% РБ 30% МБ 20% АПК |  |
| Атырауская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: Мероприятий – 21 Итого 74 608,478 млн. тенге, в том числе РБ – 61 178,998 млн. тенге, МБ – 6 239,48 млн. тенге, МФО – 3 202,0 млн. тенге, ЧИ – 3 988,0 млн. тенге Ожидаемый результат: 1. Улучшение состояния русел рек за счет очистных, дноуглубительных, берегоукрепительных и других работ (единиц): 2025 год - 6 ед. 2. Проведение многофакторного обследования гидротехнических сооружений с учетом разработки декларации их безопасности для определения и мониторинга безопасности гидротехнических сооружений: 2025 – 1 ед., 2026 – 1 ед. 3. Улучшения коэффицента полезного действия оросительных каналов за счет реконструкции, капитального и ремонтно- восстановительных работ (с 35 до 27%), а также за счет цифровизации: 2024 год – 35 %, 2025 год – 30 %, 2026 год – 29%, 2027 год – 26 %, 2028 год – 27 %. 4. Увеличение орошаемых площадей с применением водосбрегающих технологий (тыс.га в год нарастающий): 2024 год – 6,8 тыс. га, 2025 год – 8,0 тыс. га, 2026 год – 10,0 тыс. га, 2027 год – 12,0 тыс. га, 2028 год –– 18,2 тыс. га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление 1. Развитие водохозяйственной инфраструктуры и противопаводковые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Реконструкция гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция гидротехнических сооружений на Ералиевском гидроузеле в с.Миялы Кызылкогинского района | Акты ввода в эксплуатацию |  |  | 4 квартал 2025 года |  |  |  |  | МВРИ |  |  |  |  | 551,70 |  |  |  |  |  | РБ |  |
| 2. Очистка, дноуглубление, берегоукрупление, расширение и выпрямление русла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство по повышению водности и улучшение гидрологического режима реки Урал и Кигач (1 очередь) в пределах области. №2 | Акты ввода в эксплуатацию |  |  | 4 квартал 2025 года |  |  |  |  | МВРИ |  |  |  |  | 5 080,214 |  |  |  |  |  | РБ |  |
| 3 | Дноуглубительные работы участков Урало-Каспийского канала, Жаркосинского и Ганюшкинского каналов | Акты выполненых работ |  |  | 4 квартал 2025 года |  |  |  |  | МВРИ |  |  |  |  | 25 917,387 |  |  |  |  |  | РБ |  |
| 4 | Благоустройство береговой и прибрежной зоны озера Камысколь (5,2 км) в г.Кульсары, 4 очередь | Акты ввода в эксплуатацию |  |  | 4 квартал 2025 года |  |  |  |  | МВРИ |  |  |  |  | 10 628,211 |  |  |  |  |  | РБ |  |
| 2. Проведение многофакторного обследования гидротехнических сооружений с учетом разработки декларации их безопасности для определения и мониторинга безопасности гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Многофакторное обследование защитной дамбы по реке Урал (105 км) и Ералиевского гидроузела на реке Урал | Акт МФО, Декларация безопасности |  |  | # 2025-2026 # годы |  |  |  |  | МИО МВРИ |  |  |  |  | # Всего 64,236 # МБ - 20,5 # РБ - 43,736 |  |  |  |  |  | МБ РБ |  |
| Направление 2. Повышение продуктивности оросительной воды в сельском хозяйстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Реконструкция оросительных каналов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Реконструкция и модернизация 7-и оросительных каналов (Индерского, Махамбетского, Исатайского, Курмангазинского района и г.Атырау) | Заключение госэкспертизы Акты ввода в эксплуатацию |  |  | # 2024 - 2026 годы |  |  |  |  | # МВРИ # МИО # РГП на ПХВ # «Казводхоз» |  |  |  |  | # Всего 7616,97 # РБ – 6 139,59 # МБ – 1 457,38 # СС – 20,0 |  |  |  |  |  | РБ МБ РГП на ПХВ «Казводхоз» |  |
| 2. Капитальный ремонт оросительных каналов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 | # Капитальный ремонт оросительных 2-х каналов Махамбетского района | Акты выполненных работ |  |  | # 4 квартал # 2026 года |  |  |  |  | # МВРИ |  |  |  |  | # 1 579,66 |  |  |  |  |  | РБ |  |
| # 3 | # Разработка (перерасчет) ПСД и заключение государственной экспертизы по 4-м объектам капитального ремонта оросительных каналов Исатайского района | Заключение госэкспертизы Акты выполненных работ |  |  | # 2025-2027 # годы |  |  |  |  | # МВРИ # МФО |  |  |  |  | # Всего 3 330,1 # РБ – 128,1 # МФО – 3 202,0 |  |  |  |  |  | РБ МФО (ИБР) |  |
| 3. Повышение эффективности использования водных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4 | # Увеличение орошаемых площадей с применением водосберегающих технологий | Акт выполненых работ |  |  | # 2024-2028 годы |  |  |  |  | # Акимат Атырауской области, # МВРИ, МСХ, МПС, МЭПР |  |  |  |  | # Всего 19 840,0 # РБ – 11 110,4 # МБ – 4 761,6 # АПК – 3 968,0 |  |  |  |  |  | 50% РБ 30% МБ 20% АПК |  |
| Восточно-Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: Мероприятий – 191 Итого 140 927,57 млн. тенге, в том числе РБ – 60 363,3 млн. тенге, МБ – 24 825,67 млн. тенге, МФО – 36 666,6 млн. тенге, ЧИ – 19 072,0 млн. тенге Ожидаемый результат: 1. Объем дополнительно аккумулированной воды (ежегодно млн. м3): 2027 год – 5,0 млн. м3, 2028 год – 60 млн. м3. 2. Улучшение состояния русел рек за счет очистных, дноуглубительных, берегоукрепительных и других работ (единиц): 2024 год - 15 ед., 2025 год - 9 ед., 2026 год - 2 ед., 3. Проведение многофакторного обследования гидротехнических сооружений с учетом разработки декларации их безопасности для определения и мониторинга безопасности гидротехнических сооружений: 2025 год – 1 ед, 2026 год – 11 ед., 2027 год – 3 ед., 2028 год – 3 ед. 3. Улучшения коэффицента полезного действия оросительных каналов за счет реконструкции, капитального и ремонтно- восстановительных работ (35 до 30 %), а также цифровизации: 2027 год – 35 %, 2028 год - 30% 4. Увеличение орошаемых площадей с применением водосбрегающих технологий (тыс.га в год нарастающий): 2024 год – 13,0 тыс. га, 2025 год – 24,3 тыс. га, 2026 год – 34,0 тыс. га, 2027 год – 50,0 тыс. га, 2028 год –– 65,5 тыс. га 5. Ввод новых орошаемых площадей (ежегодно, тыс. га): 2027 год – 9,0 тыс. га. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление 1. Развитие водохозяйственной инфраструктуры и проивопаводковые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Строительство гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство водохранилищ на реке Уланка и на реке Кендерлык | Заключение госэкспертизы Акт ввода в эксплуатацию |  |  | 2025-2028 годы |  |  |  |  | МВРИ МФО |  |  |  |  | Всего 6 840,0 РБ – 1 060,0 МФО – 5 780,0 |  |  |  |  |  | РБ МФО (ИБР) |  |
| 2. Реконструкция гидротехниических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция 3-х водохранилищ (Уйденинского, Кандысуйского, водохранилище на р. Орта Теректы) | Заключение госэкспертизы Акт ввода в эксплуатацию |  |  | 2024-2026 годы |  |  |  |  | МИО МВРИ МФО |  |  |  |  | Всего 6 093,0 МБ – 50,0 РБ – 3 043,0 МФО – 3 000,0 |  |  |  |  |  | МБ РБ МФО (ИБР) |  |
| 3 | Реконструкция гидроузла Кандысу с магистральным каналом ЛМК и Есенгелды, 2-х водозаборных узлов на реке Курчум с магистральными каналами | Заключение госэкспертизы Актввода в эксплуатацию |  |  | 2025-2027 годы |  |  |  |  | МВРИ МФО |  |  |  |  | Всего 5 264,0 РБ – 204,4 МФО – 5 059,6 |  |  |  |  |  | РБ МФО (ИБР) |  |
| 4 | Реконструкция плотин Лайлинского водохранилища на реке Лайлы и пруда-накопителя на реке Маховка, реконструкция 3-х гидротехнических сооружений на реках Аблакетка, Уланка, Тайынты | Заключение госэкспертизы Актввода в эксплуатацию |  |  | 2024-2027 годы |  |  |  |  | МИО МВРИ |  |  |  |  | Всего 2 252,91 МБ – 204,81 РБ – 2 048,1 |  |  |  |  |  | МБ РБ |  |
| 3. Очистка, дноуглубление, берегоукрупление, расширение и выпрямление русла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Берегоукрепительные и дноуглубительные работы по руслу р.Белая Уба, р.Ульба, р.Солоновочка в с.Аксу, р.Такыр в с.Такыр, р.Бухтарма в с.Коробиха, р.Ульба (участок ул.Интернациональная-Аскар Тау, ул.Кубинская), р.Курчум в с.Топтерек, р.Калгутты в с.Каратогай, р.Быструха, р.Ертис в с. Прапорщиково, р.Кайынды, с.Сарыбель, р.Нарым, р.Быковская, р.Бухтарма в с.Богатырево, Обводного канала, озера Калгуты (уч. Егиндыбулак) | Акты выполненых работ |  |  | 2024-2026 годы |  |  |  |  | МИО |  |  |  |  | 826,56 |  |  |  |  |  | МБ |  |
| 6 | Проведение отчистки, углубления и руслоспрямительные работы по руслу р.Ертис в с.Прапорщиково, р.Глубочанка в п. Глубокое и п. Белоусовка, р.Лайлы, р.Пихтовка, р. Таволжанка, р. Березовка в районе с.Соловьево и пос.Зубовск, р.Калжыр, р.Ульба в пос.Бабкина Мельница, р.Ульба в п.Степное, р.Курчум, р.Кайынды, р.Бухтарма в с.Берель, р.Ульба в улиц Мехнина и Береговая с.Тарханка, р.Мальчат, р.Посеннушка, р.Ульба в с.Тарханка, речки Вторушка и Маслянская в г.Алтай, ручья Безымянный в с.Винное и с.Ушаново, русел арыков р.Талды, Кумовья, Кулунжон, с.Мариногорка | Акты выполненых работ |  |  | 2024-2026 годы |  |  |  |  | МИО |  |  |  |  | 423,3 |  |  |  |  |  | МБ |  |
| 7 | Берегоукрепительные работы бетонирование краев и/или установка бетонных блоков и оголовков двух очковой трубы по ул.Тауелсыздык, на 2-х участках | Акты выполненых работ |  |  | 3 квартал 2024 года |  |  |  |  | МИО |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  | МБ |  |
| 4. Проведение многофакторного обследования гидротехнических сооружений с учетом разработки декларации их безопасности для определения и мониторинга безопасности гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Многофакторное обследование 18-ти гидротехнических сооружений | Акт МФО, Декларация безопасности |  |  | 2025-2028 годы |  |  |  |  | МВРИ МИО |  |  |  |  | Всего 637,7 РБ – 211,1 МБ – 426,6 |  |  |  |  |  | РБ МБ |  |
| Направление 2. Повышение продуктивности оросительной воды в сельском хозяйстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Реконструкция ирригационных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция головных сооружений и магистральных каналов Победа и Каракия на реке Калжыр Курчумского района | Заключение госэкспертизы Акт ввода в эксплуатацию |  |  | # 2024-2027 годы |  |  |  |  | МВРИ МФО |  |  |  |  | # Всего 2 524,1 # РБ – 97,1 # МФО – 2 427,0 |  |  |  |  |  | РБ МФО (ИБР) |  |
| 2 | Реконструкция водохозяйственных систем и сооружений для обеспечения орошаемых земель Тарбагатайского, Курчумского района, 28-оросительных каналов | Заключение госэкспертизы Акт ввода в эксплуатацию |  |  | # 2024-2027 годы |  |  |  |  | МВРИ МФО |  |  |  |  | # Всего 13 365,0 # РБ – 165,0 # МФО – 13 200,0 |  |  |  |  |  | РБ МФО (ИБР) |  |
| 3 | Реконструкция и восстановление водохозяйственных систем и сооружений орошаемых земель Зайсанского Тарбагатайского района, 70-ти внутрихозяйственных каналов | Заключение госэкспертизы Акт ввода в эксплуатацию |  |  | # 2024-2027 годы |  |  |  |  | МВРИ МФО |  |  |  |  | # Всего 7 333,0 # РБ – 133,0 # МФО – 7 200,0 |  |  |  |  |  | РБ МФО (ИБР) |  |
| 2. Повышение эффективности использования водных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4 | # Увеличение орошаемых площадей с применением водосберегающих технологий | Акт выполненых работ |  |  | # 2024-2028 годы |  |  |  |  | # Акимат # Восточно-Казахстанской области, # МВРИ, МСХ, МПС, МЭПР |  |  |  |  | # Всего 95 360,0: # РБ – 53 401,6 # МБ – 22 886,4 # АПК – 19 072,0 |  |  |  |  |  | 50% РБ, 30% МБ, 20% АПК |  |
| Жамбылская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: Мероприятий – 350 Итого 234 555,63 млн. тенге, в том числе РБ – 62 330,8 млн. тенге, МБ – 25 952,8 млн. тенге, МФО – 126 432,03 млн. тенге, ЧИ – 19 840,0 млн. тенге Ожидаемый результат: 1. Объем дополнительно аккумулированной воды (ежегодно млн. м3): 2026 год – 20,4 млн. м3, 2027 год – 30,0 млн. м3. 2. Проведение многофакторного обследования гидротехнических сооружений с учетом разработки декларации их безопасности для определения и мониторинга безопасности гидротехнических сооружений: 2024 год – 1 ед, 2025 год – 6 ед, 2026 год – 11 ед, 2027 год – 3 ед 3. Улучшения коэффицента полезного действия оросительных каналов за счет реконструкции, капитального и ремонтно- восстановительных работ (с 50 до 25 %), а также цифровизации: 2024 год – 50 %, 2025 год – 40 %, 2026 год – 35 %, 2027 год - 30%, 2028 год - 25% 4. Улучшение состояния коллекторно-дренажных сетей и скважин вертикального дренажа оросительных систем за счет реконструкции и ремонтно-восстановительных работ: 2026 год –104 ед. 5. Ввод новых орошаемые площади (ежегодно, тыс. га): 2026 год – 19,85 тыс. га, 2027 год – 15,5 тыс. га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление 1. Развитие водохозяйственной инфраструктуры и противопаводковые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Строительство водохранилищ на реках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство 10-ти водохранилищ (Каракыстак, Сулутор, Кокдонен, Макпал, Шонгер, Молалы, Кызылсай, Ргайты, Калгуты, Акмола) | Заключение госэкспертизы Акт ввода в эксплуатацию |  |  | 2024-2027 годы |  |  |  |  | МИО МВРИ МФО |  |  |  | Всего 3 280,0 МБ – 149,9 РБ – 3 752,0 МФО- 25 828,25 |  |  |  |  |  |  | РБ МБ МФО (ИБР) |  |
| 2 | Строительство наливного пруда Андас-3 | Акт ввода в эксплуатацию |  |  | 2025-2027 годы |  |  |  |  | МВРИ |  |  |  | 636,628 |  |  |  |  |  |  | РБ |  |
| 2. Реконструкция гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция водохранилища Терс-Ащыбулак и Караконызского водохранилища | Заключение госэкспертизы Акт ввода в эксплуатацию |  |  | 2025-2027 годы |  |  |  |  | МВРИ МФО |  |  |  |  | # 5 921,0 |  |  |  |  |  | МФО (ИБР) |  |
| 3. Проведение многофакторного обследования гидротехнических сооружений с учетом разработки декларации их безопасности для определения и мониторинга безопасности гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Многофакторное обследование 21 гидротехнических сооружений | Акт МФО, Декларация безопасности |  |  | 2024-2026 годы |  |  |  |  | МВРИ МИО |  |  |  |  |  |  | # Всего 1 255,9 # РБ – 445,9 МБ – 810,0 |  |  |  | РБ МБ |  |
| Направление 2. Повышение продуктивности оросительной воды в сельском хозяйстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Строительство оросительных каналов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Строительство 2-х каналов Жуалынском районе | Акт ввода в эксплуатацию |  |  | 2025-2026 годы |  |  |  |  | МВРИ МФО |  |  |  |  | 470,89 |  |  |  |  |  | МФО (ИБР) |  |
| 2. Реконструкция оросительных каналов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 | # Реконструкция 137-ти оросительных каналов Жуалынского, Т. Рыскулова, Таласского, Шуского, Меркенского, Мойынкумского района, 14-и магистральных и межхозяйственных каналов | Заключение госэкспертизы Акт ввода в эксплуатацию |  |  | 2024-2027 годы |  |  |  |  | МИО МВРИ МФО |  |  |  |  | Всего 79 001,02 МФО – 78 007,491 МБ – 993,537 |  |  |  |  |  | МБ МФО (ИБР) |  |
| 3. Капитальный ремонт оросительных каналов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3 | # Капитальный ремонт 51 оросительных каналов Байзакского, Меркенского и Сарысуского района | Заключение госэкспертизы Акт ввода в эксплуатацию |  |  | 2024-2026 годы |  |  |  |  | МИО МВРИ МФО |  |  |  |  | Всего 17 594,4 МБ – 21,4 РБ – 1 368,6 МФО – 16 204,4 |  |  |  |  |  | МБ РБ МФО (ИБР) |  |
| 4. Восстановление вертикальных дренажных скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Восстановление 104 вертикальных дренажных скважин в Шуйском и Т. Рыскуловском районах | Заключение госэкспертизы Акт ввода в эксплуатацию |  |  | 2024-2026 годы |  |  |  |  | МИО |  |  |  |  | 170,0 |  |  |  |  |  | МБ |  |
| 5. Автоматизация учета воды на оросительных каналах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция гидропостов с установкой автоматизированных систем учета воды каналов Левообводной - Талас-Аса, Сенкибай, Раис, Раис(Х-2), МР-3 и МР-4 | Акт ввода в эксплуатацию |  |  | 4 квартал 2025 года |  |  |  |  | МВРИ |  |  |  |  | 575,7 |  |  |  |  |  | РБ |  |
| 4. Повышение эффективности использования водных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5 | # Увеличение орошаемых площадей с применением водосберегающих технологий | Акт выполненых работ |  |  | # 2024-2028 годы |  |  |  |  | # Акимат Жамбылской области, # МВРИ, МСХ, МПС, МЭПР |  |  |  |  | # Всего 99 200,0 # РБ – 55 552,0 # МБ – 23 808,0 # АПК – 19 840,0 |  |  |  |  |  | 50% РБ, 30% МБ, 20% АПК |  |
| Область Жетісу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: Мероприятий – 64 Итого 349 696,168 млн. тенге, в том числе РБ – 198 617,45 млн. тенге, МБ – 46 107,83 млн. тенге, МФО – 67 210,89 млн. тенге, ЧИ – 37 760,0 млн. тенге Ожидаемый результат: 1. Объем дополнительно аккумулированной воды (ежегодно млн. м3): 2027 год - 162,0 млн. м3 2. Улучшение состояния русел рек за счет очистных, дноуглубительных, берегоукрепительных и других работ (единиц): 2027 год - 1 ед. 3. Проведение многофакторного обследования гидротехнических сооружений с учетом разработки декларации их безопасности для определения и мониторинга безопасности гидротехнических сооружений: 2025 год – 2 ед., 2026 год – 15 ед., 2027 год – 1 ед, 2028 год – 1 ед. 4. Увеличение орошаемых площадей с применением водосбрегающих технологий (тыс.га в год нарастающий): 2024 год – 31,2 тыс. га, 2025 год – 55,2 тыс. га, 2026 год – 79,2 тыс. га, 2027 год – 103,2 тыс. га, 2028 год –– 127,2 тыс. га 5. Ввод новых орошаемых площадей (ежегодно, тыс. га): 2027 год – 38,86 тыс. га. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление 1. Развитие водохозяйственной инфраструктуры и противопаводковые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Строительство гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство 8-и новых водохранилищ (на р.Биен, р.Биже, р.Хоргос, р.Усек, р.Тышкан, р.Балыкты, р.Жаманты, Баскан) в Аксуском, Коксуском, Панфиловском, Алакольском, районе и г. Талдыкурган | Заключение госэкспертизы Акт ввода в эксплуатацию |  |  | 2024-2027 годы |  |  |  |  | МИО МВРИ МФО |  |  |  |  | Всего 35780,0 МБ – 1 313,1 РБ – 34 600,0 МФО – 7 296,0 |  |  |  |  |  | РБ МБ МФО (ИБР) |  |
| 2. Реконструкция гидротехнических соружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция 3-х водохранилищ с магистральными каналами (Акешки, Ащыбулак, Алмалы) | Заключение госэкспертизы Акт ввода в эксплуатацию |  |  | 2025-2028 годы |  |  |  |  | МВРИ МФО |  |  |  |  | 2 318,7 |  |  |  |  |  | МФО (ИБР) |  |
| 3 | Реконструкция 3-х гидроузлов на реках Тентек, Жаманты, Биен и гидроузла Старый Кушук, сторительство ЛЭП гидроузла на р.Сумбе | Заключение госэкспертизы Акт ввода в эксплуатацию |  |  | 2025-2027 годы |  |  |  |  | МВРИ |  |  |  |  | 2 936,65 |  |  |  |  |  | РБ |  |
| 4 | Реконструкция водозаборного сооружения Тлеули и строительство водозаборной плотины на р.Лепсы Сарканского района, реконструкция водозаборной плотины на р.Каратал | Заключение госэкспертизы Акт ввода в эксплуатацию |  |  | 2025-2027 годы |  |  |  |  | МВРИ |  |  |  |  | 2 686,0 |  |  |  |  |  | РБ |  |
| 3. Очистка, дноуглубление, берегоукрупление, расширение и выпрямление русла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Механизированная очистка протоки Аккаир русла реки Каратал Каратальского района, 2-очередь | Акт выполненых работ |  |  | 4 квартал 2027 год |  |  |  |  | МИО |  |  |  |  | 587,428 |  |  |  |  |  | МБ |  |
| 3. Проведение многофакторного обследования гидротехнических сооружений с учетом разработки декларации их безопасности для определения и мониторинга безопасности гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Многофакторное обследование 19-ти гидротехнического сооружения | Акт МФО, Декларация безопасности |  |  | 2024-2028 годы |  |  |  |  | МВРИ МИО |  |  |  |  | Всего 892,1 РБ - 460,5 МБ – 431,6 |  |  |  |  |  | РБ МБ |  |
| Направление 2. Повышение продуктивности оросительной воды в сельском хозяйстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Реконструкция оросительных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция 11-ти оросительных сетей в Коксуском, Алакольском, Аксуском, Ескельдинском, Каратальском, Панфиловском, Кербулакском районе и г.Талдыкурган | Заключение госэкспертизы Акт ввода в эксплуатацию |  |  | 2024-2028 годы |  |  |  |  | МВРИ МФО |  |  |  |  | Всего 95 203,423 РБ – 40 756,2 МФО – 54 447,223 |  |  |  |  |  | РБ МФО (ИБР) |  |
| 2. Реконструкция и капитальный ремонт магистральных каналов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция 10-и магистральных каналов в Сарканском, Ескельдинском, Каратальском районе и капитальный ремонт магистрального канала в Ескельдинском районе | Заключение госэкспертизы Акт ввода в эксплуатацию |  |  | 2025-2027 годы |  |  |  |  | МИО МВРИ МФО |  |  |  |  | Всего 12 187,17 МБ – 463,7 РБ – 8 574,5 МФО – 3 148,97 |  |  |  |  |  | МБ РБ МФО (ИБР) |  |
| 3. Автоматизация учета воды на оросительных каналах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция гидропостов с установкой автоматизированных систем учета воды каналов Бабелян, Бас-Кунчан, Аяк-Кунчан, Акмолинский, Верхне-Коринский, Тасты-Объединительный и Кушук-Кальпинский | Акт ввода в эксплуатацию |  |  | 4 квартал 2025 года |  |  |  |  | МВРИ |  |  |  |  | 875,6 |  |  |  |  |  | РБ |  |
| 4. Реконструкция скважин и инфраструктур коллекторной-дренажной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Бурение скважин инфраструктур коллекторной-дренажной сети по области Жетісу в целях проведения мелиоративных мероприятий | Акт ввода в эксплуатацию |  |  | 4 квартал 2026 года |  |  |  |  | МВРИ |  |  |  |  | 2 000,0 |  |  |  |  |  | РБ |  |
| 5. Повышение эффективности использования водных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5 | # Увеличение орошаемых площадей с применением водосберегающих технологий | Акт выполненых работ |  |  | # 2024-2028 годы |  |  |  |  | # Акимат по области Жетісу, # МВРИ, МСХ, МПС, МЭПР |  |  |  |  | # Всего 186 800,0 # РБ – 105 728,0 # МБ – 43 312,0 # АПК – 37 760,0 |  |  |  |  |  | 50% РБ, 30% МБ, 20% АПК |  |
| Западно-Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: Мероприятий – 131 Итого 124 226,23 млн. тенге, в том числе РБ – 108 436,99 млн. тенге, МБ – 6 134,4 млн. тенге, МФО – 5 989,73 млн. тенге, ЧИ – 3 584,0 млн. тенге, РГП на ПХВ «Казводхоз» – 81,807 млн. тенге Ожидаемый результат: 1. Объем дополнительно аккумулированной воды (ежегодно млн. м3): 2026 год – 38,0 млн. м3 2. Улучшение состояния русел рек за счет очестных, дноуглубительных и других работ: 2026 год - 3 ед. 3. Проведение многофакторного обследования гидротехнических сооружений с учетом разработки декларации их безопасности для определения и мониторинга безопасности гидротехнических сооружений: 2024 год – 11 ед., 2025 год – 18 ед, 2026 год – 23 ед 4. Улучшения коэффицента полезного действия оросительных каналов за счет реконструкции, капитального и ремонтно- восстановительных работ (с 50 до 39 %), а также цифровизации: 2024 год – 50 %, 2025 год – 47 %, 2026 год – 43 %, 2027 год – 39 % 5. Увеличение орошаемых площадей с применением водосбрегающих технологий (тыс. га в год нарастающий): 2024 год – 9 тыс.га, 2025 год – 11 тыс.га, 2026 год – 12,1 тыс.га, 2027 год –16,1 тыс.га, 2028 год –– 19,1 тыс. га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление 1. Развитие водохозяйственной инфраструктуры и противо паводковые мерроприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Строительство гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство насосной станции для подпитки каскада водохранилищ на реке Барбастау и строительство водохранилищ на реках Большой Узень и Малый Узень | Акт ввода в эксплуатацию |  |  | 4 квартал 2026 года |  |  |  |  | МИО МВРИ |  |  |  |  | Всего 10 020,9 МБ – 105,0 РБ – 9 915,9 |  |  |  |  |  | МБ РБ |  |
| 2. Реконструкция гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция 8-ми водохранилищ (Кировский, Битикский, Донгулюкский, Пятимарский, Сарышаганакский, Чаганский, на реке Караоба, села Муратсай), реконструкция головного сооружения УКООС и плотины на р.Малая Быковка | Заключение госэкспертизы Акт ввода в эксплуатацию |  |  | 2024-2027 годы |  |  |  |  | МИО МВРИ |  |  |  |  | # Всего 16 920,0 # МБ – 258,0 # РБ – 16 662,0 |  |  |  |  |  | МБ РБ |  |
| 3. Капитальный ремонт головного сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт 19-ти водохранилищ района Байтерек, Теректинского, Акжаикского, Жанибекского района и головного сооружения Мамайского гидроузла | Заключение госэкспертизы Акт выполненных работ |  |  | 2025-2027 годы |  |  |  |  | МИО МВРИ |  |  |  |  | Всего 10 251,3 МБ – 170,0 РБ – 10 081,3 |  |  |  |  |  | МБ РБ |  |
| 4. Очистка, дноуглубление, берегоукрупление, расширение и выпрямление русла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | # Расчистка и расширение реки Деркул в пределах с.Таскала, расчистка русла реки Утва и берегоукрепительные работы реки Урал у бесплотинного водозабора УКООС выше с. Круглоозерное | Акт выполненных работ |  |  | # 4 квартал 2026 года |  |  |  |  | # МИО МВРИ |  |  |  |  | # Всего 10 315,0 # МБ – 15,0 # РБ – 10 300,0 |  |  |  |  |  | МБ РБ |  |
| 5. Проведение многофакторного обследования гидротехнических сооружений с учетом разработки декларации их безопасности для определения и мониторинга безопасности гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Многофакторное обследование 52-х гидротехнического сооружения | Акт МФО, Декларация безопасности |  |  | 2025-2026 годы |  |  |  |  | МВРИ МИО |  |  |  |  | Всего 1 533,194 РБ - 602,594 МБ – 930,6 |  |  |  |  |  | РБ МБ |  |
| Направление 2. Повышение продуктивности оросительной воды в сельском хозяйстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Реконструкция оросительных каналов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Реконструкция 8-и магистральных каналов и 30-и обводнительных каналов | Заключение госэкспертизы Акт выполненных работ |  |  | # 2025-2027 годы |  |  |  |  | # МИО # МВРИ # МФО |  |  |  |  | # Всего 46 418,83 МБ – 280,0 РБ – 40 149,1 МФО – 5 989,73 |  |  |  |  |  | МБ РБ МФО (ИБР) |  |
| # 2 | # Реконструкция Жанибекского обводнительно-оросительной системы | Заключение госэкспертизы Акт выполненных работ |  |  | # 2025-2027 годы |  |  |  |  | # МВРИ |  |  |  |  | # Всего 3 609,907 # РБ – 3 528,8 # СС – 81,107 |  |  |  |  |  | РБ РГП на ПХВ «Казводхоз» |  |
| # 3 | # Капитальный ремонт соединительного канала «Река Малый Узень – озеро Рыбный Сакрыл» | Заключение госэкспертизы Акт выполненных работ |  |  | # 2025-2027 годы |  |  |  |  | # МВРИ |  |  |  |  | # 306,0 |  |  |  |  |  | РБ |  |
| 2. Реконструкция систем лиманного орошения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4 | # Реконструкция 4-х систем лиманного орошения Акжаикского, Каратюбинского, Казталовского района | Заключение госэкспертизы Акт ввода в эксплуатацию |  |  | # 2025-2026 годы |  |  |  |  | # МИО # МВРИ |  |  |  |  | # Всего 7 237,1 # МБ – 75,0 # РБ – 7 162,1 |  |  |  |  |  | МБ РБ |  |
| 3. Повышение эффективности использования водных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5 | # Увеличение орошаемых площадей с применением водосберегающих технологий | Акт выполненных работ |  |  | # 2024-2028 годы |  |  |  |  | # Акимат Западно-Казахстанской области, # МВРИ, МСХ, МПС, МЭПР |  |  |  |  | # Всего 17 920,0 # РБ – 10 035,2 # МБ – 4 300,8 # АПК – 3 584,0 |  |  |  |  |  | 50% РБ, 30% МБ, 20% АПК |  |
| Карагандинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: Мероприятий – 57 Итого 65 273,2 млн. тенге, в том числе РБ – 50 250,6 млн. тенге, МБ – 8 287,0 млн. тенге, МФО – 1 071,6 млн. тенге, ЧИ – 5 664,0 млн. тенге Ожидаемый результат: 1. Объем дополнительно аккумулированной воды (ежегодно млн. м3): 2027 год – 94,0 млн. м3, 2. Улучшение состояния русел рек за счет очистных, дноуглубительных, берегоукрепительных и других работ (единиц): 2024-9 ед., 2025 год – 1 ед, 2027 год – 1 ед, 3. Проведение многофакторного обследования гидротехнических сооружений с учетом разработки декларации их безопасности для определения и мониторинга безопасности гидротехнических сооружений: 2026 год – 19 ед. 4. Улучшения коэффицента полезного действия оросительных каналов за счет реконструкции, капитального и ремонтно- восстановительных работ (с 40 до 35 %), а также цифровизации: 2027 год – 40 %, 2028 год – 35 %. 5. Увеличение орошаемых площадей с применением водосбрегающих технологий (тыс.га в год нарастающий): 2024 год – 12,1 тыс. га, 2025 год – 18,0 тыс. га, 2026 год – 22,0 тыс. га, 2027 год – 26,0 тыс. га, 2028 год –– 29,0 тыс. га. 6. Ввод новых орошаемых площадей (ежегодно, тыс. га): 2026 год – 1,8 тыс. га, 2027 год – 1,2 тыс. га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление 1. Развитие водохозяйственной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Строительство гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство водохранилища на реке Нура Каркаралинского района и водохранилища Садовое на реке Үлкен –Құндызды Осакаровкого района | Заключение госэкспертизы Акт ввода в эксплуатацию | 2025-2027 годы |  |  |  |  | МВРИ |  |  |  | # 8 606,3 |  |  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |
| 2. Реконструкция гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция и техническое перевооружение гидроузла Самаркандского водохранилища | Заключение госэкспертизы Акт ввода в эксплуатацию | 2025-2027 годы |  |  |  |  | МВРИ |  |  |  | 4 049,0 |  |  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |
| 3. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт водохранилища Танатбай и 2-х плотин Тогызкудык, Тихоновка | Заключение госэкспертизы Акт ввода в эксплуатацию | 2025-2026 годы |  |  |  |  | МИО МВРИ |  |  |  | Всего 2 513,2 МБ – 542,0 РБ – 1 971,2 |  |  |  |  |  |  |  | РБ МБ |  |  |
| 4. Очистка, дноуглубление, берегоукрупление, расширение и выпрямление русла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Очистка чащи Жартасского водохранилища | Заключение госэкспертизы Акт выполненых работ | 2025-2027 годы |  |  |  |  | МВРИ |  |  |  | 2 298,0 |  |  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |
| 5 | Санация русла рек Большая Букпа, | Акт выполненых работ | 4 квартал 2025 года |  |  |  |  | МИО |  |  |  | 170,0 |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |
| 6 | Разработка проектно-сметной документации на санацию рек Сабыркожа, Улкен-Кундызды, Нура, Шерубай-Нура | Заключение Госэкспертизы | 4 квартал 2024 года |  |  |  |  | МИО |  |  |  | 47,2 |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |
| 7 | Расчистка берега реки Кундызды, очистка и углубление водоотводного канала, дноуглубление русла реки Жарлы и спрямление и расширение русла реки Коктал, Укрепление тела плотины Байкадам в местах переливов. | Акт выполненых работ | 4 квартал 2024 года |  |  |  |  | МИО |  |  |  | 12,1 |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |
| 5. Проведение многофакторного обследования гидротехнических сооружений с учетом разработки декларации их безопасности для определения и мониторинга безопасности гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Многофакторное обследование 19 гидротехнических сооружений | Акт МФО, Декларация безопасности | 2024-2026 годы |  |  |  |  | МВРИ МИО |  |  |  | Всего 796,9 РБ – 544,9 МБ – 252 |  |  |  |  |  |  |  | РБ МБ |  |  |
| Направление 2. Повышение продуктивности оросительной воды в сельском хозяйстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Строительство магистрального трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство 3-х магистральных трубопрободов Бухар-Жырауского и Осакаровского района | Заключение госэкспертизы Акт ввода в эксплуатацию | 2025-2026 годы |  |  |  |  | МИО МВРИ |  |  |  | Всего 3 280,0 МБ – 85,0 РБ – 3 195,0 |  |  |  |  |  |  |  | РБ МБ |  |  |
| 2 | Строительство системы орошения сельско-хозяйственных культур Осакаровский район | Акт ввода в эксплуатацию | 2024-2026 годы |  |  |  |  | МВРИ МФО |  |  |  | 1 071,6 |  |  |  |  |  |  |  | МФО (ИБР) |  |  |
| 2. Реконструкция магистрального канала и трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 | # Реконструкция 6-и магистарльного канала, реконструкция 9-ти магистральных трубопроводов сельских округов | Заключение госэкспертизы Акт ввода в эксплуатацию |  | # 2024-2027 годы |  |  |  |  | МИО МВРИ |  |  |  | Всего 14 108,8 МБ – 381,8 # РБ – 13 727,0 |  |  |  |  |  |  | РБ МБ |  |  |  |
| 2. Повышение эффективности использования водных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Увеличение орошаемых площадей с применением водосберегающих технологий | Акт выполненых работ | # 2024-2028 годы |  |  |  |  | # Акимат Карагандинской области, # МВРИ, МСХ, МПС, МЭПР |  |  |  | # Всего 28 320,0 # РБ – 15 859,2 # МБ – 6 796,8 # АПК – 5 664,0 |  |  |  |  |  |  |  | 50% РБ, 30% МБ, 20% АПК |  |  |  |
| Костанайская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: Мероприятий – 34 Итого 47 422,14 млн. тенге, в том числе РБ – 30 428,1 млн. тенге, МБ – 98588,161 млн. тенге, ЧИ – 7 136,0 млн. тенге Ожидаемый результат: 1. Проведение многофакторного обследования гидротехнических сооружений с учетом разработки декларации их безопасности для определения и мониторинга безопасности гидротехнических сооружений: 2024 год – 3 ед 2025 год – 6 ед.2026 год – 9 ед. 2. Улучшение состояния русел рек за счет очистных, дноуглубительных, берегоукрепительных и других работ (единиц): 2024год - 4 ед. 3. Улучшения коэффицента полезного действия оросительных каналов за счет реконструкции, капитального и ремонтно- восстановительных работ (с 40 до 35 %), а также цифровизации: 2027 год – 40 %, 2028 год – 35 %. 4. Увеличение орошаемых площадей с применением водосбрегающих технологий (тыс.га в год нарастающий): 2024 год – 12,1 тыс. га, 2025 год – 18,0 тыс. га, 2026 год – 22,0 тыс. га, 2027 год – 26,0 тыс. га, 2028 год –– 29,0 тыс. га. 5. Ввод новых орошаемых площадей (ежегодно, тыс. га): 2027 год – 22,62 тыс. га., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление 1. Развитие водохозяйственной инфраструктуры и противопаводковые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Реконструкция гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция 4-х водохранилищ (Верхне-Тобольское, Каратомарское, Амангельдинское, на р.Тюнтюгур) | Заключение госэкспертизы Акт ввода в эксплуатацию | 2024-2028 годы |  |  |  |  | МИО МВРИ |  |  |  | # Всего 9 691,98 # РБ – 9 600,0 # МБ – 91,95 |  |  |  |  |  |  |  | РБ МБ |  |  |  |
| 2 | Реконструкция плотин Албарбогет, Бижан и с.Степное Карасуского района | Заключение госэкспертизы Акт ввода в эксплуатацию | 2024-2025 годы |  |  |  |  | МВРИ МИО |  |  |  | Всего 512,55 РБ – 321,46 МБ – 178,09 |  |  |  |  |  |  |  | РБ МБ |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт ограждающей дамбы в г.Тобыл и разработка ПСД дамб №3, №4 на территории с.Буревестник Наурзумского района и с.Шокай Алтынсаринского района | Акт выполненых работ Заключение Госэкспертизы | 2024-2027 годы |  |  |  |  | МИО |  |  |  | 266,369 |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |
| 2. Очистка, дноуглубление, берегоукрупление, расширение и выпрямление русла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Очистка русла рек Тобол и разработка ПСД по очистке русел рек Торгай, Шортанды, Тобол | Заключение госэкспертизы Акт выполненых работ | 4 квартал 2024 года |  |  |  |  | МИО |  |  |  | 480,7 |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |
| 5 | Очистка и дноуглубление озера Тарелочка | Акт выполненых работ | 4 квартал 2024 года |  |  |  |  | МИО |  |  |  | 51,352 |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |
| 3. Проведение многофакторного обследования гидротехнических сооружений с учетом разработки декларации их безопасности для определения и мониторинга безопасности гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Многофакторное обследование 18 гидротехнических сооружений | Акт МФО, Декларация безопасности | 2024-2026 годы |  |  |  |  | МВРИ МИО |  |  |  | # Всего 752,3 # РБ – 525,8 МБ – 226,5 |  |  |  |  |  |  |  | РБ МБ |  |  |  |
| Направление 2. Повышение продуктивности оросительной воды в сельском хозяйстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Повышение эффективности использования водных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Увеличение орошаемых площадей с применением водосберегающих технологий | Акты выполненых работ | # 2024-2028 годы |  |  |  |  | # Акимат Костанайской области, # МВРИ, МСХ, МПС, МЭПР |  |  |  | # Всего 35 680,0 # РБ – 19 980,8 # МБ – 8 563,2 # АПК – 7 136,0 |  |  |  |  |  |  |  | 50% РБ, 30% МБ, 20% АПК |  |  |  |
| Кызылординская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: Мероприятий – 2001 Итого 161 872,1 млн. тенге, в том числе РБ – 107 638,92 млн. тенге, МБ – 10 687,78 млн. тенге, МФО – 35 790,68 млн. тенге, ЧИ – 7 040 млн. тенге, РГП на ПХВ «Казводхоз» – 714,7 млн. тенге Ожидаемый результат: 1. Объем дополнительно аккумулированной воды: 2026 год – 775,0 млн. м3 2. Проведение многофакторного обследования гидротехнических сооружений с учетом разработки декларации их безопасности для определения и мониторинга безопасности гидротехнических сооружений: 2024 год – 3 ед, 2025 год – 6 ед., 2026 год – 3 ед. 3. Улучшения коэффицента полезного действия оросительных каналов за счет реконструкции, капитального и ремонтно- восстановительных работ (с 50 до 35 %): 2024 год – 50 %, 2025 год – 47 %, 2026 год – 43 %, 2027 год – 39 %, 2028 год – 35 % 4. Увеличение орошаемых площадей с применением водосбрегающих технологий (тыс.га в год нарастающий): 2024 год – 4,2 тыс. га, 2025 год – 9,2 тыс. га, 2026 год – 14,2 тыс. га, 2027 год – 19,2 тыс. га, 2028 год –– 24,2 тыс. га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление 1. Развитие водохозяйственной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Строительство гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительства водохранилища на протоке Караузяк и гидроузла возле села Аманоткель | Заключение госэкспертизы Акт ввода в эксплуатацию | 202-2027 годы |  |  |  |  | МВРИ |  |  |  | 39 246,4 |  |  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |
| 2. Реконструкция гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция водохранилища Жидели | Заключение госэкспертизы Акт ввода в эксплуатацию | 2025-2027 годы |  |  |  |  | МВРИ |  |  |  | # 963,0 |  |  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |
| 3 | Сохранение Кокаральской дамбы и восстановление дельты реки Сырдарья | Акт ввода в эксплуатацию | 4 квартал 2025 года |  |  |  |  | МВРИ |  |  |  | # 4 582,0 |  |  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |
| 4 | Реконструкция 2-х гидроузлов Кызылординского и Аклак | Заключение госэкспертизы Акт ввода в эксплуатацию | 2025-2027 годы |  |  |  |  | МВРИ |  |  |  | # 3 991,3 |  |  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |
| 3. Проведение многофакторного обследования гидротехнических сооружений с учетом разработки декларации их безопасности для определения и мониторинга безопасности гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Многофакторное обследование 12 гидротехнических сооружений | Акт МФО, Декларация безопасности | 2024-2026 годы |  |  |  |  | МВРИ МИО |  |  |  | # Всего 508,3 # РБ – 340,2 # МБ – 168,1 |  |  |  |  |  |  |  | РБ МБ |  |  |  |
| Направление 2. Повышение продуктивности оросительной воды в сельском хозяйстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Строительство оросительных каналов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство 2-х подпитывающих канал Жанакорганского и Шиелийского района | Заключение госэкспертизы Акт ввода в эксплуатацию | 2025-2028 годы |  |  |  |  | МИО МВРИ |  |  |  | Всего 3 280,0 МБ – 54,28 # РБ – 488,57 МФО- 1695,88 |  |  |  |  |  |  |  | РБ МБ МФО |  |  |  |
| 2 | Строительство подпорного сооружения на реке Сырдарья и строительство оросительной системы на Тайпаккольской и Кандыаральской озерных системах | Заключение госэкспертизы Акт ввода в эксплуатацию | 2025-2028 годы |  |  |  |  | МВРИ |  |  |  | 3 549,5 |  |  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |
| 2. Реконструкция оросительных каналов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция 26-и магистральных и межхозяйственных каналов, 21 единиц коллекторов и Кызылординского Левобережного магистрального канала | Заключение госэкспертизы Акт ввода в эксплуатацию | 4 квартал 2025 года |  |  |  |  | МВРИ МФО |  |  |  | Всего 36 946,7 РБ – 4 279,0 МФО – 32 667,7 |  |  |  |  |  |  |  | РБ МФО |  |  |  |
| 3. Капитальный ремонт каналов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт 6 каналов Аральского, Казалинского, Сырдарьинского, Шиелийского района, проведение ремонтных и очистных работ 21 канала, находящегося в коммунальной собственности и повышение водообеспеченности орошаемых земель области | Акты выполненых работ | 2025-2028 годы |  |  |  |  | МИО МВРИ |  |  |  | Всего 3 280,0 МБ – 2 017,4 РБ – 2 184,45 МФО – 1 427,1 СС – 132,0 |  |  |  |  |  |  |  | РБ МБ МФО РГП на ПХВ «Казводхоз» |  |  |  |
| 4. Автоматизация водораспределения по каналу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Автоматизация водораспределения по каналу Ширкейли и автоматизация учета воды на 4-х магистральных и 12- ти межхозяйственных каналов | Акт ввода в эксплуатацию | 2024-2028 годы |  |  |  |  | МИО МВРИ |  |  |  | 20 470,0 |  |  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |
| 6 | Реконструкция 2-х гидропостов с внедрением автоматизированных систем учёта воды | Заключение госэкспертизы Акт ввода в эксплуатацию | 4 квартал 2025 года |  |  |  |  | МВРИ МФО |  |  |  | Всего 2 743,7 СС – 582,7 РБ – 2 161,0 |  |  |  |  |  |  |  | РБ РГП на ПХВ Казводхоз |  |  |  |
| 5. Реконструкция 144 вертикальных дренажных скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Реконструкция 144 вертикальных дренажных скважин и 1730 единиц контрольных скважин на орошаемых полях | Заключение госэкспертизы Акты выполненых работ | 2025-2028 годы |  |  |  |  | МВРИ |  |  |  | 9 221,0 |  |  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |
| 6. Повышение эффективности использования водных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6 | # Увеличение орошаемых площадей с применением водосберегающих технологий | Акт выполненных работ | # 2024-2028 годы |  |  |  |  | # Акимат Кызылординской области, # МВРИ, МСХ, МПС, МЭПР |  |  |  | # Всего 35 200,0 # РБ – 19 712,0 # МБ – 8 448,0 # АПК – 7 040,0 |  |  |  |  |  |  |  | 50% РБ, 30% МБ, 20% АПК |  |  |  |
| Мангистауская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: Мероприятий – 5 Итого 2 684,592 млн. тенге, в том числе РБ – 2 120,1 млн. тенге, МБ – 564,492 млн. тенге Ожидаемый результат: 1. Проведение многофакторного обследования гидротехнических сооружений с учетом разработки декларации их безопасности для определения и мониторинга безопасности гидротехнических сооружений: 2025 год – 1 ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление 1. Развитие водохозяйственной инфраструктуры и противопаводковые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Реконструкция гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция плотины Сарыкабакского водохранилище в селе Жармыш, Мангистауского района Мангистауской области | Акт ввода в эксплуатацию |  |  |  | 4 квартал 2025 года |  |  |  |  | МИО МВРИ |  |  |  |  | Всего 905,184 МБ – 485,092 РБ – 420,092 |  |  |  |  |  | МБ РБ |  |  |
| 2. Капитальный ремонт дамб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт дамб «Ыргызбай, «Карасай», «Даукара» в Бейнеуском районе | Заключение госэкспертизы Акты выполненых работ |  |  |  | 2024-2026 годы |  |  |  |  | МИО МВРИ |  |  |  |  | Всего 1 765,4 МБ – 65,4 РБ – 1 700,0 |  |  |  |  |  | МБ РБ |  |  |
| 3. Проведение многофакторного обследования гидротехнических сооружений с учетом разработки декларации их безопасности для определения и мониторинга безопасности гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Водохранилище "Сарыкабак" | Акт МФО, Декларация безопасности |  |  |  | 4 квартал 2025 года |  |  |  |  | МИО |  |  |  |  | 14,0 |  |  |  |  |  | МБ |  |  |
| Павлодарская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: Мероприятий – 50 Итого 163 878,34 млн. тенге, в том числе РБ – 106 111,74 млн. тенге, МБ – 36 070,6 млн. тенге, ЧИ – 21 696,0 млн. тенге Ожидаемый результат: 1. Улучшение состояния русел рек за счет очистных, дноуглубительных, берегоукрепительных и других работ (единиц): 2025 год – 1 ед, 2. Проведение многофакторного обследования гидротехнических сооружений с учетом разработки декларации их безопасности для определения и мониторинга безопасности гидротехнических сооружений: 2025 год – 21 ед. 3. Улучшения коэффицента полезного действия оросительных каналов за счет реконструкции, капитального и ремонтно- восстановительных работ (с 40 до 35 %), а также цифровизации: 2027 год – 40 %, 2028 год – 35 %. 4. Увеличение орошаемых площадей с применением водосбрегающих технологий (тыс.га в год нарастающий): 2024 год – 93,0 тыс. га, 2025 год – 109,2 тыс. га, 2026 год – 128,0 тыс. га, 2027 год – 137,0 тыс. га, 2028 год –– 141,0 тыс. га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление 1. Развитие водохозяйственной инфраструктуры и противопаводковые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Строительство гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка ТЭО и ПСД водохранилище возле р. Ертис и с. Жумыскер Майского района | Заключение госэкспертизы Акт ввода в эксплуатацию |  |  |  | 4 квартал 2027 года |  |  |  |  | МИО |  |  |  |  | # 470,0 |  |  |  |  |  | МБ |  |  |
| 2. Реконструкция гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Восстановление аварийной плотины №87 и гидроузла №4 филиала Канала им. Каныша Сатпаева | Заключение госэкспертизы Акты выполненых работ |  |  |  | 2024-2026 годы |  |  |  |  | МВРИ |  |  |  |  | # 4 800,0 |  |  |  |  |  | РБ |  |  |
| 3. Очистка, дноуглубление, берегоукрупление, расширение и выпрямление русла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Берегоукрепительные работы в районе с. Башмачное, Железинского района | Акты выполненых работ |  |  |  | 4 квартал 2024 года |  |  |  |  | МИО |  |  |  |  | 452,0 |  |  |  |  |  | МБ |  |  |
| 4 | Расчистка протоков р. Иртыш в Иртышском района | Акты выполненых работ |  |  |  | 4 квартал 2024 года |  |  |  |  | МИО |  |  |  |  | 1 795,2 |  |  |  |  |  | МБ |  |  |
| 5 | Расчистка протоков реки Иртыш в с.Жанаул, с.Мичурино, с.Черноярка и с.Новочерноярка Павлодарского района | Акты выполненых работ |  |  |  | 4 квартал 2025 года |  |  |  |  | МИО |  |  |  |  | 3 500,0 |  |  |  |  |  | МБ |  |  |
| 4. Проведение многофакторного обследования гидротехнических сооружений с учетом разработки декларации их безопасности для определения и мониторинга безопасности гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Многофакторное обследование 21 гидротехнических сооружений | Акт МФО, Декларация безопасности |  |  |  | 4 квартал 2025 года |  |  |  |  | МВРИ МИО |  |  |  |  | # Всего 429,5 # РБ – 415,5 МБ – 14,0 |  |  |  |  |  | РБ МБ |  |  |
| Направление 2. Повышение продуктивности оросительной воды в сельском хозяйстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (ИКИ) для орошения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Строительство 3-х ИКИ в Актогайском и Майском районе для орошения | Акт ввода в эксплуатацию |  |  |  | # 4 квартал # 2024 года |  |  |  |  | # МВРИ |  |  |  |  | # 224,6 |  |  |  |  |  | РБ |  |  |
| 2. Реконструкция оросительных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 | # Реконструкция канала Иртыш-Успенка, | Акт ввода в эксплуатацию |  |  |  | # 4 квартал 2024 года |  |  |  |  | # МВРИ |  |  |  |  |  |  | # 2 500,0 |  |  |  | РБ |  |  |
| # 3 | # Реконструкция Лебяженской оросительной системы района Ақкулы | Заключение госэкспертизы Акт ввода в эксплуатацию |  |  |  | # 2026-2028 годы |  |  |  |  | # МИО # МВРИ |  |  |  |  |  |  | # Всего 16 380,0 # РБ – 14 580,0 # МБ – 1 800,0 |  |  |  | МБ РБ |  |  |
| # 4 | # Реконструкция гидромелиоративных систем в Баянаульском, Майском районе | Заключение госэкспертизы Акт ввода в эксплуатацию |  |  |  | # 2023-2027 годы |  |  |  |  | # МИО # МВРИ |  |  |  |  |  |  | # Всего 19 962,84 # РБ – 18 612,84,0 # МБ – 1 350,0 |  |  |  | МБ РБ |  |  |
| # 5 | # Реконструкция системы лиманного орошения в районе Аккулы и Иртышском, Павлодарском, Шидертинском районе | Заключение госэкспертизы Акт ввода в эксплуатацию |  |  |  | # 2024-2028 годы |  |  |  |  | # МИО # МВРИ |  |  |  |  |  |  | # Всего 4 885,0 # МБ – 655,0 # РБ – 4 230,0 |  |  |  | МБ РБ |  |  |
| 3. Повышение эффективности использования водных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4 | # Увеличение орошаемых площадей с применением водосберегающих технологий | Акт выполненых работ |  |  |  | # 2024-2028 годы |  |  |  |  | # Акимат Павлодарской области, # МВРИ, МСХ, МПС, МЭПР |  |  |  |  | # Всего 108 480,0 # РБ – 60 748,8 # МБ – 26 034,4 # АПК – 21 696,0 |  |  |  |  |  | 50% РБ, 30% МБ, 20% АПК |  |  |
| Северо-Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: Мероприятий – 9 Итого 33 740,5 млн. тенге, в том числе РБ – 23 915,7 млн. тенге, МБ – 5 600,8 млн. тенге, ЧИ – 4 224,0 млн. тенге Ожидаемый результат: 1. Объем дополнительно аккумулированной воды (ежегодно млн. м3): 2026 год – 7,5 млн. м3, 2. Проведение многофакторного обследования гидротехнических сооружений с учетом разработки декларации их безопасности для определения и мониторинга безопасности гидротехнических сооружений: 2028 год – 1 ед. 3. Улучшения коэффицента полезного действия оросительных каналов за счет реконструкции, капитального и ремонтно- восстановительных работ (с 40 до 35 %), а также цифровизации: 2026 год – 40 %, 2027 год – 35 %. 4. Увеличение орошаемых площадей с применением водосбрегающих технологий (тыс. га в год нарастающий): 2024 год – 13,1 тыс. га, 2025 год – 23,2 тыс. га, 2026 год – 35,0 тыс. га, 2027 год – 45,0 тыс. га, 2028 год –– 64,0 тыс. га 5. Ввод новых орошаемых площадей (тыс. га): 2025 год – 6,5тыс. га. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление 1. Развитие водохозяйственной инфраструктуры и противопаводковые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Строительство гидротехнических соружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство Жамбылской водоподъемной плотины с водохранилищем на реке Талдысай Уалихановского района | Заключение госэкспертизы Акт ввода в эксплуатацию |  |  |  | # 2025-2026 годы |  |  |  |  | МИО МВРИ |  |  |  |  | Всего 881,0 МБ – 41,0 РБ – 840,0 |  |  |  |  |  | МБ РБ |  |  |
| 2 | Строительство Тайсаринского гидроузла на реке Тайсары район им.Г.Мусрепова | Заключение госэкспертизы Акт ввода в эксплуатацию |  |  |  | # 2025-2026 годы |  |  |  |  | МИО МВРИ |  |  |  |  | Всего 4738,0 МБ – 66,0 # РБ – 4 672,0 |  |  |  |  |  | МБ РБ |  |  |
| 2. Капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических соружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт 2-х автодорожных мостов Сергеевского и Петропавловского гидроузла | Заключение госэкспертизы Акт ввода в эксплуатацию |  |  |  | # 2025-2027 годы |  |  |  |  | МВРИ |  |  |  |  | 2100 |  |  |  |  |  | РБ |  |  |
| 4 | Реконструкция водоподъемной плотины с водохранилищем Уалихановского района | Заключение госэкспертизы Акт ввода в эксплуатацию |  |  |  | # 2025-2026 годы |  |  |  |  | МИО МВРИ |  |  |  |  | # Всего 1 321,0 # МБ – 75,0 РБ – 1246,0 |  |  |  |  |  | МБ РБ |  |  |
| 5 | Реконструкция Шарыкского гидроузла, с водохранилищем на реке Шарык район им.Г.Мусрепова | Заключение госэкспертизы Акт ввода в эксплуатацию |  |  |  | # 2027-2029 годы |  |  |  |  | МВРИ |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | РБ |  |  |
| 3. Проведение многофакторного обследования гидротехнических сооружений с учетом разработки декларации их безопасности для определения и мониторинга безопасности гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Шарыкский гидроузел с водохранилищем на р.Шарык | Акт МФО, Декларация безопасности |  |  |  | # 4 квартал 2028 года |  |  |  |  | МВРИ |  |  |  |  | 30,5 |  |  |  |  |  | РБ |  |  |
| Направление 2. Повышение продуктивности оросительной воды в сельском хозяйстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Строительство ирригационных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Строительство Иманбурлукского канала и его оросительно-обводнительной системы | Заключение госэкспертизы Акт ввода в эксплуатацию |  |  |  | # 2024-2025 годы |  |  |  |  | МИО МВРИ |  |  |  |  | # Всего 3 450,0 # МБ – 350,0 # РБ – 3100,0 |  |  |  |  |  | МБ РБ |  |  |
| 2. Повышение эффективности использования водных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 | # Увеличение орошаемых площадей с применением водосберегающих технологий | Акт выполненых работ |  |  |  | # 2024-2028 годы |  |  |  |  | # Акимат Северо-Казахстанской области, # МВРИ, МСХ, МПС, МЭПР |  |  |  |  | # Всего 21 120,0 # РБ – 11 827,2 # МБ – 5 068,8 # АПК – 4 224,0 |  |  |  |  |  | 50% РБ, 30% МБ, 20% АПК |  |  |
| Туркестанская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: Мероприятий – 1 947 Итого 862 992,34 млн. тенге, в том числе РБ – 285 188,5 млн. тенге, МБ – 219 548,6 млн. тенге, МФО – 316 627,24 млн. тенге, ЧИ – 41 628,0 млн. тенге, РГП на ПХВ «Казводхоз» – 28,0 млн. тенге Ожидаемый результат: 1. Объем дополнительно аккумулированной воды: 2026 год - 120.3 млн. м3, 2. Улучшение состояния русел рек за счет очистных, дноуглубительных, берегоукрепительных и других работ: 2025 год – 4 ед. 3. Проведение многофакторного обследования гидротехнических сооружений с учетом разработки декларации их безопасности для определения и мониторинга безопасности гидротехнических сооружений: 2025 год – 5 ед., 2026 год – 28 ед., 2027 год – 5 ед. 4. Улучшения коэффицента полезного действия оросительных каналов за счет реконструкции, капитального и ремонтно- восстановительных работ (с 50 до 30 %), а также цифровизации: 2024 год – 50 %, 2025 год – 45 %, 2026 год – 40 %, 2027 год – 35 %, 2028 год – 30 % 5. Увеличение орошаемых площадей с применением водосбрегающих технологий (тыс.га в год нарастающий): 2024 год – 54,3 га, 2025 год – 81,3 га, 2026 год – 108,3 га, 2027 год – 135,3 га, 2028 год –– 162,3 га. 6. Улучшение состояния коллекторно-дренажных сетей и скважин вертикального дренажа оросительных систем за счет реконструкции и ремонтно-восстановительных работ: 2026 год –1585 ед. 7. Ввод новых орошаемые площади (ежегодно, тыс. га): 2026 год – 135,5 тыс. га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление 1. Развитие водохозяйственной инфраструктуры и противопаводковые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Строительство гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство 3-х водохранилищ (Байдибек ата, Боралдай, Иқан су) | Заключение госэкспертизы Акт ввода в эксплуатацию |  |  |  | # 2024-2026 годы |  |  |  |  | МИО МВРИ МФО |  |  |  |  | Всего 35 260,3 МБ – 275,0 МФО- 15 000,0 РБ -19 985,3 |  |  |  |  |  | МБ РБ МФО (ИБР) |  |  |
| 2. Реконструкция гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция 2-х водохранилищ Бадам, Актобе, Оймаутского гироузла и Коксарайского контррегулятора | Заключение госэкспертизы Акт ввода в эксплуатацию |  |  |  | # 2025-2027 годы |  |  |  |  | МВРИ МФО РГП на ПХВ «Казводхоз» |  |  |  |  | Всего 52 213,1 РБ – 7 185,1 # МФО- 45 000,0 СС – 28,0 |  |  |  |  |  | РБ МФО (ИБР) РГП на ПХВ «Казводхоз» |  |  |
| 3. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт 3-х водохранилищ (Боген, Коскорган, Майдантал) и 12-ти водохранилищ коммунальной собственности (Жамбыл, Аксумбе, Бакырлы, Кумысты-1, Куркыреук, Агынай, Кокибел, Рабат, Ащы, Узунбулак, Шылтыр, Кулан) | Заключение госэкспертизы Акты выполненых работ |  |  |  | # 2024-2027 годы |  |  |  |  | МИО |  |  |  |  | # 37 301,0 |  |  |  |  |  | МБ |  |  |
| 3. Очистка, дноуглубление, берегоукрупление, расширение и выпрямление русла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Береугоукрепительные работы на реках Баялдыр, Карашык, Жанакорган и расчистка русла реки Тастаксай | Акт ввода в эксплуатацию |  |  |  | 4 квартал # 2025 года |  |  |  |  | МИО |  |  |  |  | # 240,04 |  |  |  |  |  | МБ |  |  |
| 4. Проведение многофакторного обследования гидротехнических сооружений с учетом разработки декларации их безопасности для определения и мониторинга безопасности гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Многофакторное обследование 38 гидротехнических сооружений | Акт МФО, Декларация безопасности |  |  |  | 2025-2027 годы |  |  |  |  | МВРИ МИО |  |  |  |  | # Всего 1 241,2 # РБ – 1 007,6 МБ – 233,6 |  |  |  |  |  | РБ МБ |  |  |
| Направление 2. Повышение продуктивности оросительной воды в сельском хозяйстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Реконструкция оросительных каналов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Реконструкция 58-и оросительных каналов, 3-х магистральных каналов и трансграничных магистральных каналов БКМК, Ханым и Зах | Заключение госэкспертизы # Акт ввода в эксплуатацию |  |  |  | # 2024-2027 годы |  |  |  |  | МВРИ # МФО |  |  |  |  | Всего 173 153,7 РБ – 7 119,7 # МФО – 166 034,0, |  |  |  |  |  | РБ МФО (ИБР) |  |  |
| # 2 | # Реконструкция водовода машинным методом имени 20-летия Независимости, 20 единиц подземных трубчатых каналов Казыгуртского, Сарыагашского района | Заключение госэкспертизы # Акт ввода в эксплуатацию |  |  |  | # 2025-2027 годы |  |  |  |  | МВРИ # МФО |  |  |  |  | Всего 29 783,0 МБ – 12 503,0 МФО – 14 000,0 # РБ – 3280,0 |  |  |  |  |  | МБ РБ МФО (ИБР) |  |  |
| # 3 | # Реконструкция насосных станций(41штук) Отырарского района и 32 штук водоносных установок в Жетысайском районе | Заключение госэкспертизы # Акт ввода в эксплуатацию |  |  |  | # 2025-2027 годы |  |  |  |  | МВРИ # МФО |  |  |  |  | Всего 4 685,0 МФО – 4 500,0 # РБ – 185,0 |  |  |  |  |  | РБ МФО (ИБР) |  |  |
| # 4 | # Реконструкция водовода и насосной станции в Жаушыкумском массиве Шардаринского района и «Реконструкция Шаульдерского подпитывающего канала с устройством насосной станции в Отырарском районе | # Акт ввода в эксплуатацию |  |  |  | 4 квартал # 2025 года |  |  |  |  | МВРИ # МФО |  |  |  |  | # 15 181,14 |  |  |  |  |  | ЕБРР |  |  |
| 2. Капитальный ремонт оросительных каналов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5 | # Капитальный ремонт 5 магистральных, каналов, 74 республиканской собственности и 56-и оросительных каналов коммунальной собственности, находящихся в 10-и районах области | Заключение госэкспертизы # Акты выполненых работ |  |  |  | # 2024-2028 годы |  |  |  |  | МИО МВРИ |  |  |  |  | Всего 224 466,15 # МБ – 114 276,15 # РБ – 110 190,0 |  |  |  |  |  | МБ РБ |  |  |
| 3. Проведение работ по механической очистке коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6 | # Проведение работ по механической очистки коллекторов коммунальной и республиканской собственности 5-и районов протяженности 1 716 км | # Акты выполненых работ |  |  |  | # 4 квартал # 2026 года |  |  |  |  | МИО МВРИ |  |  |  |  | Всего 4 300,0 МБ – 4 000,0 РБ – 300,0 |  |  |  |  |  | МБ РБ |  |  |
| 4. Реконструкция скважин вертикального дренажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7 | # Реконструкция 95 единиц СВД, капитальный ремонт 512 единиц СВД и запуск 749 единиц СВД в 8-и районах области | Заключение госэкспертизы # Акты выполненых работ |  |  |  | # 2024-2027 годы |  |  |  |  | МИО МВРИ # МФО |  |  |  |  | Всего 74 900,0 МБ – 500,0 МФО – 56 600,0 # РБ – 17 800,0 |  |  |  |  |  | МБ РБ МФО (ИБР) |  |  |
| 5. Автоматизация учета воды на каналах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 8 | # Реконструкция гидропостов с установкой автоматизированных систем учета воды каналов Кызылкумский, Кулый, Д.Алтынбеков и К-27, К-34 | Акт ввода в эксплуатацию |  |  |  | 4 квартал # 2025 года |  |  |  |  | МВРИ МФО |  |  |  |  | Всего 1967,9 МФО – 312,1 РБ – 1 655,8 |  |  |  |  |  | РБ МФО (ИБР) |  |  |
| 5. Повышение эффективности использования водных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 9 | # Увеличение орошаемых площадей с применением водосберегающих технологий | Акт выполненых работ |  |  |  | # 2024-2028 годы |  |  |  |  | # Акимат Туркестанской области, # МВРИ, МСХ, МПС, МЭПР |  |  |  |  | # Всего 208 000,0 # РБ – 116 480,0 # МБ – 49 920,0 # АПК – 41 600,0 |  |  |  |  |  | 50% РБ, 30% МБ, 20% АПК |  |  |
| Область Ұлытау |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: Мероприятий – 8 Итого 23 351,24 млн. тенге, в том числе РБ – 16 264,24 млн. тенге, МБ – 3 887,0 млн. тенге, ЧИ – 3 200,0 млн. тенге Ожидаемый результат: 1. Улучшение состояния русел рек за счет очистных, дноуглубительных, берегоукрепительных и других работ (единиц): 2027 год - 2 ед. 2. Проведение многофакторного обследования гидротехнических сооружений с учетом разработки декларации их безопасности для определения и мониторинга безопасности гидротехнических сооружений: 2026 год – 2 ед. 3. Увеличение орошаемых площадей с применением водосбрегающих технологий (тыс. га в год нарастающий): 2024 год – 1,2 тыс. га, 2025 год – 1,5 тыс. га, 2026 год – 4,6 тыс. га, 2027 год – 8,5 тыс. га, 2028 год –– 10,0 тыс. га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление 1. Развитие водохозяйственной инфраструктуры и противопаводковые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Капитальный ремонт водохранилищ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Очистка чаши Жездинского водохранилища | Заключение госэкспертизы Акт ввода в эксплуатацию |  |  |  | # 2025-2026 годы |  |  |  |  | МВРИ |  |  |  |  | 321,0 |  |  |  |  |  | РБ |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт водохранилища Бидаик Жанааркинского района | Заключение госэкспертизы Акт ввода в эксплуатацию |  |  |  | # 2024-2026 годы |  |  |  |  | МИО МВРИ |  |  |  |  | Всего 3 621,0 МБ – 15,0 РБ – 3 606,0 |  |  |  |  |  | МБ РБ |  |  |
| 2. Очистка, дноуглубление, берегоукрепление, расширение и выпрямление русла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Очистка русла реки Сарысу Улытауского района и реки Теренбутак Жанааркинского района | Акт ввода в эксплуатацию | # 2024-2027 годы |  |  |  |  | МИО МВРИ |  |  |  | Всего 1 932,0 МБ – 32,0 РБ – 1 900,0 |  |  |  |  |  |  |  | МБ РБ |  |  |
| 3. Проведение многофакторного обследования гидротехнических сооружений с учетом разработки декларации их безопасности для определения и мониторинга безопасности гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Многофакторное обследование Актастинского и Жездинского вдхранилища | Акт МФО, Декларация безопасности | 4 квартал # 2026 года |  |  |  |  | МВРИ |  |  |  | 86,24 |  |  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |
| Направление 2. Повышение продуктивности оросительной воды в сельском хозяйстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Реконструкция магистрального канала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Реконструкция Жездинского магистрального канала | Заключение госэкспертизы Акт ввода в эксплуатацию | # 2025-2026 годы |  |  |  |  | # МВРИ |  |  |  | # 1391,0 |  |  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |
| 2. Повышение эффективности использования водных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 | # Увеличение орошаемых площадей с применением водосберегающих технологий | Акт выполненных работ | # 2024-2028 годы |  |  |  |  | # Акимат по области Ұлытау, # МВРИ, МСХ, МПС, МЭПР |  |  |  | # Всего 16 000,0 # РБ – 8 960,0 # МБ – 3 840,0 # АПК – 3 200,0 |  |  |  |  |  |  |  | 50% РБ, 30% МБ, 20% АПК |  |  |

Расшифровка аббревиатур:

| МВРИ | - | Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан |
| --- | --- | --- |
| МИО | - | Местные исполнительные органы областей (городов республиканского значения столицы) |
| МСХ | - | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
| МЭПР | - | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан |
| МПС | - | Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан |
| РГП на ПХВ «Казводхоз» | - | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» |